СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ…………………………………………………….……………….3

Раздел 1. Технико-экономическая характеристика предприятия	5

Раздел 2. Организационная структура управления	9

Раздел 3. Управление производством	11

Раздел 4. Управление персоналом	15

Раздел 5. Управление маркетингом и рекламой	20

Раздел 6. Характеристика организационной культуры предприятия и стиля управления	21

Раздел 7. Инновационная деятельность предприятия	23

Раздел 8. Проектное предложение	27

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	29

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ	31

ПРИЛОЖЕНИЯ	33

ВВЕДЕНИЕ

Проходя преддипломную практику в ИП Магеррамов Я.К., выполняющей проектирование и различные строительно-монтажные работы, были поставлены следующие задачи:

1. Изучение видов деятельности предприятия, ознакомление с уставом, организационной структурой ИП Магеррамов Я.К.;

2	. осуществление анализа финансовых показателей предприятия;

3	. анализ организации труда и управление персоналом;

4. стратегическая диагностика предприятия.

Целью данной практики является закрепление теоретических знаний, полученных в процессе обучения, получение практических навыков в рамках организационно-экономической практики, сбор и обработка необходимой информации, изучение финансовой бухгалтерской документации для написания отчета.

При написании отчета о практике были изучены и были использованы  основные рабочие документы, такие как должностные инструкции, отчёт о прибылях и убытках, бухгалтерский баланс, примечания к бухгалтерской отчётности и другая статистическая отчётность, предоставленная на предприятии.

Раздел 1. Технико-экономическая характеристика предприятия

ИП Магеррамов Я.К. зарегистрирован 17 апреля 2006 г. регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 46 по Омской обл., Омскому району. ИП присвоены ИНН 550300385639 и ОГРНИП 306550310700121 .

Основными видами деятельности является оказание платных услуг по выполнению ремонтно – строительных работ;

Миссией ИП Магеррамов Я.К. является обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружений за счет соблюдения существенных требований безопасности при производстве работ, наиболее полно удовлетворяя запросы заказчиков.

«Мы стремимся привнести ценность в наши отношения с заказчиками, сотрудниками, поставщиками».

Видение предприятия – укрепление своей позиции на рынке г. Омск и Омской области, укрепление репутации надежного и компетентного партнера.

Цели политики в области качества является увеличение объемов и повышение качества выполняемых строительно-монтажных работ и проектирования, обеспечивая выполнение работ на каждом этапе в установленные сроки с соблюдением требований ТНПА и проекта, укрепление репутации среди заказчиков, коллег, органов управления и общества, оставаться стабильно развивающейся и социально ответственной организацией.

Обязательства руководства содержатся в:

- приказе «О распределении ответственности в системе менеджмента качества»;

- политике в области качества;

-  бизнес-плане;

- руководстве по качеству;

- отчетах об анализе СМК со стороны руководства;

- протоколах производственных совещаний и ДК.

Директор предприятия обязывает всех работников предприятия  осуществлять свою деятельность в соответствии с требованиями внутренних документов СМК, ТНПА, НПА и договора с заказчиком, путем определения и доведения до персонала обязанностей, ответственности и полномочий через разработку и ознакомление персонала с положениями о  подразделениях,  должностными и рабочими  инструкциями,  организацией изучения и применения ТНПА, НПА, поддержания компетентности персонала, формирование корпоративного духа.

В ИП Магеррамов Я.К.  определены знания, которые необходимы для функционирования процессов и обеспечения соответствия выполняемых СМР и проектирования. Также определен порядок использования и распространения знаний для реализации стратегии и достижения целей предприятия. Знания предприятия основываются на внутренних и внешних источниках. К знаниям, основанным на внутренних источниках, относятся опыт сотрудников, ранее реализованные проекты (построенные объекты), включая результаты технического и авторского надзора, контроля со стороны инспекции Госстройнадзора, приемки объектов в эксплуатацию, документы СМК. К знаниям, основанным на внешних источниках, относятся знания, содержащиеся в ПСД, ТНПА и НПА, информация о новых материалах, технологиях.

Результаты проверки качества СМР и ПСД (службой производственного контроля, авторского и технического надзора, инспекции Госстройнадзора), информация о несоответствиях в гарантийный период, о качестве работ рассматривается на еженедельных производственных совещаниях и ДК.

С целью передачи опыта работников   на предприятии проводится процедура адаптации новых работников, стажировки вновь принятых работников.

С целью изучения производственно-хозяйственной деятельности предприятия необходимо провести развернутый анализ основных и оборотных средств предприятия.

Рассчитаем в таблице 1.1 показатели состава и эффективности использования основных средств.

Таблица 1.1 - Показатели технико-экономической деятельности

| Наименование показателя | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Темп за период, % 20/18 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Выручка, млн. руб. | 1442 | 1976 | 2645 | 183,42 |
| Себестоимость реализованной продукции, руб. | 1106 | 1275 | 1918 | 173,42 |
| Валовая прибыль, млн. руб. | 212 | 262 | 295 | 139,15 |
| Прочие доходы, млн. руб. | 85 | 94 | 1028 | 120,94 |
| Прочие расходы, млн. руб. | 71 | 89 | 1018 | 143,38 |
| Прибыль до налогообложения, млн. руб. | 115 | 735 | 612 | 532,17 |
| Налоги и другие обязательные платежи, млн. руб. | 2 | 2 | 12 | 600 |
| Среднесписочная численность работников, чел. | 80 | 71 | 61 | 112,63 |
| Чистая прибыль, млн. руб. | 63 | 395 | 326 | 517,46 |
| Среднегодовая стоимость основных производственных фондов, млн. руб. | 373 | 413 | 629 | 168,63 |
| Фондоотдача | 3,86 | 4,87 | 4,21 | 109,07 |
| Фондоемкость | 0,25 | 0,21 | 0,23 | 92 |
| Фондовооруженность труда, млн. руб./чел. | 9,81 | 7,93 | 14,7 | 109,1 |
| Фондорентабельность, % | 0,31 | 1,78 | 0,97 | 92 |
| Рентабельность продаж, % | 11,8 | 41,4 | 23,7 | 149,85 |

Источник: собственная разработка на основе приложения Б, В

За данный промежуток времени наблюдается постоянный рост стоимости основных средств, темп которого составил 168%, такой показатель как выручка имеет так же значительный темп роста - 183%, что говорит об увеличении объёмов продукции и увеличении доли фирмы на рынке. Прибыль до налогообложения имеет скачкообразную форму и к 2020 году несколько снизилась, но по сравнению с 2018г составил 532%.

Показатели эффективности использования основных средств имеют постоянно растущий характер, можно сказать, что показатель фондоотдачи (какова общая отдача от использования каждого рубля, вложенного в основные средства) существенно вырос в последний год по отношению к 2018, но в то же время снизился по сравнению с 2019 годом.  Показатель фондоемкости (какая сумма основных средств приходится на каждый рубль готовой продукции) изменяется незначительно скачнообразно.  Расчеты показали, что показатель фондовооруженности труда работников значительно вырос в 2020 году. Так, темп роста фондовооружённости труда составил за рассматриваемый временной промежуток 149%. Структура основных средств производственных предприятий определяется экономическими и природными условиями, специализацией, а также общим уровнем развития материально – технической базы.

За 2020 год выручка отреализации продукции по сравнению с 2019г увеличилась на 34% за счет сдачи новых объектов в эксплуатацию и победы в тендере на получение нового объекта. В следствии этого произошло увеличение себестоимости. Уменьшение прибыли свидетельствует о штрафах, полученные организацией из-за несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию и нехватки и, вследствии, аренды  ОС.

Финансовое положение компании, ее устойчивость во многом зависит от оптимальной структуры источников капитала (соотношение собственного капитала и заемных средств) и от оптимальной структуры активов компании (в основном от соотношения основных средств и денежных средств). прокатка). , а также баланс активов и пассивов компании. В таблице 1.2 отражены показатели финансовой устойчивости на 2020 год.

Коэффициент автономии (коэффициент финансовой независимости) характеризует отношение собственного капитала к совокупному капиталу (активам) организации. Коэффициент показывает, насколько организация независима от кредиторов. Чем ниже значение коэффициента, чем больше организация зависит от заемных источников финансирования, тем менее стабильно ее финансовое положение.

Коэффициент автономии = Собственный капитал / Активы

И числитель, и знаменатель формулы отражены в бухгалтерском балансе организации, где величина активов всегда равна сумме собственного и заемного капитала организации.

Общепринятое нормальное значение коэффициента автономии: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7). В мировой практике считается минимально допустимым до 30-40% собственного капитала. Но в любом случае данный показатель сильно зависит от отрасли, а точнее от соотношения в структуре организации внеоборотных и оборотных активов. Чем больше у организации доля внеоборотных активов (фондоемкое производство), тем больше долгосрочных источников требуется для их финансирования, а значит больше должна быть доля собственного капитала (выше коэффициент автономии).

Коэффициент текущей ликвидности показывает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем больше значение коэффициента, тем лучше платежеспособность предприятия. Этот показатель учитывает, что не все активы можно продать в срочном порядке.

Коэффициент текущей ликвидности рассчитывается как отношение текущих активов к текущим обязательствам, равное:

Коэффициент текущей ликвидности = оборотные активы / текущие обязательства

Расчет производится по данным баланса: числитель формулы снимается с баланса актива, знаменатель обязательства.

Чем выше значение индекса текущей ликвидности, тем выше ликвидность активов компании. Нормальным и в целом оптимальным считается значение коэффициента 2 или более. Однако в мировой практике допускается снижение этого показателя для некоторых секторов до 1,5.

Значение коэффициента ниже нормы (менее 1) свидетельствует о вероятных трудностях возмещения организацией своих текущих обязательств. Однако для полноты картины нужно посмотреть на денежный поток от операционной деятельности организации - часто низкий коэффициент оправдывается большим денежным потоком (например, в фастфуде, торговых сетях).

Слишком высокий коэффициент текущей ликвидности также не желателен, поскольку может отражать недостаточно эффективное использование оборотных активов либо краткосрочного финансирования. В любом случае, кредиторы предпочитаются видеть более высокое значение коэффициента как признак устойчивого положения компании.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами показывает, долю оборотных активов компании, финансируемых за счет собственных средств предприятия. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств у предприятия, необходимых для его финансовой устойчивости. Отсутствие собственного оборотного капитала, т.е. отрицательное значение коэффициента, свидетельствует о том, что все оборотные средства организации и, возможно, часть внеоборотных активов сформированы за счет заемных источников.

Коэффициент обеспеченности СОС = (Собственный капитал – Внеоборотные активы) / Оборотные активы

Смысл этого коэффициента следующий. Во-первых, в числителе формулы из капитала вычитаются долгосрочные активы. Считается, что низколиквидные (долгосрочные) активы финансируются из наиболее стабильных источников: собственного капитала. Кроме того, должна быть доступна доля капитала для финансирования оборотных активов.

Соотношение между финансовыми обязательствами и активами (obes) - это соотношение между суммой обязательств компании (долгосрочных и краткосрочных) и стоимостью ее активов на балансе.

Коэффициент абсолютной ликвидности является ключевым финансовым показателем для анализа ликвидности компании путем расчета соотношения всех денежных средств, их эквивалентов и всех краткосрочных обязательств.

Коэффициент рассчитывается следующим образом:

Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

Все компоненты формулы взяты из бюджета организации.

Индикаторы абсолютной ликвидности не так популярны, как индикаторы текущей и быстрой ликвидности, и не имеют четко определенной процентной ставки. Чаще всего в качестве ориентира для нормального значения показателя используется значение 0,2 и более. Однако слишком высокая стоимость акций указывает на необоснованно высокую сумму свободных средств, которые могут быть использованы для развития бизнеса.

Коэффициент капитализации - это показатель, который сравнивает размер долгосрочного долга с общими долгосрочными источниками финансирования, включая капитал организации, в дополнение к долгосрочному долгу. Коэффициент капитализации позволяет оценить достаточность источника финансирования компании в виде собственного капитала. Коэффициент капитализации рассчитывается как отношение долгосрочных обязательств к сумме долгосрочных обязательств и чистой стоимости организации:

Коэффициент капитализации – важный показатель финансового левериджа компании, отражающий структуру источников долгосрочного финансирования. В данном случае капитализация компании (не путать с рыночной капитализацией) рассматривается как совокупность двух наиболее устойчивых пассивов – долгосрочных обязательств и собственных средств[2]

Таблица 1.2 - Показатели финансовой устойчивости ИП Магеррамов Я.К. за 2020 г.

| Наименование показателя | На 01.01.2019 | На 01.01.2020 | Изменение (+/-) | Нормативное значение коэффициента |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Коэффициент финансовой автономии (или независимости) | 0,39 | 0,35 | - 0,04 | Кфн=0,4-0,6 |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,4 | 1,26 | -0,14 | К1=1,5 |
| Коэффицент обеспеченности собственными средствами | 0,28 | 0,21 | -0,07 | К2>=0,2 |
| Коэффициент обеспеченности обязательств активами | 0,59 | 0,65 | 0,06 | К3<=0,85 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,16 | 0,08 | -0,08 | Кабсл>=0,2 |
| Коэффициент оборачиваемости капитала | - | 1,52 | - | оборачиваемости капитала повысилась |
| Коэффициент оборачиваемости ОбС | - | 1,97 | - | оборачиваемости ОбС повысилась |
| Коэффициент капитализации | 1,41 | 1,84 | -0,43 | Ккап<=1.0 |

Источник: собственная разработка на основе приложения Б

По результатам расчета коэффицентов можно сделать вывод, что, по сравнению с 2019 годом, предприятие стало менее автономным в следствие снижения оборотных активов в 2020г. на 4%.

Коэффициент текущей ликвидности также сократился по сравнению с 2019г с 1,4 до 1,26, но так как значение больше единицы, то текущих активов больше, чем текущих пассивов. Таким образом, предприятие все также способно своевременно выполнять свои текущие обязательства и осуществлять операционную деятельность.

Коэффициент обеспеченности собственными средствами в 2019г находится в пределах нормы и равен 0,21, что показывает платежеспособность организации. Незначительный спад данного коэффицента на 7% в 2019г свидетельствует о снижении собственного капитала.

Коэффициент обеспеченности финансовых обязательств активами на протяжении анализируемых лет находится в пределах нормы, что показывает способность  организации погасить свои долги после продажи имеющихся активов.

Значение коэффициента абсолютной ликвидности  в 2019г. поставил 0,08, что ниже нормативного. Это демонстрирует утрату платежеспособности, неспособность компании погасить свои текущие обязательства за счет ликвидных оборотных активов.

Коэффициент капитализации в 2019г стал равным 1,84, что показывает зависимость организации в своем развитии от заемного капитала и низкую  финансовую устойчивость

Исходя из проведенного анализа можно сделать вывод, что финансовое состояние ИП Магеррамов Я.К.  носит неустойчивый характер. Однако, в этом случае сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение оборотных средств).

Раздел 2. Организационная структура управления

Организационная структура предприятия имеет дивизионную структуру.

Дивизионная структура – совокупность самостоятельных подразделений, называемые дивизиями, входящие в организацию, пространственно отдаленных друг от друга, имеющие собственную сферу деятельности, самостоятельно решающих текущие производственные и хозяйственные вопросы.

Рисунок 1 – Организационная структура ИП Магеррамов Я.К.

К преимуществам дивизионной  структуры ИП Магеррамов Ю.К. можно отнести:

- возможность обеспечить управление многопрофильным предприятием;

- возможность гарантировать управление географически удаленными компаниями;

- обеспечивается более тесная связь между производством и потребителями;

- оперативная реакция компании на изменения внешней среды

У каждого подразделения есть свой регламент работы, своя должностная инструкция и требования к качеству работы. У каждого отдела есть собственный начальник и сотрудники подчиняются непосредственно ему и директору соответственно.

Раздел 3. Управление производством

На выбор способа производства строительно-монтажных работ влияет целый ряд факторов, в том числе объём работ и срок их выполнения, возможность применения той или иной машины или комплекта машин, местные условия, тип сооружения и его назначение.

Выбор способа производства работ или средств механизации производства производят по основным видам работ.

Практика производства строительно-монтажных работ показывает, что в целях обеспечения бесперебойного и ритмичного производства работ, эффективного использования материально-технических и трудовых ресурсов, строительных машин, механизмов и оборудования для непрерывного и равномерного выпуска строительной продукции применяют поточный метод производства работ. Такой метод организации производства строительно-монтажных работ основан на принципе совмещения во времени рабочих процессов и их непрерывности.

Выбор возможных вариантов механизации строительно-монтажных работ начинается с определения соответствия технических параметров и конструктивных особенностей строительных машин и характеру выполняемых работ. При этом должны обеспечиваться наиболее полный охват всех видов работ механизации и учитываться требования техники безопасности при производстве строительно-монтажных работ.

Количество и сменность работы строительных машин принимаются исходя из производительности, объёма работ, нормативного или директивного срока строительства, а также возможности параллельного выполнения этих работ несколькими машинами.

Расчет затрат механизированного и ручного труда (трудоемкости работ) выполняют на основании объемов основных строительных, монтажных и специальных работ, выбранных строительных машин и механизмов, сборников РСН на строительные, монтажные и ремонтно-строительные работы.

При составлении калькуляции трудовых затрат должны быть учтены все затраты труда.

По результатам расчетов составляем ведомость калькуляции затрат труда и машинного времени.

Календарный план является одним из основных документов по организации строительно-монтажных работ и управлению строительством, устанавливающим технологическую последовательность выполнения работ, их взаимную увязку и совмещение во времени, сроки выполнения различных видов работ, потребность в материально-технических и трудовых ресурсах. На основании этого плана разрабатывается график строительства объекта.

Для общей оценки правильности построения календарного плана-графика помимо проверки на соответствие общей продолжительности строительства объекта нормативным или директивным срокам проверяем также на соблюдение требований непрерывности и равномерности потребности рабочих и основных строительных машин и механизмов. Поэтому наряду с календарным планом графиком стоят график движения рабочей силы, а также график движения основных строительных машин и механизмов в процессе производства строительных, монтажных и специальных работ.

Строительный генеральный план составляется с целью рационального использования строительной площадки, расположения постоянных и временных зданий и сооружений, обслуживающих нужды строительства с учётом соблюдения требований техники безопасности труда, пожарной безопасности, охраны окружающей среды, гигиенических требований.

Основным методом разработки стройгенплана является вариантное проектирование в целях выбора оптимальных решений по организации строительной площадки с минимальными затратами.

Потребность во временных санитарно-бытовых, служебных и общественных помещениях определяется на основе расчётной численности рабочих, ИТР и МОП. Площадь данных помещений рассчитывается на число работающих на строительной площадке в наиболее загруженную смену исходя из графика движения рабочей силы и установленных справочных нормативов площади на одного работающего.

- Раздел 4. Управление персоналом

Люди - один из самых сложных объектов управления в организации, потому что, в отличие от материальных факторов производства, люди обладают способностью принимать решения и критически оценивать предъявляемые к ним требования. Система управления персоналом - это совокупность приемов, методов и технологий организации работы с персоналом. Одной из отличительных черт современного производства является его сильная зависимость от качества работы, форм ее использования, степени вовлеченности в дела организации.

Объектом исследования является содержание процесса организации труда и управления персоналом ИП Магеррамов Ю.К., которое состоит из: определения потребности в персонале с учетом стратегии развития бизнеса; обучение; кадровая политика (отношение к национальному внешнему рынку труда, высвобождение, перераспределение и использование персонала); Система общего и профессионального обучения персонала; Заработная плата и стимулирование труда; Аттестация и аттестация персонала; межличностные отношения между сотрудниками, отношения между сотрудниками и руководством.

Анализ штатного расписания компании обычно начинается с изучения состава и структуры персонала. Чтобы проанализировать состав и структуру и количественно оценить выполнение плана, необходимо изучать данные отдельно по каждой категории рабочих, поскольку разные категории рабочих играют неодинаковую роль в производственном процессе.

Трудовые ресурсы в динамике ИП Магеррамов Я.К. У вас меньше компонентов и структурных изменений, направленных на сокращение персонала, что в конечном итоге указывает на заинтересованность в сокращении ненужных затрат. Анализ численности сотрудников по возрастным группам представлен в таблице 2.2 на основе данных отчетов Фонда социального страхования.

Таблица 4.1 – Возрастная структура персонала

| Категории персонала по возрасту, лет | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Человек | Уд.вес, % | Человек | Уд.вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Всего персонала на конец года, В том числе: | 78 | 100 | 65 | 100 |
| 18-24 | 4 | 6 | 11 | 17 |
| 25 – 29 | 5 | 7 | 3 | 5 |
| 30 | 0 | 0 | 3 | 4 |
| 32-39 | 22 | 28 | 16 | 25 |
| 40-49 | 31 | 39 | 15 | 23 |
| 50-54 | 2 | 2 | 3 | 5 |
| 55-59 | 9 | 11 | 9 | 14 |
| 6о лет и старше | 5 | 7 | 5 | 7 |

Источник: собственная разработка на основе данных, полученные при прохождении практики

Удельный вес персонала по возрасту отражает, что основная масса работающих на предприятии в 2019 – от 40 до 49 лет (39% от общей численности персонала соответственно), однако, в 2020 удельный вес составил 23%. На рассматриваемом предприятии, по сравнению с 2019 годом, стало меньше работников возраста с 18 по 24 лет, при чем количество работников периода с 55 по 59 лет и свыше 60 лет осталось неизменным. Большинство персонала обладают достаточным опытом работы.

Структура, изображенная в таблице 2.3, на основании данных из отчётов о средствах ФСЗН, показывает количество и удельный вес от общей численности персонала по уровню образования.

Эффективность работы и конкурентоспособность предприятия во многом определяются составом наемной рабочей силы. Поэтому огромную роль в процессе деятельности предприятия играет уровень образования и квалификация состава персонала.

Таблица 4.2 – Структура персонала по уровню образования

| Категории персонала по уровню образования | 2019 год |  | 2020 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Человек | Уд. вес, % | Человек | Уд. вес, % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| всего персонала на конец года, В том числе: | 78 | 100 | 65 | 100 |
| Базовое общее | 0 | - | 0 | - |
| Среднее общее | 23 | 29 | 4 | 6,1 |
| Профессионально - техническое | 3 | 3,8 | 28 | 43,1 |
| Среднее специальное | 20 | 25,6 | 7 | 10,8 |
| Высшее | 32 | 41,6 | 26 | 40 |

Источник: собственная разработка на основе данных, полученные при прохождении практики

Проанализировав данные об образовательном уровне работников можно сказать об неустойчивом характере роста и спада количества кадров с различным образованием. Необходимо отметить, что на предприятии сокращаются работники, имеющие среднее общее образование и среднее специальное, так разница в 2020 по сравнению с 2019 годом составила 19 и 13 человек соответственно, однако в 2020 году стало больше людей с профессионально-техническим образованием.

Проведем анализ по половой принадлежности работников ИП Магеррамов Я.К.. Среднее значение двух лет по количеству женщин из всей среднесписочной численности работников составило 53-54%, следовательно, мужчин 46-47%.

Как следует из приведенных данных в табл.2.4, среднесписочная численности работников ИП Магеррамов Я.К.  имеет тенденции к сокращению.

Таблица 4.3 – Данные о среднесписочном количестве персонала

| Показатели, чел. | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Среднесписочная численность работников(без внешних совместителей и граждан, выполнявших работу по гражданско-правовым договорам) | 78 | 65 |
| Среднесписочная численность женщин | 55 | 21 |
| Среднесписочная численность мужчин | 23 | 44 |

Источник: собственная разработка на основе данных, полученные при прохождении практики

Кадры предприятия не являются постоянной величиной: одни работники увольняются, другие принимаются на работу. Состояние кадров на предприятии определяется с помощью следующего анализа, отраженного в таблице 2.5.

Таблица 4.4 – Данные о движении работников

| Показатели, чел. | 2018 год | 2019 год | 2020 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Списочная численность на последний месяц отчетного периода | 80 | 71 | 61 |
| Принято на работу, всего: из них: на дополнительно введенные места | 18 5 | 32 30 | 27 9 |
| Уволено работников, всего и в том числе: | 17 | 31 | 40 |
| по сокращению численности | - | - | - |
| за нарушения дисциплины | - | - | - |
| Показатели оборота, %: по приёму | 22,5 | 45,1 | 44,3 |
| по выбытию | 21,25 | 43,7 | 65,8 |

Источник: собственная разработка на основе данных, полученные при прохождении практики

В 2018 году коэффициент по приёму кадров составлял -22,5% и около 21% было коэффициент по выбытию. Коэффициент по приему в 2020 г. увеличился почти в 2 раза по сравнению с 2018. Коэффициент по выбытию в 2020г. составил 65,8%.

Стоит заметить, что в 2018 и 2019 наблюдается схожая тенденция в незначительной разнице между приемом и увольнением сотрудников.

В 2020 количество рабочих мест было принято в штаб меньше, чем уволено. Это связано с закрытием швейного производства. По итогу можно сказать об отрицательной динамике коэффициента по приёму, положительной динамике показателей по выбытию и текучести кадров, то есть стало меньше приниматься на работу сотрудников и это способствовало укреплению кадрового состава.

Рассчитанные показатели свидетельствуют об относительной стабильности трудового потенциала и о правильной кадровой политике нанимателя.

Таблица 4.5 -  Анализ эффективности использования трудовых ресурсов

| Показатели | 2018 | 2019 | 2020 | Отклонение |  | Темп, % |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2019 от 2018 | 2020 от 2019 | 2019 к 2018 | 2020 к 2019 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Выручка, млн. руб. | 1442 | 1976 | 2645 | 534 | 669 | 137,03 | 133,86 |
| Среднесписочная численность, чел. | 80 | 71 | 61 | -9 | -10 | 88,75 | 85,92 |
| Производительность труда, млн.руб./чел. | 17,05 | 26,79 | 41,92 | 9,74 | 15,13 | 157,13 | 156,78 |

Источник: собственная разработка на основе данных, полученные при прохождении практики

Данные таблицы 2.6 можно дополнить анализом данных за весь период:

- выручка увеличилась на 1193 млн. руб., что соответствует 173 % темпа.

- среднесписочная численность уменьшилась на 19 человек, то есть темп составил 92,6%;

- производительность труда увеличилась на 24,87 млн. руб./ чел., что говорит росте темпа на 67%.

Таким образом можно сказать, что темп роста производительности превышает темп роста среднесписочной численности.

Рассматривая динамику по всем показателям и значениям в период с 2018 по 2020 годы наблюдался хороший рост. С 2018 года анализируемый период сохраняет положительную динамику. Увеличивается показатель производительности труда, при одновременном уменьшение среднесписочной численности работников. Причины таких значений показателей могут быть связаны с мотивированием персонала и заменой части оборудования.

Как видно из приведенных данных, имеющиеся трудовые ресурсы предприятие использует в полной мере.

Раздел 5. Управление маркетингом и рекламой

В связи с тем, что ИП Магеррамов Я.К., является микропредприятием, то основной поиск заказов происходит за счет тендера. Поиском заказов через тендер занимается бухгалтер и инженер, а их результаты согласовываются с директором.

Основная реклама

Уже несколько лет организация выпускает свой календарь с сотрудниками, применяя экологические стандарты.

В основном вся реклама предприятия проходит через интернет. Организация имеет несколько  недорогих, малоинформативных сайтов, через которые происходит реклама организации.

Самыми слабыми сторонами являются: отсутствие полноценного отдела маркетинга, слабые каналы сбыта и реклама, практически нулевая узнаваемость.

ИП Магеррамов Я.К. выпускает свои статьи, которые печатаются во многих отраслевых журналах: «Идеи вашего дома», «Стройка», «Кровли», «Лучшие фасады и кровля», «Кровли. Фасады. Изоляция», «Проекты Коттеджей», «Малоэтажное строительство», «Современный дом», «Красивые дома», «Новый дом», «Современный особняк», «Каталог проектов», «Частный дом», «Эксперт», «Ремонт BLIZKO», «Коммерсантъ» и др.

Раздел 6.  Характеристика организационной культуры

предприятия и стиля управления

Методы стимулирования работников, размер зарплаты и льготы для работников (отпуска, пенсии и т.п.), обучение и развитие работников, социальная защита и другие направления кадровой работы оказывают самое непосредственное влияние на трудовую мотивацию персонала. Кадровая политика влияет на желание работника длительно работать в организации, повышая (или понижая) его приверженность своей организации.

В управлении персоналом ИП Магеррамов Я.К. применяются следующие группы методов:

Административно-организационные методы управления:

1. Регулирование взаимоотношений сотрудников посредством положений о структурных подразделениях и должностных инструкций

2. Использование властной мотивации (издание приказов, отдача распоряжений, указаний) при управлении текущей деятельностью предприятия.

Экономические методы управления:

1. Материальное стимулирование труда работников: премиальные по результатам труда, использование для всего персонала завода и в процентном соотношении зависит от выпуска продукции.

Социально-психологические методы управления:

1. Развитие у сотрудников чувства принадлежности к организации с помощью формирования стандартов обслуживания, широкого использования логотипов компании,

2. Стимулирование труда работников посредством гарантированного предоставления социальных гарантий (больничные листы, выплаты пособий и т.п.), организации организационных праздников для сотрудников и их детей.

Основной акцент в системе мотивации персонала сделан на материальные методы стимулирования. В соответствии с КЗоТ РФ завод самостоятельно устанавливает вид, системы оплаты труда, размеры тарифных ставок и должностных окладов, а также формы материального поощрения.

Предприятие использует оплату труда как важнейшее средство стимулирования добросовестной работы. Минус такой системы в том, что индивидуальные заработки работников завода не определяются их личным трудовым вкладом, качеством труда.

Заработная плата работников складывается из должностного оклада, премий.

Заработная плата выплачивается в сроки: 10 числа каждого месяца.

Размер премии составляет:

для рабочих - 80% от оклада;

для ИТР и служащих - 80% должностного оклада;

для руководителей высшего звена управления - до 100% должностного оклада, согласно заключенным договорам.

Работники могут быть полностью или частично лишены премии в следующих случаях:

неисполнение или ненадлежащего исполнения трудовых обязанностей,

предусмотренных должностными или техническими инструкциями;

совершение дисциплинарного проступка;

причинение материального ущерба заводу или нанесение вреда его деловой

репутации;

нарушение технологической дисциплины;

выпуск бракованной продукции;

нарушение правил техники безопасности и охраны труда, а также правил противопожарной безопасности.

Раздел 7. Анализ системы управления сбытом продукции и услуг

В любой организации, не важно, в какой сфере деятельности она существует, есть ряд служб и отделов, помогающих этому предприятию не только осуществлять свою деятельность нормально, но еще и сохранять свое положение на рынке товаров и услуг, развиваться, совершенствоваться и многое другое. К таким "службам-помощникам" относятся и финансовые отделы, и рекламные, и маркетинговые, отделы снабжения, развития и, конечно же, сбыта. Ни одна серьезная организация не сможет существовать и достойно конкурировать в современных жестоких условиях рынка, не имея в своей структуре данных подразделений.

Ничем не отличается и строительные организации, и, соответственно, рынок строительной продукции и услуг. Налаженная работа в области производства, рекламы, маркетинга, снабжения сырьем, налаженная ценовая политика – все это способствует продуктивной работе любого предприятия, в том числе и строительного. Немаловажную роль играет сбытовая политика строительной организации.

ИП Магеррамов Я.К. как и любое предприятие имеет свою систему сбыта, налаженную сбытовую политику. Иначе было бы сложно столь долго и существовать на рынке строительных услуг.

Строительство каждого объекта - это продуманный шаг не только с точки зрения проектирования и технических характеристик, что безусловно имеет первостепенное значение, но и с позиции нужности того или иного объекта, с позиции его предназначения и потребности в нем.

Исходя из этого, следует отметить, что преимущественным направлением сбытовой политики ИП Магеррамов Я.К. является так называемый прямой сбыт. То есть каналы товародвижения носят одно- или двухступенчатый характер, чаще прямой: строительная организация – потребитель-заказчик.

Под этим подразумевается, что ни один объект, который создает данное объединение, не строится просто так. Выпуск строительной продукции осуществляется в соответствии с имеющимся портфелем заказов, заключенными договорами подряда и предварительными соглашениями о строительстве объектов или оказании сопутствующих технических услуг. Заранее оговариваются сроки строительства, проектно-сметная документация, технико-экономические характеристики объектов, применяемые строительные материалы, детали и конструкции.

Перед началом разработки плана строительства и строительством как таковым, рассматриваются предложения заказчиков, каждый заказ прорабатывается, тщательно изучается и только после этого выносится решение о возможном строительстве.

Реализация построенного объекта сводится к своевременному выполнению обязательств обоих сторон, участвующих в договоре, то есть ИП Магеррамов Я.К. заканчивает строительство к оговоренному сроку, а потребитель-заказчик оплачивает в срок полученный готовый объект.

ИП Магеррамов Я.К. уже много лет использует данное направление сбытовой политики и достаточно существует на рынке строительной продукции.

Что касается реализации строительных услуг, в частности генподрядных, следует отметить, что ИП Магеррамов Я.К. практикует систему сбыта через независимых посредников. В данном случае таким независимым посредником является ЗАО "Контур-Строй-Трест", состоящее из трех подразделений: Кавминводского и Ставропольского строительных управлений и промышленно-производственной базы.

ЗАО "Контур-Строй-Трест" выступает в роли дистрибьютора ИП Магеррамов Я.К., реализуя от лица предприятия многие строительные проекты.

Предприятие выполняет подрядные работы по строительству, капитальному ремонту и реконструкции различных объектов социально-культурного значения, а также осуществляет производство строительных материалов, конструкций и изделий.

Данная система сбыта позволяет расширять спектр деятельности ИП Магеррамов Я.К., выполнять больше заказов на строительство, более качественно выполнять свою работу.

При нынешней рыночной ситуации, когда имеется много конкурирующих компаний, сотрудничество с подобными независимыми организациями способствует вытеснению конкурентов с рынка, потому что ИП Магеррамов Я.К. предлагает сотрудничество на более выгодных условиях, понимая, что это необходимо для сохранения своих позиций на рынке строительных услуг.

Также ИП Магеррамов Я.К.пользуется услугами агентов, в частности агентов недвижимости, при реализации квартир в построенных объектах. Таким агентом, а точнее той организацией, которая занимается реализацией квартир в новостройках, является ООО "Центр недвижимости Дагаз". Благодаря услугам риэлторских фирм, ИП Магеррамов Я.К. может успешно и быстро реализовывать готовые к эксплуатации объекты, не тратя время на подбор потенциальных покупателей, а доверяя эту деятельность более опытным в этой сфере профессионалам. Благодаря тому же агентству недвижимости, руководство и сотрудники ИП Магеррамов Я.К. всегда получают свежую и достоверную информацию о состоянии спроса и предложения на рынке жилищных услуг, и, соответственно, выбирают те проекты к строительству, которые будут экономически эффективными в данный конкретный период времени.

Сбытовую систему ИП Магеррамов Я.К. сложно охарактеризовать как автономную, независимую или же с периферийной сетью. Это скорее смешанная система, включающая в себя и элементы автономности, так как компания имеет достаточно узкую сбытовую направленность и специально для этого создан отдел сбыта как отдельное подразделение. В то же время функции сбыта на отдельные услуги переданы и независимым организациям.

Раздел 8. Проектное предложение

Чтобы успешно конкурировать с другими строительными компаниями, нецелесообразно снижать цены на выполняемые работы и предоставляемые услуги, поскольку компания работает с относительно низкой рентабельностью. Более разумным кажется подойти к этой проблеме «с другой стороны» и повысить рентабельность предприятия за счет снижения стоимости строительных работ и оказываемых услуг. Для этого необходимо развивать практику покупки строительной техники в лизинг.

Лизинг - это слово английского происхождения, образованное от глагола lease - брать и сдавать в аренду недвижимость во временное пользование.

Под лизингом понимаются имущественные отношения, при которых одна организация (пользователь-арендатор) обращается к другой (лизинговой компании) с просьбой приобрести необходимое оборудование и передать его в пользование.

Лизинг - это вид инвестиционной деятельности, целью которой является инвестирование временно свободных или заемных средств, когда по договору лизинга арендодатель (арендодатель) обязуется выкупить имущество конкретного продавца. принадлежит арендатору (арендатору) за вознаграждение за временное пользование офисом.

Любое движимое и недвижимое имущество, которое в соответствии с действующей классификацией относится к недвижимому имуществу, за исключением земли и других природных объектов, а также объектов, запрещенных для свободного передвижения на рынке, может быть сдано в аренду.

Арендованное имущество находится в собственности арендодателя на весь срок действия договора, за исключением имущества, приобретенного за счет бюджетных средств.

Условия учета арендованного актива на балансе арендодателя или арендатора определяются соглашением сторон аренды.

В договоре аренды может быть предусмотрено право выкупа арендуемого арендатором имущества до или до окончания срока аренды.

Арендодатель вправе использовать сданное в аренду имущество в качестве залога, если иное не оговорено в договоре аренды.

Покупая недвижимость для арендатора, арендодатель должен уведомить продавца о том, что недвижимость предназначена для сдачи в аренду конкретному лицу. С момента передачи арендованного актива арендатором появляется право подать жалобу продавцу относительно качества, целостности, срока поставки имущества и других случаев ненадлежащего исполнения договора купли-продажи, заключенного между продавцом и лизингополучателем.

Если иное не предусмотрено договором аренды, арендодатель не несет ответственности перед арендатором за выполнение продавцом требований договора купли-продажи, за исключением случаев, когда арендодатель несет ответственность за выбор продавца. В последнем случае арендатор имеет право по своему усмотрению предъявить претензии, вытекающие из договора купли-продажи, напрямую как продавцу недвижимости, так и арендодателю.

Рынок лизинга характеризуется разнообразием форм лизинга, моделей лизинговых договоров и правовых норм, регулирующих лизинговые операции.

При разграничении видов лизинга исходят из признаков их классификации, которые характеризуют: отношение к предмету лизинга; Тип финансирования лизинговой операции; Тип сдаваемого в аренду имущества; состав участников лизингового бизнеса; тип арендуемого имущества; степень окупаемости сданного в аренду имущества; Сектор рынка, в котором осуществляются лизинговые операции; Отношение к налоговым, таможенным и амортизационным льготам и преференциям; порядок арендной платы.

Практически любой объект в активной части основных средств можно сдать в аренду, если он не разрушен в производственном цикле. В зависимости от характера предмета лизинга различают лизинг движимого имущества (механический лизинг) и лизинг недвижимого имущества. На этапе строительства объектами аренды движимого имущества могут быть:

- автотранспорт (грузовые и легковые автомобили, панельные тележки, краны, пневмоколесные краны, мобильные и компрессорные установки, вертолеты и др.);

- строительная техника (землеройная техника - экскаваторы, тракторы, скреперы, автогрейдеры, подъемно-транспортное оборудование - башенные краны, гусеничные краны, гидравлические лифты, строительные лебедки, погрузчики и др.);

- смесители и устройства малой механизации (бетономешалки и растворосмесители, бетононасосы, ленточные конвейеры, сварочные аппараты и др.);

- электроинструмент (инструменты с электроприводом и пневмоприводом - дрели, шлифовальные машины, катки, дробилки и др.);

- мобильные заводы (гравийные, растворобетонные и др.);

- вычислительная техника;

- прочая строительная техника, механизмы и устройства.

Объектами сдачи в аренду являются здания и сооружения производственного назначения. В настоящее время в России широкое распространение получила аренда недвижимости. Однако их конкретные формы не имеют полного тождества (по условиям сделок, распределению ответственности между сторонами, объему приобретаемых ими прав и другим параметрам) с лизингом недвижимости, получившим широкое распространение за рубежом.Как правило, в сделке по аренде участвуют три субъекта: арендодатель, арендатор и продавец оборудования, то есть поставщик.

Арендодателем в стадии строительства могут быть:

- управление механизации, передвижные механизированные предприятия и другие, в уставе которых предусмотрен этот вид деятельности;

- финансовая лизинговая компания, созданная специально для проведения лизинговых операций, основная и практически единственная, которая оплачивает недвижимость, то есть финансирует сделку;

- специализированная лизинговая компания, которая, помимо финансового сопровождения сделки, оказывает ряд нефинансовых услуг: обслуживание и ремонт имущества, замена изношенных деталей, консультации по использованию и т.д .;

- любая фирма или предприятие, для которых лизинг не является основным видом деятельности, но не запрещен законом, и у которых есть финансовые ресурсы для проведения лизинга.

Арендатором может быть любое юридическое лицо, независимо от формы собственности: государственные и муниципальные предприятия (организации), кооперативы, товарищества или товарищества.

Собственным поставщиком также может быть любое юридическое лицо: собственный производитель, сбытовая организация, торговая организация и т. Д.

Схема лизинговой сделки следующая: будущий арендатор, которому необходимы определенные формы собственности, самостоятельно выбирает поставщика, которому эта собственность принадлежит. В связи с отсутствием собственных средств и доступа к заемным средствам для приобретения имущества в собственность, он обращается к будущему арендодателю, у которого есть необходимые средства, с просьбой об участии в сделке. Такое участие арендодателя выражается в приобретении недвижимого имущества поставщиком с его стороны и его последующей передаче арендатору во временное пользование в сроки, предусмотренные договором аренды.

В зависимости от экономических условий количество участников сделки может увеличиваться или сокращаться. Помимо трех сторон, перечисленных выше, в некоторых случаях в сделке могут участвовать брокерские лизинговые компании, которые не участвуют напрямую в поставке товаров, а действуют как посредники между поставщиком, арендодателем и арендатором. За рубежом, при крупных многомиллионных транзакциях, количество участников может увеличиться до 6-7, включая брокерские фирмы, трастовые компании, финансовые учреждения и т. Д.

В операционном лизинге количество участников сделки сокращается, если поставщик и арендодатель - одно и то же лицо, например, отдел механизации, который действует как лизинговая компания. В таких случаях вопросы аренды решаются филиалами или филиалами производственных компаний отдела управления маркетингом.

При выделении видов лизинга исходят из признаков классификации: состав участников сделки, тип передаваемого в лизинг имущества, степень его окупаемости, условия амортизации и отношение к налоговым и амортизационным льготам, объем обслуживания, сектор рынка, где проводятся операции, характер лизинговых платежей.

1. В зависимости от состава участников сделки в строительной отрасли различают:

- прямой лизинг;

- возвратный лизинг, учитывая складывающуюся конъюнктуру на рынке строительных услуг, можно предположить, что этот вид лизинга в наибольшей степени отвечает задачам небольших строительных фирм, поскольку он позволяет им гибко и оперативно решать свои проблемы;

- косвенный лизинг.

2. По типу имущества различают:

- лизинг движимости (машинно-технический лизинг);

- лизинг недвижимости.

В строительной отрасли возможен лизинг имущества, уже бывшего в эксплуатации. Объект лизинга в данной ситуации передается в пользование не по первоначальной, а по оценочной стоимости.

Обращение к этому виду лизинга выгодно как инвестору, так и пользователю. Предприятие-поставщик (управление механизации) самостоятельно или через лизинговую компанию предоставляет в лизинг уже бывшее в эксплуатации, но в данный момент простаивающее машинно-техническое оборудование (имущество). Тем самым оно компенсирует свои убытки от вынужденных простоев. Предусмотрев в договоре лизинга срок, когда ему может понадобиться имущество, предприятие-поставщик получить его обратно и снова сможет эксплуатировать.

Строительная организация, выступающая в роли генерального подрядчика, в данном виде лизинга может привлечь относительно невысокая стоимость имущества, что позволяет выполнять работы собственными силами.

3. По степени окупаемости имущества выделяют:

- лизинг с полной окупаемостью;

- лизинг с неполной окупаемостью.

4. В зависимости от условий амортизации различают:

- лизинг с полной амортизацией;

- лизинг с неполной амортизацией.

5. По объему обслуживания передаваемого в лизинг имущества выделяют:

- чистый лизинг;

- лизинг с полным набором услуг;

- лизинг с частичным набором услуг.

В настоящее время в строительстве в РФ еще не сложилась инфрастуктура рынка лизинговых услуг, и практически пока нет таких лизинговых компаний, которые смогли бы обеспечить должное техническое обслуживание объектов лизинга.

6. В зависимости от сектора строительного рынка, где проводятся лизинговые операции, выделяют:

- внутренний лизинг;

- внешний (международный) лизинг.

Внешний лизинг в свою очередь подразделяют на экспортный и импортный лизинг.

7. По отношению к налоговым и амортизационным льготам различают:

- фиктивный лизинг, если сделка носит спекулятивный характер и заключается исключительно с целью извлечения наибольшей прибыли за счет получения необоснованных налоговых и амортизационных льгот;

- действительный лизинг, если при проведении сделки указанная выше цель не является основной и определяющей.

8. По характеру лизинговых платежей различают:

- лизинг с денежным платежом, если все платежи производятся в денежной форме;

- лизинг с компенсационным платежом, когда платежи в строительстве осуществляются в форме предоставления лизингодателю жилых помещений (квартиры), офисных помещений или в форме оказания встречной услуги;

- лизинг со смешанным платежом, когда сочетаются перечисленные в первых двух случаях формы оплаты.

Лизинговый процесс подразделяется на три этапа. На первом этапе осуществляется подготовка ряда документов:

- заявки, получаемой лизингодателем от будущего лизингополучателя;

- анализа платежеспособности лизингополучателя и эффективности лизингового проекта;

- заказа-наряда, направляемого поставщику лизингодателем;

- кредитного договора, заключаемого лизинговой строительной компанией с банком о предоставлении ссуды для проведения лизинговых сделок.

На втором этапе заключается лизинговая сделка в двух-трехсторонних договорах. Осуществляемые на этом этапе лизинговые процедуры оформляются в следующих документах:

- договоре купли-продажи объекта лизинга;

- акте приемки объекта лизинга в эксплуатацию;

- лизинговом соглашении;

- договоре на техническое обслуживание передаваемого в лизинг имущества;

- договоре на страхование объекта лизинга.

Третий этап процесса аренды - срок аренды. На этом этапе лизинговые операции отражаются в бухгалтерском учете и отчетности: арендодателю выплачиваются арендные платежи, а по истечении срока аренды оформляются отношения для последующего использования имущества.

ИП компании Магеррамов Ю.К. Вам следует разрабатывать свои лизинговые программы, руководствуясь приведенными выше рекомендациями. Арендодателя предпочтительнее искать среди сильных банков, осуществляющих лизинговые операции (например, Альфа-Банк).

Дочерняя компания Альфа-Банка, ООО «Альфа-Банк-Лизинг», осуществляет приобретение основных средств по заявкам клиентов с последующей сдачей в аренду.

Основные условия лизинга:

- срок – от 1,5 до 5 лет

- стоимость лизингового оборудования – от 500 000 долларов

Стратегия продвижения работ и услуг компании идентична для двух географических сегментов рынка.

Обдумайте способы улучшения вашей стратегии продвижения строительной продукции через СМИ: реклама, стимулирование сбыта, связи с общественностью.

В области рекламы ИП Магеррамов Ю.К. Можно предложить, являясь наружной рекламой наиболее выгодным для предприятия видом рекламы, размещение рекламных щитов не только в городе Омске, как сейчас. Списки прямой рассылки, как показывает практика, дают отдачу в первую очередь в сфере промышленного строительства, при этом присылаемые материалы должны быть хорошего качества. На данный момент из рекламы в СМИ ИП Магеррамов Ю.К. публикует рекламу исключительно в прессе Омска. Необходимо изучить вопросы размещения рекламы в СМИ соседних городов, в том числе на телевидении.

В сфере стимулирования продаж, помимо скидок для постоянных клиентов, предлагается предоставить ипотечные кредиты для покупателей жилой недвижимости и для этого заключить договор с одним из омских банков, у которого есть аналогичная ипотечная программа. .

Компания не использует такой вид рекламы, как PR, т. Е. H. Создание положительного имиджа компании. В целях укрепления связей с общественностью необходимо публиковать статьи в местной прессе с подробным рассказом о компании и, в частности, о ее социальной политике.

Также есть необходимость в пересмотре системы расходов на продвижение товаров. Представляется целесообразным перейти от денежного метода расчета к методу расчета в процентах от суммы продажи. Этот метод имеет ряд преимуществ перед предыдущим. Он прост в использовании и показывает взаимосвязь между стоимостью, продажной стоимостью продукта и размером прибыли на единицу продукта.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Итак, дав полную характеристику предприятия ИП Магеррамов Я.К., описав производственно-хозяйственную деятельность, финансовые показатели, конкурентоспособность и предложив рекомендации по увеличению собственного капитала предприятия и, исходя из чего, можно подвести итог:

За 2019 год выручка отреализации продукции по сравнению с 2018г увеличилась на 34% за счет сдачи новых объектов в эксплуатацию и победы в тендере на получение нового объекта. В следствии этого произошло увеличение себестоимости. Уменьшение прибыли свидетельствует о штрафах, полученные организацией из-за несвоевременной сдачи объекта в эксплуатацию и нехватки и, вследствии, аренды  ОС.

По результатам анализа бухгалтерского баланса видно, что основные средства в 2020г состовляют 94% активов организации и рост данного показателя произошел из-за преобретения основных фондов. Скачкообразное изменение запасов свидетельствует о сезонности производства и о том, что продолжительность производственного цикла больше продолжительности интервала анализа. Значительная доля дебиторской задолженности в отчетном году является фактором увеличения доли покупателей с большими сроками оплаты.

По результатам расчета коэффицентов можно сделать вывод, что, по сравнению с предыдущим годом, предприятие стало менее автономным в следствие снижения оборотных активов в отчетном году.

Исходя из полученных коэффицентов можно сделать вывод, что финансовое состояние ИП Магеррамов Я.К.  носит неустойчивый характер. Однако в этом случае сохраняется возможность восстановления равновесия между платежными средствами и платежными обязательствами за счет использования в хозяйственном обороте организации источников средств, ослабляющих финансовую напряженность (временно свободных средств резервного капитала, специальных фондов, то есть фондов накопления и потребления, превышения непросроченной кредиторской задолженности над дебиторской, банковских кредитов на временное пополнение оборотных средств).

Рассматривая динамику по трудовым показателям и значениям в период с 2018 по 2020 годы наблюдался хороший рост. Анализируемый период сохраняет положительную динамику. Увеличивается показатель производительности труда, при одновременном уменьшение среднесписочной численности работников. Причины таких значений показателей могут быть связаны с мотивированием персонала и заменой части оборудования.

В ходе выполнения работы были предложены следующие пути оптимизации маркетинговой политики строительного предприятия: внедрить на предприятии лизинговую и ипотечную программу; увеличить ассигнования на наружную рекламу; разместить ряд статей в местной прессе с подробным рассказом о предприятии и, в особенности, о его социальной политике; перейти к расчету маркетингового бюджета в зависимости от объема продаж; организовать сбыт строительного оборудования; ввести в штат предприятия менеджера по маркетингу.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

- Донцова Л. В. Анализ финансовой отчетности: учебник / Л. В. Донцова, Н. А. Никифорова. 4-е изд., перераб. и доп. М.: Издательство «Дело и Сервис», 2016. С. 204-206.

- Анализ хозяйственной деятельности предприятия: учеб. пособие / Л.Л. Ермолович и др., под общ. ред. Л.Л. Ермолович. – Мн.: Соврем. шк., 2016. – 736 с.

- Жунусов К. С. Проблемы управления заемным капиталом и пути их преодоления // Актуальные аспекты современной науки. 2017. № 6. С. 165-170.

- Канке А. А., Кошевая И. П. Анализ финансовохозяйственной деятельности предприятия. 2-е изд., испр. и доп. М.: ИД «ФОРУМ»; ИНФРА-М, 2019. С. 223-224

- Анализ хозяйственной деятельности в промышленности / под ред. В. И. Стражева. М.: Высшая школа, 2018. С. 21-24.

- Собственная разработка, на основе информации полученной при прохождении практики.

- Myfin [Электронный ресурс]. // коэффициенты финансовой деятельности. URL: https://myfin.by/wiki/term/koefficient-finansovoj-nezavisimosti(дата обращения: 26.04.2021).

- «Анализ источников финансирования деятельности предприятия» [Электронный ресурс]. // оценка и анализ источников финансирования деятельности предприятия. URL:https://cyberleninka.ru/article/v/otsenka-i-analiz-istochnikov-finansirovaniya-deyatelnosti-predpriyatiya(дата обращения: 26.04.2021).

- Персонал [Электронный ресурс]. // персонал фирмы. URL:https://grandars.ru/college/biznes/personal-firmy (дата обращения: 26.04.2021)