Московский государственный строительный университет

Институт Экономики, управления, и коммуникаций

в сфере строительства и недвижимости

Кафедра Менеджмента и инноваций

Курсовой проект

по дисциплине  «Производственно-операционный менеджмент

строительной подрядной организации»

для студентов, обучающихся в магистратуре по направлению 08.04.01 ,

профиль «Управление подрядной строительной организацией»

Содержание: Введение Основная часть (четыре раздела): раздел 1– тематический вопрос по управлению подрядной строительной организацией; раздел 2 – расчет численности АУП и разработка организационной структуры управления строительной организации, раздел 3 – определение точки безубыточности для строительного предприятия раздел 4 – формирование и оптимизация производственной программы подрядной строительной организации Заключение Список литературы Приложения Каждый из перечисленных разделов следует начинать с новой страницы. Во Введении должны быть отражены актуальность исследуемой темы, цели и задачи курсового проекта, а также краткое изложение анализа публикаций по теме. При выполнении курсового проекта студент должен раскрыть в каждом из разделов основной части теоретические положения по рассматриваемым вопросам, привести определения основных понятий и терминов, произвести необходимые расчеты, результаты свести в таблицы и по ним построить графики, а также провести анализ и оценку полученных результатов. Все таблицы и графики должны иметь заголовки и порядковый номер. Оформление таблиц допускается размером шрифта менее чем указано выше, но не менее чем «Кегль № 8» В начале каждого раздела основной части приводятся в табличной форме исходные данные для расчета по закрепленному варианту. Во втором и третьем и четвёртом разделах необходимо обратить внимание на правильное обозначение единиц измерения рассчитываемых показателей. При построении графиков следует указывать единицу измерения по осям координат и соблюдать масштаб при их построении. В заключение курсовой работы студент должен сделать основные выводы (тезисно из 3-5 пунктов) по выполненной работе и конкретные предложения (из 3-5 пунктов) по повышению эффективности по рассмотренным направлениям деятельности подрядной строительной организации. Список использованной литературы составляется в соответствии с правилами библиографии и является заключительным структурообразующим элементом курсового проекта. При необходимости прикладываются дополнительные материалы в Приложении. В конце курсового проекта ставится личная подпись студента и дата. Титульный лист курсового проекта необходимо выполнить в соответствии с установленными требованиями (образец) с обязательным указанием варианта задания, а также данных студента (Приложение1). Курсовой проект выполняется всеми студентами на материалах условной подрядной строительной организации, приведенных в Приложениях 1 и 2 к данным методическим указаниям. Выбор варианта курсового проекта студента определяется в соответствии с порядковым номером студента в списке группы на момент выдачи задания преподавателем. РАЗДЕЛ 1. Варианты тем курсового проекта. 1. Инновации в системе управления строительной организацией 2. Коммуникации в управленческой деятельности строительной организации 3. Основные направления развития систем управления строительным предприятием 4. Управление производственными мощностями предприятий строительного комплекса 5. Строительный кластер Московского региона и стратегия его развития 6. Система управления персоналом подрядной строительной организации и пути повышения ее эффективности 7. Диверсификация и специализация в управлении подрядными строительными организациями. 8. Особенности финансирования инвестиционно-строительных проектов 9. Участники реализации инвестиционно-строительного проекта и механизм построения партнерских отношений между ними 10. Факторы и направления формирования экономического механизма управления подрядной строительной организацией 11. Организационные структуры управления строительными подрядными организациями и их адаптационные возможности 12. Социально-экономические факторы управления персоналом подрядной строительной организации 13. Моделирование процессов в системе управления подрядной строительной организацией 14. Организация системы оперативного управления строительным производством 15. IT-технологии и информационное обеспечение систем управления в подрядной строительной организации 16. Внешняя среда функционирования подрядной строительной организацией и ее анализ 17. Организационные и экономические аспекты кадрового обеспечения подрядной строительной организацией 18. Мотивация как эффективный инструмент повышения производительности труда 19. Организация системы профессиональной подготовки персонала строительного предприятия 20. Организация и управление строительством в зарубежных странах 21. Методы управления персоналом строительной организацией 22. Оценка эффективности систем управления в строительной сфере 23. Организация инновационно-инвестиционной деятельности строительной компании 24. Логистический менеджмент как фактор повышения экономической эффективности деятельности подрядной строительной организации 25. Производственный менеджмент и его место в системе управления подрядной строительной организацией 26. Процессный подход в управлении подрядной строительной организации. 27. Особенности системы управления для различных организационно-правовых форм в строительной сфере 28. Внутренняя среда строительной организаций как фактор ее конкурентоспособности 29. Саморегулируемые организации и их роль в регулировании строительного рынка 30. Организация бизнес-процессов подрядной строительной организации и направления повышения их эффективности Примечание. Номер варианта темы определяется согласно списку студентов в журнале группы на момент выдачи задания. РАЗДЕЛ 2. Определение нормативной численности работников аппарата управления строительных организаций и проектирование организационной структуры При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо на основании предложенных технико-экономических показателей (факторов, влияющих на трудоемкость управленческих работ), приведенных в Приложении 1: 1) определить нормативную численность работников аппарата управления по функциям; 2) осуществить проектирование организационной структуры подрядной строительной организации; 3) расписать функции заместителей управляющего, а также отделов и служб системы управления. Наименования и обозначение факторов, наиболее существенно влияющих на трудоемкость управленческих работ, приведены в таблице 1. Таблица 1 Основные факторы, влияющие на определение численности управленческих работников, специалистов и служащих № п/п; Фактор; Условные обозначения. 1; Годовой объем СМР, выполняемых собственными силами, млн. руб.; Qcоб. 2; Годовой объем СМР, выполняемых субподрядными организациями, млн. руб.; Qсуб. 3; Число строительных подразделений (строительный участок); Ncп. 4; Годовое количество строящихся объектов; Koб. 5; Численность работающих на СМР и в подсобных производствах, чел.; P. 6; Численность рабочих строительной организации, чел.; P1. 7; Число заказчиков; Nз. 8; Стоимость активной части ОПФ, тыс. руб.; Факт. Ниже приведены нормативные формулы определения численности работников по функциям управления для крупной и средней подрядной строительной организации : 1. Общее административное руководство и оперативное управление строительным производством: Нкр = 1,35 + 0,008 * Qсоб + 0,003 * Qсуб + 0,54 * Nсп; Нср = 1,28 + 0,001 * Qсоб + 0,0098 * Qсуб. 2. Планирование производственно-хозяйственной деятельности и маркетинг: Нкр = 2,6 + 0,021 * Qсоб + 0,3 * Nсп; Нср = 1,4 + 0,02 * Qсоб. 3. Техническая подготовка строительного производства: Нкр = -1,73 + 0,016 * Qсоб + 0,013 * Qсуб + 0,043*Nз; Нср = -0,87 + 0,03 * Qсоб + 0,02 * Qсуб + 0,064 * Nз. 4. Управление трудом и заработной платой: Нкр = 0,39 + 0,0025 * Р1 + 0,0048 * Коб; Нср = 0,06 + 0,0027 * Р1 + 0,0065 * Коб. 5. Охрана труда и техника безопасности: Нкр = 0,35 + 0,0015 * Р + 0,18 * Nсп; Нср = 0,5 + 0,00045 * Р. 6. Управление кадрами: Нкр = 1,34 + 0,003 * Р; Нср = 0,34 + 0,005 * Р. 7. Управление материально-техническим снабжением при наличии управления производственно-технологической комплектации (далее – УПТК): Нкр = -0,6 + 0,009 * Qсоб + 0,0056 * Коб; Нср = -0,24 + 0,0012 * Qсоб + 0,015 * Коб. 8. Механизация СМР и руководство энергетическим обслуживанием: Нкр = 0,59 + 0,00004 * Факт; Нср= 0,4 + 0,00005 * Факт. 9. Организация процессов управления и делопроизводство: Нкр = 0,58 + 0,0056 * Qсоб + 0,06 * Nсп; Нср = 1 + 0,003 * Qсоб. 10. Управление финансовыми ресурсами: Нкр = 3,04 + 0,005 * Р + 0,004 * Коб; Нср = 2,1 + 0,007 * Р + 0,02 * Коб. Вышеизложенные нормативные формулы для определения численности работников по функциям управления для крупных и средних подрядных строительных организаций могут быть использованы только в учебных целях. Чтобы использовать их при формировании организационных структур конкретных строительных организаций, необходима корректировка по определенной методике с учетом местных условий и других факторов. Выполнив расчет численности работников по каждой функции управления, необходимо произвести распределение этой численности между структурными подразделениями (отделами). Для этой цели используется табл. 1, в которой представлены функции управления (номера – вертикальный столбец) и указан какой процент от численного значения работников, рассчитанного по каждой формуле, можно распределить по отделам (службам), участвующим в выполнении этой функции. Например, по первой функции управления нормативная численность работников, выполняющих эту функцию, равна – 7,6 чел. Из этой численности мы определяем: 20-40% - в «руководство»; 25-35% - в производственный отдел; 35-45% - в диспетчерскую службу. (Расчет численности производится до десятых долей). После распределения численности работников по каждой функции управления производим суммирование полученных численных значений по горизонтали, что дает нам возможность определить общую численность отдела (службы). (Производится округление значений до целых чисел). Таким образом, предварительно определив состав и численность структурных подразделений (отделов), переходим к проектированию организационной структуры управления подрядной строительной организации. Проектирование структурных подразделений (отделов) производится с учетом следующих факторов и ограничений: минимальной численности для создания отдела, которая равна 4 чел., максимальной численности группы – 2-3 чел., значений нормативов управляемости для менеджеров (руководителей) отделов, который равен 3-4 чел. За норматив управляемости принимается предельное число подчиненных структурных подразделений (отделов), либо должностных лиц аппарата управления соответствующему менеджеру. После определения количества структурных подразделений и отдельных должностей в аппарате управления акционерного общества необходимо определить число заместителей первого руководителя (генерального директора, управляющего) путем деления общей численности отделов и отдельных должностей на норматив управляемости для заместителей, который равен 4-5 чел. При решении вопроса подчиненности структурных подразделений и отдельных должностей необходимо учитывать то обстоятельство, что в любой организационной структуре существует четыре группы (блока) управления: 1) блок обеспечения технической и технологической деятельности – служба главного инженера; 2) блок обеспечения оперативно-производственной деятельности – служба директора по производству; 3) блок обеспечения экономической, управленческой, маркетинговой и финансовой деятельности – служба директора по экономике; 4) блок обеспечения административно-хозяйственной и социальной деятельности – служба директора по общим вопросам . Ответственность за эффективную работу каждого блока несет тот или иной заместитель первого руководителя строительной организации. В мелких организациях технические, технологические и производственные функции возлагаются на главного инженера (менеджера), а экономические и социальные – на руководителя организации. На рис. 1 представлена общая схема организационной структуры управления крупной по мощности строительной организации, которой следует руководствоваться при построении индивидуальной структуры для каждого варианта курсового проекта. Таблица 1 Распределение численности работников между структурными подразделениями Наименование структурных подразделений (отделов) и служб; Распределение численности работников между структурными подразделениями, % чел.; Общая числен-ность отдела. Номера функций управления. I; II; III; IV; V; VI; VII; VIII; IX; X. 1. Руководство и аппарат при нем; 20-40; 5-10; 5-10; 5-15; 20-40. 2. Производственный отдел; 25-35; 5-10; 5-10; 10-30. 3. Технический отдел; 10-20; 60-80. 4. Сметно-договорной отдел; 5-10; 5-10. 5. Плановый отдел; 50-70. 6. Отдел организации труда и заработной платы; 100. 7. Служба техники безопасности; 100. 8. Служба механизации; 100. 9. Диспетчерская служба; 35-45. 10. Отдел кадров; 85-95. 11. Отдел маркетинга; 15-20. 12. Строительная лаборатория; 10-30. 13. Отделы подготовки производства и проектно-сметный; 30-50. 14. Бухгалтерия и финансовый отдел; 100. 15. Административно-хозяйственный отдел; 100. ИТОГО:; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100; 100. РАЗДЕЛ 3. Определение безубыточного объема продаж и зоны безопасности предприятия. Формирование и оптимизация производственной программы подрядной строительной организации. При выполнении данного раздела курсового проекта необходимо: 1. Определить точку безубыточности строительной организации по данным в Приложении 2 и краткого изложения теоретического материала, для чего необходимо рассчитать по заданным показателям выручку от реализации, валовые издержки и разбить их на переменные и постоянные, а также переменные (удельные) на м2 площади. 2. Рассчитать зону безопасности для организации и по полученным результатам представить график точки безубыточности по представленному образцу. 3. Определить объем продаж, обеспечивающий получения целевой прибыли в соответствии с размером, приведенным в графе 12 таблицы Приложения 2. 3.1. Определение точки безубыточности 3.2. Построение графика определения точки безубыточности 3.3. Определение объема реализации, обеспечивающего получения целевой прибыли Приложение 1 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ КУРСОВОГО ПРОЕКТА Варианты; Численные значения факторов, влияющих на трудоемкость управления. Qсоб, млн. руб.; Qсуб, млн. руб.; Р, чел.; Р1, чел; Nсп, ед.; Коб, ед.; Nз, ед.; Ффакт, тыс. руб.. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9. 1; 1528,9; 184,5; 1451; 12; 52; 40; 134639. 2; 1924,3; 140,1; 1299; 10; 44; 34; 101766. 3; 1319,7; 76,9; 1071; 9; 37; 32; 92564. 4; 1015,4; 83,8; 954; 8; 46; 42; 88710. 5; 1109,7; 101,4; 933; 9; 40; 34; 76414. 6; 987,3; 89,2; 812; 7; 38; 31; 64340. 7; 925,2; 76,8; 810; 8; 34; 30; 53927. 8; 861,6; 64,4; 729; 6; 29; 16; 43430. 9; 819,7; 60,9; 771; 7; 16; 9; 45274. 10; 782,1; 53,8; 613; 4; 18; 16; 31947. 11; 727,6; 68,2; 587; 5; 22; 19; 31563. 12; 869,5; 0; 504; 6; 27; 22; 26684. 13; 578,3; 40,4; 408; 5; 18; 15; 22125. 14; 557,8; 20,7; 293; 4; 26; 20; 20322. 15; 412,6; 0; 187; 3; 13; 11; 19303. 16; 1681,8; 202,8; 1596; 12; 57; 44; 148103. 17; 2115,7; 154,1; 1429; 10; 48; 37; 111943. 18; 1451,7; 94,6; 1178; 9; 40; 35; 101820. 19; 1116,8; 92,2; 1050; 8; 50; 46; 97581. 20; 1220,5; 111.7; 1048; 9; 44; 37; 87055. 21; 1086,0; 91,1; 975; 7; 41; 34; 70774. 22; 1016,7; 85,5; 890; 8; 37; 33; 59320. 23; 947,7; 70,9; 802; 6; 32; 17; 47773. 24; 900,3; 71,3; 848; 7; 17; 20; 49802. 25; 860,3; 59,1; 674; 4; 20; 18; 35142. 26; 799.3; 75,4; 645; 5; 24; 21; 34720. 27; 956,5; 0; 554; 6; 30; 24; 29352. 28; 633,1; 44,5; 449; 5; 20; 16; 24338. 29; 611,4; 22,9; 322; 4; 28; 22; 22354. 30; 452,9; 0; 204; 3; 14; 12; 21233. Примечание. Выбор варианта осуществляется согласно списку студентов в журнале группы на момент выдачи задания Приложение 2 Исходные данные для определения точки безубыточности Вариант; Цена за 1 м2, тыс. руб. (без НДС); Объем реализации, тыс. м2; Выручка от реализации, млн. руб.; Полные издержки, млн. руб.; Издержки переменные; Издержки полные постоянные, млн. руб.; Прибыль (+), убыток (-), млн. руб.. полные; удельные. уд.вес, %; млн. руб.; тыс. руб./м2; уд.вес, %; получен.; целевая. Ц; Qреал; ВР; αизд; αпр; П; Пц. 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12. 1; 62,4; 16,6; 68; 12,8; 14,5. 2; 68,6; 26,3; 75; 6,7; 16,3. 3; 73,1; 14,7; 72; 18,5; 15,8. 4; 75,3; 15,8; 70; 9,2; 14,7. 5; 74,0; 12,7; 69; 5,3; 13,4. 6; 70,8; 19,2; 78; 11,3; 12,8. 7; 63,2; 18.5; 74; 2,8; 17,5. 8; 68,5; 22,3; 79; - 5,4; 16,5. 9; 69,9; 25,8; 77; 14,6; 15,0. 10; 76,7; 17,9; 71; 9,1; 17,2. 11; 78,3; 24,1; 73; - 2,4; 16,4. 12; 75,5; 22,2; 76; 7,9; 14,3. 13; 70,1; 12,6; 78; 6,4; 15,6. 14; 64,8; 15,8; 75; - 1,6; 16,1. 15; 71,9; 17,0; 72; 13,2; 13,0. 16; 68,9; 24,0; 72; 7,5; 13,1. 17; 69,7; 24,6; 73; 7,6; 13,3. 18; 71,5; 25,5; 74; 7,7; 13,5. 19; 75,2; 25,8; 76; 7,8; 13,7. 20; 74,4; 26,1; 70; 7,9; 13,9. 21; 72,1; 26,2; 68; 8,0; 14,1. 22; 71,4; 27,1; 75; 8,1; 14,2. 23; 76,1; 27,3; 77; 8,3; 14,4. 24; 75,5; 27,5; 69; 8,5; 14,6. 25; 68,7; 27,9; 68; 8,8; 14,8. 26; 67,5; 28,3; 71; 9,2; 14,9. 27; 66,7; 28,5; 73; 9.4; 15,1. 28; 66,1; 29,1; 75; 9,5; 15,2. 29; 69,4; 29,4; 72; 9,7; 15,3. 30; 69,9; 29,6; 70; 9,9; 15,6. Примечание. 1. Выбор варианта осуществляется согласно списку студентов в журнале группы на момент выдачи задания 2. Используя приведенные в теоретическом материале формулы и данные таблицы рассчитать и заполнить пустые графы

РАЗДЕЛ 4. 4. Формирование и оптимизация  годовой производственной программы подрядной строительной организации.

Производственная программа в общем виде представляет перечень объектов, на которых строительная организация выполняет работы в плановом периоде.

Программа включает следующие разделы:

план ввода в действие производственных мощностей и объектов;

план подрядных работ;

план реализованной строительной продукции;

ведомость физических объемов строительно-монтажных работ.

Производственная программа - составная часть плана отрасли, объединения, предприятия, цеха, участка, определяющая объем и состав продукции, которая должна быть произведена в плановом периоде.

Производственная программа строительной организации – «портфель заказов», формируется как совокупность  договоров подряда, годовой объем которых должен быть сопоставим с производственной мощностью  рассматриваемого предприятия.

Производственная программа (ПП) - это основной раздел производственно-экономического плана (перспективного и годового бизнес-плана развития предприятия). Все его  составляющие  так или иначе связаны с формированием путей выполнения этой программы или базируются на ее показателях как на исходной информации.

В ПП определяются объем изготовления и выпуска продукции по номенклатуре, ассортименту и качеству в натуральном и стоимостном выражениях.

Требования к производственной программе:

Производственная программа должна отвечать следующим требованиям:

- обеспечивать своевременный ввод объектов в эксплуатацию,

- быть напряженной,

- гарантировать ритмичность работы в течение года;

- обеспечивать задел, создающий возможность непрерывной работы в последующие плановые периоды.