Федеральное агентство связи
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики» 
(СибГУТИ)

КОНСПЕКТ ЛЕКЦИЙ

по дисциплине «Программная инженерия»

Часть I – Реализация жизненного цикла программного обеспечения

для студентов направления 09.03.03  «Прикладная информатика»

профиль подготовки «Прикладная информатика в экономике»

заочной формы обучения

Новосибирск,

2017

СОДЕРЖАНИЕ

ЛЕКЦИЯ 1. Основные понятия программной инженерии	5

1. Происхождение программной инженерии	5

2. Понятие программной инженерии	7

3. Программный процесс	10

4. Программное обеспечение	11

ЛЕКЦИЯ 2. Процесс разработки программного обеспечения	13

1. Понятие процесса разработки ПО.	13

2. Совершенствование процесса разработки ПО	13

3. Модель процесса разработки ПО	14

4. Фазы и виды деятельности.	15

5. Каскадная модель процесса разработки ПО	16

6. Спиральная модель	18

7. Архитектура ПО. Множественность точек зрения	18

Лекция 3. Управление требованиями в программной инженерии	20

1. Задача управления требованиями к ПО:	20

2. Виды требований к ПО	21

3. Основные трудности при формировании требований к ПО	22

4. Свойства требований к ПО	22

5. Варианты формализации требований	23

6. Ошибки при документировании требований	24

7. Цикл работы с требованиями	25

8. Профессиональные требования к программистам	25

9. Этические требования к программистам.	26

Лекция 4. Методы и модели программной инженерии	27

1. Методы программной инженерии	27

2. CASE-средства	28

3. Функционально-ориентированный подход	28

3. Объектно-ориентированный подход	30

Лекция 5. Базовые модели UML, применяемые в программной инженерии	32

1. Модель прецедентов (вариантов использования)	32

2. Отношения на диаграмме вариантов использования	34

3. Модель классов	37

4. Идентификация классов анализа	39

5. Отношения между классами.	40

ЛЕКЦИЯ 6. Конфигурационное управление	42

1. Понятие конфигурационного управления	42

2. Объекты конфигурационного управления	43

3. Управление версиями составных конфигурационных объектов. Понятие "ветки" проекта.	44

4. Управление сборками	44

5. Понятие baseline	45

ЛЕКЦИЯ 7. Тестирование	47

1. Стандартизация качества	47

2. Методы обеспечения качества ПО.	49

3. Понятие тестирования	50

4. Виды тестов.	51

5. Критерии тестирования	52

6 .Виды тестирования.	52

7. Шаблоны тестовых проектов MS Visual Studio	53

8. Рефакторинг	54

9. Работа с ошибками	55

ЛЕКЦИЯ 8. Методологии командной разработки ПО	57

1. Технология CMMI	57

2. Уровни зрелости процессов по CMMI	57

3. Гибкие методы разработки ПО	59

4. Технология Scrum	60

ВВЕДЕНИЕ

Назначение курса «Инженерия программного обеспечения» – описать концепцию процесса разработки ПО, различные методологии разработки ПО (CMMI, MSF, Scrum), отдельные виды деятельности процесса разработки ПО (разработка архитектуры, конфигурационное управление, управление требованиями, тестирование), программные средства (VSTS), которые поддерживают процесс разработки программного обеспечения.

В курсе излагаются:

1. Основные понятия программной инженерии. Процесс разработки ПО. Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект.

2. Виды деятельности процесса разработки ПО и диаграммные техники в работе со знаниями.

3. Методологии разработки ПО.

4. Технология разработки ПО VSTS.

Первая тема содержит три лекции: «Основные понятия программной инженерии», «Процесс разработки ПО», «Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект».

Вторая теме содержит пять лекций: «Архитектура ПО», «Управление требованиями», «Конфигурационное управление», «Тестирование», «Диаграммные техники в работе со знаниями».

Третья тема содержит три лекции: «MSF», «CMMI», «Scrum».

Четвертая тема содержит пять лекций: «Обзор технологии VSTS», «VSTS: управление элементами работ», «VSTS: конфигурационное управление», «VSTS: тестирование», «VSTS: поддержка различных моделей процесса».

Первая лекция «Основные понятия программной инженерии»: понятие программной инженерии; основные определения: информатика, системотехника, бизнесреинжиниринг; программное обеспечение: определение, свойства.

Вторая лекция «Процесс разработки ПО»: понятие процесса разработки ПО; универсальный процесс; текущий процесс; конкретный процесс; стандартный процесс; совершенствование процесса; Pull/Push стратегии; классические модели процесса: водопадная модель, спиральная модель; фазы и виды деятельности.

Третья лекция «Рабочий продукт, дисциплина обязательств, проект»: рабочий продукт; дисциплина обязательств; проект; управление проектами.

Четвертая лекция «Архитектура ПО»:  понятие архитектуры ПО; точка зрения и характеристики точек зрения; множественность точек зрения при разработке ПО.

Пятая лекция «Управление требованиями»: виды требований: функциональные требования, нефункциональные требования; свойства требований: ясность и недвусмысленность, полнота и непротиворечивость, необходимый уровень детализации, прослеживаемость, тестируемость и проверяемость, модифицируем ость; формализация требований; цикл работы с требованиями.

Шестая лекция «Конфигурационное управление»: понятие конфигурационного управления; управление версиями; понятие "ветки" проекта; управление сборками; средства версионного контроля; единицы конфигурационного управления; понятие baseline.

Седьмая лекция «Тестирование»: стандартизация качества; методы обеспечения качества ПО; понятие тестирования; тестирование черного ящика; тестирование белого ящика; инструменты тестирования; критерии тестирования; виды тестирования; работа с ошибками; средства контроля ошибок.

Восьмая лекция «Диаграммные техники в работе со знаниями»: случаи использования; работа с требованиями; случаи использования в управлении разработкой; итеративный цикл автор/рецензент; карты памяти.

Девятая лекция «MSF»: IT решение; основные принципы MSF; модель команды: основные принципы, ролевые кластеры; масштабирование команды MSF; модель процесса; управление компромиссами.

Десятая лекция «CMMI»: понятие CMMI; уровни зрелости процессов по CMMI; области усовершенствования.

Одиннадцатая лекция «Scrum»: общее описание "гибких" методов разработки ПО; Extreme Programming: общее описание, основные принципы организации процесса; Scrum: общее описание, роли, практики.

Двенадцатая лекция «Обзор технологии VSTS»: состав продукта: обзор, клиентская часть VSTS, серверная часть VSTS; правила инсталляции; пакет Team Explorer.

Тринадцатая лекция «VSTS: управление элементами работ»: определение, свойства, жизненный цикл; реквизиты; средства использования на примере элемента работы task; доступ к элементам работы; элементы работы при планировании; элементы работы в дальнейшей разработке; элементы работы в отчетах.

Четырнадцатая лекция «VSTS: конфигурационное управление»: система контроля версий; отслеживание изменений отдельных файлов; правила внесения изменений; управление ветками; сохранение без внесения; автоматические сборки.

Пятнадцатая лекция «VSTS: тестирование»: система отслеживания ошибок; Создание описания ошибки; связь изменений исходных текстов ПО и ошибок; система оповещений; модульные тесты; пакеты тестов; автоматическое тестирование Webприложений.

Шестнадцатая лекция «VSTS: поддержка различных моделей процесса»: поддержка шаблонов процесса; инструменты настройки; обзор существующих шаблонов; MSF for Agile Software Development. Scrum.

Данное пособие содержит основной курс лекций и вопросы для контрольной проверки знаний.

# ЛЕКЦИЯ 1. Основные понятия программной инженерии

План:

- Происхождение программной инженерии.

- Понятие программной инженерии.

- Программный процесс и его структура.

- Программное обеспечение: определение, свойства.

## 1. Происхождение программной инженерии

В конце 60-х – начале 70-х годов прошлого века произошло событие, которое вошло в историю как первый кризис программирования. Событие состояло в том, что стоимость программного обеспечения стала приближаться к стоимости аппаратуры (период времени появления операционных систем), и в настоящее время намного опережает стоимость аппаратуры (рис. 1). Тогда и возникла необходимость в разработке технологии программирования, как в некоторой дисциплине, целью которой является сокращение стоимости программ. В дальнейшем эта дисциплина получила название программной инженерии.

Рис. 1. Соотношение между затратами на аппаратную и программную часть информационной системы

Каждый этап программной инженерии связан с появлением (или осознанием) очередной проблемы и нахождением путей и способов решения этой проблемы. Рассмотрим ряд фундаментальных проблем разработки программ и найденных фундаментальных методов их решения.

Повторное использование кода (модульное программирование)

На первых этапах становления программной инженерии отмечалась связь высокой стоимости программ с разработкой подобных фрагментов кода в различных программах. Использование при создании новых программ ранее написанных фрагментов сулило существенное снижение сроков и стоимости разработки. Решения оформлялись в виде модулей, которые тиражировались для создания программных продуктов. Описательная часть (интерфейс) модуля определял его назначение и взаимодействие с другими программами. Тем не менее, повторное использование модулей со сложными интерфейсами является актуальной задачей и по сей день. Для ее решения разрабатываются специальные формы (структуры) представления модулей и организации их интерфейсов.

Рост сложности программ (структурное программирование)

Проблема возникла с появлением потребности в сложных программах (системы управления космическими объектами, управления оборонным комплексом, автоматизации крупного финансового учреждения и т.д.). Сложность программ оценивалась следующими показателями:

- большой объем кода (миллионы строк);

- большое количество связей между элементами кода;

- большое количество разработчиков (сотни человек);

- большое количество пользователей (сотни и тысячи);

- длительное время использования.

Для таких сложных программ оказалось, что основная часть их стоимости приходится не на создание программ, а на их внедрение и эксплуатацию. Возникло понятие о жизненном цикле программного продукта, как о последовательности определенных этапов: этапа проектирования, разработки, тестирования, внедрения и сопровождения.

Здесь заслуживает внимания этап сопровождения, которых включал действия по исправлению ошибок в работе программы и внесению изменений в соответствии с изменившимися требованиями пользователей. Основная причина высокой стоимости (а порой и невозможности выполнения) этапа сопровождения состояла в том, что программы были плохо документированы (документация была не понятна и не соответствовала программному коду), а сам программный код был очень сложен и запутан. Это потребовало технологию корректного проектирования и рационального кодирования. Таким образом возникла технология структурного программирования, основные принципы которой следующие:

- нисходящее функциональное проектирование, когда в системе выделяются основные функциональные подсистемы, которые потом разбиваются на подсистемы и т.д. (принцип декомпозиции);

- применение специальных языков проектирования и средств автоматизации использования этих языков;

- дисциплина проектирования и разработки: планирование и документирование проекта, поддержка соответствия кода проектной документации;

- структурное кодирование без goto.

Модификация программ (ООП)

Следующая проблема роста стоимости программ была вызвана тем, что изменение требований к программе стали возникать также на стадии проектирования. Это проблема заказчика, который не знает, что он хочет. Создание программного продукта превратилось в его перманентное перепроектирование. Возник вопрос: как проектировать и писать программы, чтобы обеспечить возможность внесений изменений в программу, не меняя ранее написанного кода.

Решением этой проблемы стало использование подхода, который стали называть объектно-ориентированным проектированием и программированием. Суть подхода состоит в том, что вводится понятие класса как развитие понятия модуля с определенными свойствами и поведением, характеризующими обязанности класса. Каждый класс может порождать объекты – экземпляры данного класса. При этом работают основные принципы (парадигмы) ООП:

- инкапсуляция – объединение в классе данных (свойств) и методов (процедур обработки);

- наследование – возможность вывода нового класса из старого с частичным изменением свойств и методов;

- полиморфизм – определение свойств и методов объекта по контексту.

На рубеже 80–90-х годов отмечается начало информационно-технологической революции, вызванной взрывным ростом использования информационных средств: персональный компьютер, локальные и глобальные вычислительные сети, мобильная связь, электронная почта, Internet и т.д. При этом кризис программирования принимает хронические формы:

- США тратит ежегодно более $200 млрд. на более чем 170 тыс. проектов разработки ПО в сфере IT;

- 31,1% из них закрываются, так и не завершившись; 52,7% проектов завершаются с превышением первоначальных оценок бюджета/сроков и ограниченной функциональностью;

- потери от недополученного эффекта внедрения ПО измеряются триллионами.

Статистика по 30,000 проектам по разработке ПО в американских компаниях показывает следующее распределение (рис.) между:

- успешными – вовремя и в рамках бюджета был выполнен весь намеченный фронт работ

- проблемными – нарушение сроков, перерасход бюджета и/или сделали не все, что требовалось

- проваленными – не были доведены до конца из-за перерасхода средств, бюджета, качества.

2010

2005

2000

1995

28%

23%

49%

26%

28%

46%

27%

40%

33%

16%

31%

53%

## 2. Понятие программной инженерии

На сегодняшний день нет единого определения понятия «программная инженерия». Сам термин – software engineering (программная инженерия) – впервые был озвучен в октябре 1968 года на конференции подкомитета НАТО «NATO Software Engineering», г. Гармиш (ФРГ). На конференции присутствовало 50 профессиональных разработчиков ПО из 11 стран. Рассматривались проблемы проектирования, разработки, распространения и поддержки программ. Там впервые был определен термин «Программная инженерия» как некоторая дисциплина, которую надо создавать и которой надо руководствоваться в решении перечисленных проблем.

Для того, чтобы получить представление о том, что такое программная инженерия, следует разобраться в следующих вопросах:

- Что такое программное обеспечение (software)?

- Что такое программная инженерия?

- В чем разница между программной инженерией (software engineering) и информатикой (computer science)?

- В чем разница между программной инженерией и системной инженерией (systems engineering)?

- В чем отличие программной инженерии от других инженерий?

Что такое программное обеспечение (software)?

Согласно ISO/IEC 12207 программное обеспечение – это набор компьютерных программ, процедур и связанной с ними документации и данных. Поскольку программы поставляются в совокупности с документацией и конфигурационными данными, ПО также называют программным продуктом. В зависимости от того, для кого разрабатываются программные продукты (конкретного заказчика или рынка), программные продукты бывают двух типов:

- коробочные продукты (generic products – общие продукты или shrink-wrapped software – упакованное ПО)

- заказные продукты (bespoke – сделанный на заказ или customized products – настроенный продукт).

Разница между ними в том, кто ставит задачу (определяет, или специфицирует требования). В первом случае это делают сами разработчики на основе анализа рынка – и при этом рискуют сами. Во втором – заказчик и при этом рискует, что разработчик не сможет реально выполнить все требования в срок и при выделенном бюджете.

Что такое программная инженерия?

Программная инженерия — это инженерная дисциплина, которая связана со всеми аспектами производства ПО от начальных стадий создания спецификации до поддержки системы после сдачи в эксплуатацию. В этом определении есть две ключевые фразы: 
1) «инженерная дисциплина» и 2) «все аспекты производства ПО».

1. Инженеры – это те специалисты, которые выполняют практическую работу и добиваются практических результатов. Для решения задачи инженеры применяют теории, методы и средства, пригодные для решения данной задачи, но они применяют их выборочно и всегда пытаются найти решения даже в случаях отсутствия известных теорий или методов, соответствующих данной задаче. В этом случае инженер ищет способ решения задачи, применяет его и несет ответственность за результат. Набор таких инженерных методов или способов, теоретически не обоснованных, но получивших неоднократное подтверждение на практике, играет большую практическую роль. В программной инженерии они получили название лучших практик (best practices).

Инженеры работают в условиях ограниченных ресурсов: материальных, временных, финансовых и организационных. Хотя регламент разработки в первую очередь относится к созданию заказных продуктов (оговаривается в условиях контракта), при создании коробочных продуктов эти ограничения также актуальны, однако диктуются условиями рыночной конкуренции.

2. Программная инженерия занимается не только техническими вопросами производства ПО (специфицирование требований, проектирование, кодирование и др.), но и управлением программными проектами, включая вопросы планирования, финансирования, управления коллективом и т.д. Кроме того, задачей программной инженерии является разработка средств, методов и теорий для поддержки процесса производства ПО.

Программные инженеры применяют систематичные и организованные подходы к работе для достижения максимальной эффективности и качества ПО. Их задача состоит в адаптации существующих методов и подходов к решению свой конкретной проблемы.

Также в сферу программной инженерии попадают все вопросы и темы, связанные с организацией и улучшением процесса разработки ПО, в числе которого разработка и внедрение программных средств поддержки жизненного цикла разработки ПО. Программная инженерия использует достижения информатики, тесно связана с системотехникой и предваряется бизнесреинжинирингом.

В чем отличия от информатики?

Информатика (computer science) занимается теорией и мат. методами вычислительных и программных систем, а также их информационным обеспечением, в то время как программная инженерия занимается практическими проблемами создания ПО. Трудно строго отделить программную инженерию от информатики, но в целом направленность этих дисциплин различна. Программная инженерия нацелена на решение проблем производства и обслуживания ПО, а информатика – на разработку формальных, математизированных подходов к программированию. В целом, информатика составляет теоретические основы программной инженерии и инженер по программному обеспечению должен знать информатику. Так же, как инженер по электронике должен знать физику. В идеале, программная инженерия должна быть поддержана положениями информатики.

Взаимодействие с системотехникой

Системотехника (system engineering) объединяет различные инженерные дисциплины по разработке всевозможных искусственных систем – энергоустановок, ЭВМ, телекоммуникационных систем, компьютерных систем, встроенных систем реального времени и т.д. Очень часто ПО оказывается частью таких систем, выполняя задачу управления соответствующим оборудованием. Такие системы называются программно-аппаратными, и участвуя в их создании, программисты вынуждены глубоко разбираться в особенностях соответствующей аппаратуры, и в этом аспекте программная инженерия тесно связана с системотехникой в контексте архитектуры проектируемых программно-аппаратных систем.

Бизнесреинжиниринг (business reengineering) – в широком смысле обозначает модернизацию бизнеса и внедрение новых практик, поддерживаемых информационными системами. При этом акцент может быть как на внутреннем переустройстве компании так и на разработке нового клиентского сервиса (как правило, эти вопросы взаимосвязаны). Бизнесреинжиниринг часто предваряет разработку и внедрение информационных систем на предприятии, так как требуется сначала навести определенный порядок в делопроизводстве, а лишь потом закрепить его информатизацией.

Связь программной инженерии (как области практической деятельности) с информатикой, системотехникой и бизнесреинжинирингом показана на рис. 1.2.

Рис. 1.1.

В чем отличие от других инженерий?

1. Прежде всего, в отличие от объектов других инженерий, компьютерная программа – это не материальный объект (просьба не путать с материальным носителем программы). Отсюда следующие отличия. Фаза производства состоит в копировании образца на другие носители. Стоимость фазы исчезающее мала. Если кодирование считать элементом проектирования (что очень близко к истине), то отсутствует также и фаза создания образца (строится компилятором и линковщиком) за считанные секунды. Отсюда следующие выводы:

- Стоимость программы – это стоимость только ее создания. Типовое распределение стоимости между основными этапами (без сопровождения) выглядит следующим образом:

- 15% - спецификация – формулировка требований и условий разработки;

- 25% - проектирование – разработка и верификация проекта;

- 20% - разработка – кодирование и тестирование компонентов;

- 40% - интеграция и тестирование – объединение и сборочное тестирование продукта.

- Стоимость проектирования коробочных продуктов «размазывается» по копиям. Кроме того, для коробочного ПО характерна более высокая доля тестирования за счет сокращения прежде всего доли спецификации (до 5%). Применение опробованных решений и готовых компонентов позволяет повысить качество и сократить сроки разработки.

- Стоимость заказных продуктов (массово не копируемых) остается высокой. Распределение стоимости зависит от сложности ПО. При сложном ПО возрастает доля интеграции и тестирования, но за счет сокращения доли проектирования и разработки, а доля спецификаций может возрастать. Сокращение доли проектирования и разработки достигается за счет применения опробованных проектных решений и повторного использования готовых компонентов.

2. 	состоит в том, что программа – искусственный объект, и для программы нет объективных законов, которым бы подчинялось ее поведение.

Например, у инженера – строителя есть объективные законы строительной механики: равновесия моментов и сил, устойчивости механических систем и т.д. Инженер – строитель может проверить свои архитектурные решения на соответствие этим законам и тем самым обеспечить удачу проекта. Это законы природы, они объективны, они будут действовать всегда.

У программного инженера на первый взгляд также есть типовые, проверенные временем архитектурные решения (например, клиент-серверная архитектура). Но эти решения определяются уровнем развития вычислительной техники (и адекватным им уровнем требований). С появлением техники с принципиально новыми возможностями программному инженеру придется искать новые решения.

Прямым следствием этого недостатка является то, что тестирование продукта – это единственный способ убедиться в его качестве. Именно поэтому стоимость тестирования составляет существенную стоимость ПО. Кстати, строительный инженер, как правило, лишен возможности такого «тестирования» своего продукта перед сдачей его в эксплуатацию.

3. Наконец, программная инженерия – сравнительно молодая дисциплина, опыт которой насчитывает всего несколько десятков лет. По сравнению с опытом строительной инженерии (тысячелетия) это конечно очень мало. Программную инженерию иногда сравнивают с ранней строительной, когда законы строительной механики еще не были известны и строительные инженеры действовали методом проб и ошибок, накапливая бесценный опыт. Программная инженерия также накопила определенный опыт, который позволяет (при разумном его применении) делать удачные проекты. Этот опыт выражен в основных принципах программной инженерии.

## 3. Программный процесс

Одним из основных понятий программной инженерии является понятие жизненного цикла программного продукта и программного процесса.

Процесс – совокупность действий и задач, имеющих целью достижение значимого результата. Жизненный цикл ПО – непрерывный процесс, начинающийся с момента принятия решения о создании ПО и заканчивающийся снятием его с эксплуатации. Жизненный цикл разбивается на отдельные процессы.

Основные процессы (иногда называют этапами или фазами) ЖЦ ПО (индифферентно к его назначению и другим особенностям):

| Процесс | Результат |
| --- | --- |
| Разработка спецификации требований | Описания требований к программе, которые обязательны для выполнения – описание того, что программа должна делать |
| Разработка проекта программы | Описание того, как программа будет работать |
| Кодирование | Исходный код и файлы конфигурации |
| Тестирование программы | Контроль соответствия программы требованиям |
| Документирование | Документация к программе |
| Внедрение | Действующая программа |

Кроме основных, существует много дополнительных и вспомогательных процессов, связанных не с созданием продукта, а с организацией работ (нефункциональные процессы): создание инфраструктуры, управление конфигурацией, управление качеством, обучение, разрешение противоречий и др. Прежде чем перейти к их изучению, рассмотрим некоторые особенности ПО с точки зрения применения программной инженерии.

Программный процесс должен быть установлен. Полное установление процесса предполагает:

- Описание процесса – детальное описание действий и операций процесса

- Обучение процессу – проведение занятий с персоналом по освоению процесса

- Введение метрик – установление количественных показателей хода выполнения

- Контроль выполнения – способы измерения метрических показателей и оценка хода выполнения

- Усовершенствование – изменение процесса при меняющихся условиях применения

Применение полных (тяжелых) процессов требует дополнительных ресурсов (зачастую существенных) и далеко не всегда окупается полученным результатом. Поэтому, выбор состава процессов, степени их установленности (полноты установленности) в каждом конкретном случае может быть сделан по-разному в соответствии с выбранной моделью процесса.

## 4. Программное обеспечение

Под программным обеспечением здесь будем понимать множество развивающихся во времени логических предписаний, с помощью которых люди управляют объектами и процессами реального мира с использованием многопроцессорной и распределенной системы вычислительных устройств.

Проясним некоторые составляющие этого определения:

- Логические предписания – это не только сами программы, но и различная документация (например, по эксплуатации программ), а также инструкции пользователям программ в рамках определенного процесса деятельности.

- Современное ПО предназначено, как правило, для одновременной работы со многими пользователями, которые могут быть значительно удалены друг от друга в физическом пространстве. Таким образом, вычислительная среда (персональные компьютеры, сервера и т.д.), в которой функционирует ПО, оказывается распределенной.

- Задачи, решаемые современным ПО, часто требуют различных вычислительных ресурсов в силу различной специализации этих задач, из-за большого объема выполняемой работы, а также из соображений безопасности. Например, появляется сервер базы данных, сервер приложений, Интернет-сервер, и пр. Таким образом, вычислительная среда, в которой ПО функционирует, оказывается многопроцессорной.

- ПО развивается во времени – исправляются ошибки, добавляются новые функции, выпускаются новые версии, меняется его аппаратная база.

Таким образом, ПО является сложной динамической системой, включающей в себя технические, психологические и социальные аспекты. ПО заметно отличается от других видов систем, создаваемых человеком – механических, социальных, научных и пр., и имеет следующие особенности:

- Сложность программных объектов, которая существенно зависит от их размеров. Как правило, большее ПО (большее количество пользователей, больший объем обрабатываемых данных, более жесткие требования по быстродействию и пр.) с аналогичной функциональностью – это другое ПО.

- Согласованность – ПО основывается не на объективных посылках (подобно тому, как различные системы в классической науке основываются на постулатах и аксиомах), а должно быть согласовано с большим количеством интерфейсов, с которыми впоследствии оно должно взаимодействовать. Программные интерфейсы плохо поддаются стандартизации, поскольку основываются на многочисленных и плохо формализуемых человеческих соглашениях.

- Модифицируемость – ПО легко модифицировать и, как следствие, требования к нему постоянно меняются в процессе разработки. Это создает много дополнительных трудностей при его разработке и эволюции.

- Нематериальность (незримость) – ПО невозможно увидеть, оно виртуально. Поэтому, например, трудно воспользоваться технологиями, основанными на предварительном создании чертежей, успешно используемыми в других промышленных областях (например, в строительстве, машиностроении).

# ЛЕКЦИЯ 2. Процесс разработки программного обеспечения

План:

1. Понятие процесса разработки ПО.

2. Совершенствование процесса разработки ПО.

3. Модель процесса разработки ПО

4. Фазы и виды деятельности.

5. Каскадная модель.

6. Спиральная модель.

7. Архитектура ПО. Множественность точек зрения

## 1. Понятие процесса разработки ПО.

Центральным объектом изучения программной инженерии является процесс создания ПО – множество различных видов деятельности, методов, методик и шагов, используемых для разработки и эволюции ПО, а также связанных с ним продуктов (проектных планов, документации, программного кода, тестов, пользовательской документации и пр.).

На сегодняшний день не существует универсального процесса разработки ПО для любых компаний, для команд любой национальности. Каждый текущий процесс разработки, осуществляемый некоторой командой в рамках определенного проекта, имеет большое количество особенностей и индивидуальностей. Однако, есть и общие моменты. Так, перед началом проекта целесообразно спланировать процесс работы, определив роли и обязанности в команде, рабочие продукты (промежуточные и финальные), структуру проекта, порядок участия в их разработке членов команды и т.д. Будем называть это предварительное описание конкретным процессом, отличая его от плана работ, проектных спецификаций и пр. Например, в системе Microsoft Visual Studio Team System (VSTS) используется шаблон процесса, создаваемый или адаптируемый (в случае использования стандартного) перед началом разработки. В VSTS существуют заготовки для конкретных процессов на базе различных технологических подходов (CMMI, Scrum и др.)

В рамках компании возможна и полезна стандартизация всех текущих процессов, которые отражаются в некоторой базе данных, содержащей:

- информацию о средствах разработки (систем версионного контроля, средств контроля ошибок, средств программирования – различных IDE, СУБД и т.д.), в т.ч. правила их использования, документацию и инсталляционные пакеты;

- описание практик разработки – проектного менеджмента, правил работы с заказчиком и т.д.;

- шаблоны проектных документов – технических заданий, проектных и функциональных спецификаций, тестовых планов и пр.

Также возможна стандартизация процедуры разработки конкретного процесса как "вырезки" из стандартного. Основная идея стандартного процесса – курсирование внутри компании передового опыта, а также унификация средств разработки. Множественность этих средств существенно затрудняет миграцию специалистов из проекта в проект, использование результатов одного проекта в другом и т.д. Однако при организации стандартного процесса необходимо следить, чтобы стандартный процесс не оказался всего лишь формальным, бюрократическим аппаратом. Понятие стандартного процесса введено и подробно описано в подходе CMMI (Capability Maturity Model — модель зрелости возможностей создания ПО: эволюционная модель развития способности компании разрабатывать программное обеспечение, Integration – обобщающий стандарт).

## 2. Совершенствование процесса разработки ПО

Имеет целью улучшение качества создаваемых продуктов и/или снижения стоимости и времени их разработки. Производителей ПО к этому побудили следующие обстоятельства:

- происходит быстрая смена технологий разработки ПО, требуются изучение и внедрение новых средств разработки;

- наблюдается быстрый рост компаний и их выход на новые рынки, что требует новой организации работ;

- имеет место высокая конкуренция, которая требует поиска более эффективных, более экономичных способов разработки.

При этом возможны следующие практические решения, улучшающие производственный процесс компании-производителя ПО:

- переход на новые средства разработки, языки программирования и т.д.;

- улучшение отдельных управленческих и инженерных практик – тестирования, управления требованиями и пр.;

- полная, комплексная перестройка всех процессов в проекте, департаменте, компании (в соответствии, например, с CMMI);

- сертификация компании (CMM/CMMI, ISO 9000 и пр.).

п. 3 от п. 4 отделен потому, что на практике 4 далеко не всегда означает действительную созидательную работу по улучшению процессов разработки ПО, а часто сводится к поддержанию соответствующего документооборота, необходимого для получения сертификации. Сертификат потом используется как средство, козырь в борьбе за заказы.

Главная трудность реального совершенствования процессов в компании заключается в том, что она при этом должна работать и создавать ПО. Отсюда вытекает идея непрерывного улучшения процесса малыми этапами. В числе прочего это обусловлено постоянным появлением новых и перманентным развитием существующих технологии разработки, что нужно постоянно отслеживать. Эта стратегия, в частности, отражена в стандарте совершенствования процессов разработки CMMI.

## 3. Модель процесса разработки ПО

Это упрощенное описание программного процесса, представленное с некоторой точки зрения. Модель задается в виде практических этапов, необходимых для создания ПО. Выбор модели процесса является первым шагом в создании ПО. Правильный выбор модели очень важен, т.к. во многом определяет успех проекта. Выбор тяжелых процессов может утопить проект, а слишком легкое отношение к процессам – к потере контроля над ходом выполнения.

В соответствии с двумя типами процессов – основных и дополнительных – можно говорить о двух типах моделей процесса: модели процесса разработки (модели жизненного цикла) и модели организации работ по выполнению разработки.

К моделям I типа (модели жизненного цикла) относятся такие, в которых описывается порядок выполнения действий по созданию продукта. К наиболее известным моделям относятся:

- Каскадная (водопадная) модель – процесс разбивается на последовательность выполнения стадий; каждая стадия начинается после полного завершения предыдущей, продукт создается завершением последней стадии и должен полностью соответствовать изначально установленным требованиям.

- Спиральная (циклическая) модель – процесс также разбивается на стадии, но стадии выполняются циклическим повторением. На первом цикле создается прототип продукта, выполняющий часть требований. Дальнейшие циклы связаны с наращиванием прототипа до полного удовлетворения требований.

- Компонентная модель предполагает сборку продукта из заранее написанных частей – компонентов. Основной упор делается на интеграцию и совместное тестирование компонентов.

- Формальная модель основана на формальном описании требований с последующим их преобразованием (трансляцией) в исходный код. Применение формальной модели гарантирует соответствие кода описанным требованиям.

Следует отметить, что различия между этими моделями существуют только в теории. На практике спиральная модель может быть дополнена элементами каскадной и компонентной. Задача программного инженера – подобрать правильную их комбинацию, ориентируясь только на конечный результат.

Ко второму типу моделей – моделей организации работ относятся:

- Модель потока работ (workflow model) – регламентирует последовательность действий, выполняемых людьми на различных этапах создания ПО. Для каждого действия указываются входы (исходные данные), выходы (результаты) и связи по входам и выходам.

- Модель потоков данных (data flow model) – представляет процесс в виде последовательного преобразования данных. Каждое преобразование может выполняться в одно или несколько действий.

- Сетевая модель – представляет собой сетевой график, определяющий структуру плана работ по проекту. Дает возможность определить задачи, лежащие на критическом пути, позволяет оптимизировать структуру проекта.

- Ролевая модель – показывает роли людей, участвующих в программном процессе, а также действия и результаты, за которые они отвечают.

## 4. Фазы и виды деятельности.

Говоря о моделях процесса разработки ПО, необходимо различать фазы и виды деятельности.

Фаза (phase) – это определенный этап процесса, имеющий начало, конец и выходной результат. Фазы следуют друг за другом в линейном порядке, характеризуются предоставлением отчетности заказчику и, часто, выплатой денег за выполненную часть работы.

Редко какой заказчик согласится первый раз увидеть результаты только после завершения проекта. С другой стороны, подрядчики предпочитают получать деньги постепенно, по мере того, как выполняются отдельные части работы. Таким образом, появляются фазы, позволяющие создавать и предъявлять промежуточные результаты проекта. Фазы полезны также безотносительно взаимодействия с заказчиком – с их помощью можно синхронизировать деятельность разных рабочих групп, а также отслеживать продвижение проекта.

Примерами фаз может служить согласование с заказчиком технического задания, реализация определенной функциональности ПО, этап разработки, оканчивающийся сдачей системы на тестирование или выпуском альфа-версии.

Вид деятельности (activity) – это определенный тип работы, выполняемый в процессе разработки ПО. Разные виды деятельности часто требуют разных профессиональных навыков и выполняются разными специалистами. Например, управление проектом выполняется менеджером проекта, кодирование – программистом, тестирование – тестеровщиком. Есть виды деятельности, которые могут выполняться одними и теми же специалистами – например, кодирование и проектирование (особенно в небольшом проекте) часто выполняют одни и те же люди.

В рамках одной фазы может выполнятся много различных видов деятельности. Кроме того, один вид деятельности может выполняться на разных фазах. Например, тестирование: на фазе анализа и проектирования можно писать тесты и налаживать тестовое окружение, при разработке и перед сдачей производить, собственно, само тестирование. На настоящий момент для сложного ПО используются многомерные модели процесса, в которых отделение фаз от видов деятельности существенно облегчает управление разработкой ПО.

К каждом методе разработки ПО виды деятельности могут носить разные названия. В RUP они называются рабочими процессами (work flow), в CMM – ключевыми областями процесса (key process area). В соответствии со стандартами ISO их называют процессами ЖЦ ПО, которые фактически являются подпроцессами процесса разработки ПО.

В соответствии с базовым международным стандартом ISO/IEC 12207 все процессы ЖЦ ПО делятся на три группы:

- Основные процессы:

  - анализ предметной области;

  - постановка задачи;

  - разработка;

  - приобретение;

  - поставка;

  - эксплуатация;

  - сопровождение.

- Вспомогательные процессы:

  - документирование;

  - управление конфигурацией;

  - обеспечение качества;

  - разрешение проблем;

  - аудит;

  - аттестация;

  - совместная оценка;

  - верификация.

- Организационные процессы:

  - создание инфраструктуры;

  - управление;

  - обучение;

  - усовершенствование.

Вспомогательные процессы предназначены для поддержки выполнения основных процессов, обеспечения качества проекта, организации верификации, проверки и тестирования ПО. Организационные процессы определяют действия и задачи, выполняемые как заказчиком, так и разработчиком проекта для управления основными и вспомогательными  процессами.

## 5. Каскадная модель процесса разработки ПО

Предложена в 1970 году Винстоном Ройсом. Фактически, впервые в процессе разработки ПО были выделены различные шаги разработки и поколеблены примитивные представления о разработке ПО в виде анализа системы и ее кодирования.

Достоинством этой модели явилось ограничение возможности возвратов на произвольный шаг назад, например, от тестирования – к анализу, от разработки – к работе над требованиями и т.д. Отмечалось, что такие возвраты могут катастрофически увеличить стоимость проекта и сроки его выполнения. Например, если при тестировании обнаруживаются ошибки проектирования или анализа, то их исправление часто приводит к полной переделке системы. В норме этой моделью допустимы возвраты только на предыдущий шаг.

Еще одним достоинством модели явилось введение прототипирования. То есть предлагалось разрабатывать систему дважды, чтобы уменьшить риски разработки. Первая версия – прототип – позволяет увидеть основные риски и обосновано принять главные архитектурные решения. На создание прототипа отводилось до одной трети времени всей разработки.

В дальнейшем, в связи с развитием программной инженерии и осознанием итеративного характера процесса разработки ПО эта модель активно критиковалась. Недостатками каскадной модели являются:

- отождествление фаз и видов деятельности, что влечет потерю гибкости разработки, в частности, трудности поддержки итеративного процесса разработки;

- требование полного окончания фазы, закрепление результатов в виде подробного документа (технического задания, проектной спецификации); однако опыт разработки ПО показывает, что невозможно полностью завершить разработку требований, дизайн системы и т.д. – все это подвержено изменениям; и причины тут не только в том, что подвижно окружение проекта, но и в том, что заранее не удается точно определить и сформулировать многие решения, они проясняются и уточняются лишь впоследствии;

- интеграция всех результатов разработки происходит в конце, вследствие чего интеграционные проблемы дают о себе знать слишком поздно;

- пользователи и заказчик не могут ознакомиться с вариантами системы во время разработки, и видят результат только в самом конце; тем самым, они не могут повлиять на процесс создания системы, и поэтому увеличиваются риски непонимания между разработчиками и пользователями/заказчиком;

- модель неустойчива к сбоям в финансировании проекта или перераспределению денежных средств.

Однако данная модель продолжает использоваться на практике – для небольших проектов или при разработке типовых систем, где итеративность не так востребована. С ее помощью удобно отслеживать разработку и осуществлять поэтапный контроль за проектом.

## 6. Спиральная модель

Предложена Бэри Боемом в 1988 году для преодоления недостатков каскадной модели, прежде всего, для лучшего управления рисками. Согласно этой модели разработка продукта осуществляется по спирали, каждый виток которой является отдельной фазой разработки, в рамках которой может осуществляться много различных видов деятельности, то есть модель является двумерной. В отличие от каскадной модели в спиральной нет предопределенного и обязательного набора витков, каждый виток может стать последним при разработке системы.

Последовательность витков может быть такой:

- разработка прототипа с реализацией первичной функциональности ПО;

- разработка первой версии программного продукта с ограниченной функциональностью;

- разработка второй версии программного продукта в полной или неполной функциональностью; и т.д.

Витки могут иметь и иные значения. Каждый виток имеет определенную структуру (секторы), соответствующие основным процессам разработки ПО. Последний сектор предполагает принятие решения о целесообразности захода на новый виток.

Отдельная спираль может соответствовать разработке некоторого программного компонента или внесению очередных изменений в продукт. Таким образом, у модели может появиться третье измерение.

Основная проблема спирального цикла – определение момента перехода на следующий этап. Для ее решения вводятся временные ограничения на каждый из этапов жизненного цикла. Данный план составляется на основе статистических данных, полученных в предыдущих проектах, и личного опыта разработчиков. Переход осуществляется в соответствии с планом, даже если не вся запланированная работа завершена.

Спиральную модель нецелесообразно применять:

- в проектах с небольшой степенью риска,

- в проектах с ограниченным бюджетом,

- для небольших проектов.

## 7. Архитектура ПО. Множественность точек зрения

Архитектура ПО – это внутренняя структура программного продукта (компоненты и их связи), основы пользовательского интерфейса продукта, а также средства разработки и управления проектом. То есть архитектура – это сквозная концепция или набор таковых для преодоления энтропии и хаоса, стремящихся "проглотить" разработку в виду сложности, нематериальности, согласовываемости и изменчивости ПО. Часто под архитектурой понимают внутреннее устройство ПО, выраженное, к примеру, в UML-диаграммах.

При разработке архитектуры ПО важным оказывается совмещение множества точек зрения. ПО может быть настолько сложным, что его архитектуру не построить как единую модель, связи между компонентами сложны и плохо выразимы в явном виде. Полезнее оказывается построение множества моделей, созданных с разных точек зрения. Это полезно, прежде всего, из-за разных видов деятельности процесса разработки ПО. При составлении функциональных требований к ПО обращают внимание на то, какая именно функциональность должна быть реализована, но при этом опускаются принципы и детали реализации. При проектировании, наоборот, на первое место выходят принципы реализации ПО. А при тестировании детали реализации снова неважны — на ПО смотрят как на черный ящик, реализующий (не важно каким способом) некоторый набор пользовательской функциональности. При развертке у заказчика на ПО смотрят как на набор файлов, хранилищ данных и т. д.

Кроме того, в ЖЦ ПО вовлечено большое количество очень разных специалистов (программисты, инженеры, тестеры, технические писатели, менеджеры, заказчик, пользователи, продавцы-маркетологи и т.д.), для которых нужна разная информация о программной системе.

Множественность точек зрения происходит также от того, что нет единых стандартов и норм разработки ПО для любой предметной области. Часто приходится изобретать новую точку зрения прямо по ситуации – чтобы именно этот эксперт понял суть продукта, чтобы именно эти особенности программы были отражены. Часто здесь – как в лотерее: создается несколько описаний системы с разных точек зрения, какое-то оказывается удачным и его все используют в дальнейшем.

Точка зрения (viewpoint) – это специальный термин программной инженерии, выражает определенный взгляд на систему, который осуществляется для выполнения какой-то определенной задачи кем-либо из участников проекта. Точку зрения нужно ясно осознавать при создании визуальных моделей, например, модели вариантов использования. Важно понимать, что она может быть в каждом конкретном случае своя. Важнейшими характеристиками точки зрения моделирования является цель (зачем создается модель) и целевая аудитория (то есть, для кого она предназначается).

Методика. Для ориентации на целевую аудиторию выбирают одного представителя такой аудитории и создают модели, понятные именно ему. При этом важно не обсуждать чрезмерно с ним модели, поскольку это может создать дополнительный контекст, которого другие пользователи моделей будут лишены. Полезно представлять, воображать себе этого человека при работе над моделями – его реакции, вопросы, недоумения и пр. И, исходя из этого, корректировать, исправлять созданное. И, конечно же, полезно проверить свои предположения, показав ему, что получилось.

Кроме того, важно, чтобы точка зрения была "живая", а не выдумывалась аналитиком или скопированная из книжек и тренингов по UML. Незаметно для себя аналитик может придумать свой собственный проект, своих собственных пользователей системы, заказчика и т.д. То есть аналитик исподволь, навязывает самому себе определенное восприятие реально существующих людей, задач, сильно искажая реальное положение дел. И именно в контексте этой воображаемой ситуации он создает свои модели. Следует помнить, что реальные люди, реальные ситуации обладают своеобразием, большим диапазоном вариативности. Соответственно, аналитик должен обладать гибкостью мышления, большим диапазоном техник, а также чуткостью и искренним стремлением к тому, чтобы сделать каждый конкретный проект, где он участвует, более гармоничным, более адекватным.

# Лекция 3. Управление требованиями в программной инженерии

План:

- Задача управления требованиями к ПО.

- Виды требований к ПО.

- Свойства требований к ПО.

- Формализация требований к ПО.

- Ошибки при документировании требований к ПО.

- Цикл работы с требованиями.

- Профессиональные требования к программистам.

- Этические требования к программистам.

## 1. Задача управления требованиями к ПО:

Задача управления требованиями к ПО возникает по ряду таких причин:

- значительное разнообразие программных систем, которые создает одна компания, одна команда;

- большой дефицит программистов и команд, хорошо разбирающихся в специфике некоторых предметных областей (телевидение);

- большие трудности при формулировании адекватных требований к ПО для принципиально новых предметных областей;

- трудности в понимании между заказчиком и программистами;

- существенное влияние индивидуальности заказчика – персональной или его компании, – которое сильно связано со спецификой бизнеса и используемого в этой области оборудования;

- изменчивость ПО – зачастую требования имеют тенденцию меняться в ходе разработки;

В большинстве случаев, далеко не очевидно, что та система, которую хочет заказчик, вообще можно сделать. Также нет гарантий, что программа, построенная так, как поняли и реализовали разработчики, окажется удобным, востребованным на рынке.

Ошибки и разночтения, которые возникают при выявлении требований к системе, оказываются одними из самых дорогих. Требования – это то исходное понимание задачи разработчиками, которое является основой всей разработки.

На взаимопонимание заказчика и разработчиков оказывает виляние большой разрыв между программистами и другими людьми в двух аспектах:

- Компетентность разработчиков в данной предметной области. Для успешного решения задачи создания ПО в той или иной предметной области, необходимо в нее глубоко вникнуть, поработав в ней достаточное время. Либо как-то иным способом научиться видеть проблемы данной предметной области изнутри.

- Специфичность программирования как сферы деятельности. Для большинства пользователей и заказчиков крайне не просто сформулировать точное знание, которое необходимо программистам.

Причины изменчивости ПО:

- изменение ситуации в предметной области, для которой предназначается система;

- перманентная изменчивость требований к системе из-за быстро меняющихся перспектив продажи еще неготовой системы;

- возникновение в ходе разработки проблем и трудностей, в силу которых итоговая функциональность меняется (видоизменяется, урезается, расширяется);

- внезапное изменение заказчиком своего видения системы: то ли он лучше понимает, что же ему на самом деле надо, то ли выясняется, что он что-то упустил с самого начала, то ли выясняется, что разработчики его не так поняли (в общем, всякое бывает, важно лишь, что теперь заказчик определенно хочет иного).

Изменчивость требований по ходу разработки очень болезненно сказывается на продукте. Очень часто по ходу работы над проектом разработчикам поступает огромный поток дополнительных требований. Все их реализовать в полном объеме не удается, в итоге система оказывается набором демофункциональности. Все это требует особого подхода к задаче управления требованиями к ПО.

## 2. Виды требований к ПО

Требования к ПО можно разделить на две большие группы – функциональные и нефункциональные.

Функциональные требования представляют собой детальное описание поведения и сервисов программной системы, ее функционала. Они определяют, какие функции система должна выполнять.

Нефункциональные требования не являются описанием функций системы. Этот вид требований описывает такие характеристики программной системы:

- Сопровождаемость (maintainability) – означает, что программа должна быть написана с расчетом на дальнейшее развитие. Это критическое свойство системы, т.к. изменения ПО неизбежны вследствие изменения бизнеса. Сопровождение программы выполняют, как правило, не те люди, которые ее разрабатывали. Включает такие элементы:

- наличие и понятность проектной документации;

- соответствие проектной документации исходному коду;

- понятность исходного кода;

- простота изменений исходного кода;

- простота добавления новых функций.

- Надежность (dependability). Надежность ПО включает такие элементы как:

- отказоустойчивость – возможность восстановления программы и данных в случае сбоев в работе;

- безопасность – сбои в работе программы не должны приводить к опасным последствиям (авариям);

- защищенность от случайных или преднамеренных внешних воздействий (защита от дурака, вирусов, спама).

- Эффективность (efficiency). ПО не должно впустую тратить системные ресурсы, такие как память, процессорное время, каналы связи. Поэтому эффективность ПО оценивается следующими показателями:

- время выполнения кода;

- загруженность процессора;

- объем требуемой памяти;

- время отклика и т.п.

- Удобство использования (usability). ПО должно быть легким в использовании, причем именно тем типом пользователей, на которых рассчитано приложение. Это включает в себя интерфейс пользователя и адекватную документацию. Причем, пользовательский интерфейс должен быть не интуитивно, а профессионально понятным пользователю.

- Особенности поставки – наличие инсталлятора, документации.

- Определенный уровень качества. Например, для новой Java-машины это будет означать, что она удовлетворяет набору тестов, поддерживаемому компанией Sun.

- Требования к средствам и процессу разработки системы.

- Требования к переносимости.

- Требования соответствию стандартам и т.д.

Требования этого вида часто относятся ко всей системе в целом. На практике, особенно начинающие специалисты, часто забывают о некоторых важных нефункциональных требованиях.

Реализация нефункциональных требований часто требует больших затрат, чем функциональных. Так, сопровождаемость требует значительных усилий по поддержанию соответствия проекта исходному коду и применения специальных методов создания модифицируемых программ. Надежность – дополнительных средств восстановления системы при сбоях. Эффективность – поиска специальных архитектурных решений и оптимизации кода. А удобство – проектирования не «интуитивно» понятного, а профессионально понятного интерфейса пользователя.

## 3. Основные трудности при формировании требований к ПО

Трудностей достаточно много. Все они в той или иной степенью связаны с главной проблемой программной инженерии: поиском универсального метода и процесса, пригодного для создания программного продукта любого типа в любых условиях. Здесь главная проблема – меняющиеся условия. В этой связи разработчики ПО сталкиваются со следующими трудностями:

- Наследование ранее созданного ПО (legacy systems). Существует достаточно много систем, созданных много лет назад, морально устаревших, но продолжающих работать. Проблема наследования таких систем состоит в их сопровождении – поддержке и развитии.

- Разнородность программных систем. ПО должно работать в распределенных сетях, на разнородном оборудовании, в разных средах, под управлением различных операционных систем.

- Сокращение времени на разработку. Запросы рынка требования к программным системам меняются очень быстро. Суть проблемы состоит в том, чтобы сократить время разработки ПО без снижения его качества.

Эти трудности часто оказываются связанными между собой. Задача разработки сетевого варианта старой локальной базы данных в ограниченные сроки является достаточно типичной.

## 4. Свойства требований к ПО

Сформулируем ряд важных свойств требований.

- Ясность, недвусмысленность – однозначность понимания требований заказчиком и разработчиками. Часто этого трудно достичь, поскольку конечная формализация требований, выполненная с точки зрения потребностей дальнейшей разработки, трудна для восприятия заказчиком или специалистом предметной области, которые должны проинспектировать правильность формализации.

- Полнота и непротиворечивость.

- Необходимый уровень детализации. Требования должны обладать ясно осознаваемым уровнем детализации, стилем описания, способом формализации. Возможные варианты:

  - описание свойств предметной области, для которой предназначается ПО;

  - техническое задание, которое прилагается к контракту;

  - проектная спецификация, которая должна быть уточнена в дальнейшем, при детальном проектировании;

  - и т.д.

Важно также ясно видеть и понимать тех, для кого данное описание требований предназначено, иначе не избежать недопонимания и последующих за этим трудностей. Ведь в разработке ПО задействовано много различных специалистов – инженеров, программистов, тестировщиков, представителей заказчика, возможно, будущих пользователей – и все они имеют разное образование, профессиональные навыки и специализацию, часто говорят на разных языках. Здесь также важно, чтобы требования были максимально абстрактны и независимы от реализации.

- Прослеживаемость – важно видеть то или иное требование в различных моделях, документах, наконец, в коде системы. Например, часто возникают вопросы типа – "Кто знает, почему мы решили, что такой-то модуль должен работать следующим образом ….?". Прослеживаемость функциональных требований достигается путем их дробления на отдельные, элементарные требования, присвоение им идентификаторов и создания трассировочной модели, которая в идеале должна протягиваться до программного кода. Хочется, например, знать, где нужно изменить код, если данное требование изменилось.

На практике полная формальная прослеживаемость труднодостижима, поскольку логика и структура реализации системы могут сильно не совпадать с таковыми для модели требований. В итоге одно требование оказывается сильно "размазано" по коду, а тот или иной участок кода может влиять на много требований. Но стремиться к прослеживаемости необходимо, разумно совмещая формальные и неформальные подходы.

- Тестируемость и проверяемость – необходимо, чтобы существовали способы оттестировать и проверить данное требование. Причем, важны оба аспекта, поскольку часто проверить-то заказчик может, а вот тестировать данное требование очень трудно или невозможно в виду ограниченности доступа (например, по соображениям безопасности) к окружению системы для команды разработчика. Необходимые процедуры проверки требований:

  - выполнение тестов,

  - проведение инспекций,

  - проведение формальной верификации части требований

  - определение порога качества (чем выше качество, тем оно дороже стоит!);

  - определение критериев полноты проверок, чтобы выполняющие их и руководители проекта четко осознавали, что именно проверено, а что еще нет.

  - и пр.

- Модифицируемость. Определяет процедуры внесения изменений в требования.

## 5. Варианты формализации требований

Требования как таковые – это некоторая абстракция. В реальной практике они всегда существуют в виде некоторого представления – документа, модели, формальной спецификации, списка и т.д. Требования важны как таковые, потому что дают понимание разработчикам нужд заказчика и будущих пользователей ПО. Но так как в программном проекте много различных аспектов, видов деятельности и фаз разработки, то это понимание может принимать очень разные формы. Каждое представление требований выполняет определенную задачу, например:

- служит "мостом", фиксацией соглашения между разными группами специалистов;

- используется для оперативного управления проектом (отслеживается, в какой фазе реализации находится то или иное требование, кто за него отвечает и пр.);

- используется для верификации и модельно-ориентированного тестирования.

Во всех случаях мы имеем дело с требованиями, но формализованы они будут по-разному. Формализация требований в проекте может быть очень разной – это зависит от его величины, принятого процесса разработки, используемых инструментальных средств, а также тех задач, которые решают формализованные требования.

Более того, может существовать параллельно несколько формализаций, решающих различные задачи. Рассмотрим варианты.

- Неформальная постановка требований в переписке по электронной почте. Хорошо работает в небольших проектах, при вовлеченности заказчика в разработку (например, команда выполняет субподряд). Хорошо также при таком стиле, когда есть взаимопонимание между заказчиком и командой (лишние формальности не требуются). Однако, электронные письма в такой ситуации часто оказываются важными документами – важно уметь вести деловую переписку, подводить итоги, хранить важные письма и пользоваться ими при разногласиях. Важно также вовремя понять, когда такой способ перестает работать и необходимы более формальные подходы.

- Требования в виде документа – описание предметной области и ее свойств, техническое задание как приложение к контракту, функциональная спецификация для разработчиков и т.д.

- Требования в виде графа с зависимостями в одном из средств поддержки требований (IBM Rational RequisitePro, DOORS, Borland CaliberRM и нек. др.). Такое представление удобно:

- при частом изменении требований;

- при отслеживании выполнения требований;

- при организации "привязки" к требованиям задач, людей, тестов, кода.

Важно также, чтобы была возможность легко создавать такие графы из текстовых документов, и наоборот, создавать презентационные документы по таким графам.

- Формальная модель требований для верификации, модельно-ориентированного тестирования и т.д.

Итак, каждый способ представления требований должен отвечать на следующие вопросы:

- Кто потребитель, пользователь этого представления?

- Зачем, с какой целью это представление используется?

- Как это представление используется?

## 6. Ошибки при документировании требований

Перечислим ряд ошибок, встречающихся при составлении технических заданий и иных документов с требованиями.

- Описание возможных решений вместо требований.

- Нечеткие требования оставляют недосказанности, имеют оттенок советов, обсуждений, рекомендаций: "Возможно, что имеет смысл реализовать также…", и т.д. Они не дают однозначного понимания и не допускают однозначную проверку.

- Игнорирование аудитории, для которой предназначено представление требований. Например, если спецификацию составляет инженер заказчика, то часто встречается переизбыток информации об оборудовании, с которым должна работать программная система, отсутствует глоссарий терминов и определений основных понятий, используются многочисленные синонимы и т.д. Или допущен слишком большой уклон в сторону программирования, что делает данную спецификацию непонятной всем непрограммистам.

- Пропуск важных аспектов, связанных с нефункциональными требованиями, в частности, информации об окружении системы, о сроках готовности других систем, с которыми должна взаимодействовать данная. Это случается, например, когда данная программная система является частью более крупного проекта. Типичны проблемы при создании программно-аппаратных систем, когда аппаратура не успевает вовремя и ПО невозможно тестировать, а в сроках и требованиях это не предусмотрено.

## 7. Цикл работы с требованиями

В программной инженерии определяются следующие виды деятельности при работе с требованиями.

- Выделение требований (requirements elicitation) – выявление всех возможных источников требований и ограничений на работу системы.

- Извлечение требований из этих источников.

- Анализ требований (requirements analysis), целью которого является обнаружение и устранение противоречий и неоднозначностей в требованиях, их уточнение и систематизация.

- Описание требований (requirements specification). В результате этой деятельности требования должны быть оформлены в виде структурированного набора документов и моделей, который может систематически анализироваться, оцениваться с разных позиций и в итоге должен быть утвержден как официальная формулировка требований к системе.

- Валидация требований (requirements validation), которая решает задачу оценки понятности сформулированных требований и их характеристик, необходимых, чтобы разрабатывать ПО на их основе, в первую очередь, непротиворечивости и полноты, а также соответствия корпоративным стандартам на техническую документацию.

## 8. Профессиональные требования к программистам

Развитие средств вычислительной техники, коммуникаций и программных систем (Internet, телекоммуникации, распределенные системы, IP телефония, компьютерные игры и обучающие программы) оказывает все большее воздействие на общество. Роль специалистов по программному обеспечению при этом все время возрастает. Они работают в определенном правовом и социальном окружении, находятся под действием, международных, национальных и местных законодательств.

Ясно, что программисты, как и специалисты других профессий, должны быть честными и порядочными людьми. Но вместе с тем, программисты не могут руководствоваться только моральными нормами или юридическими ограничениями, т.к. они обычно бывают связаны более тонкими профессиональными обязательствами:

- Компетентность – программный специалист должен обладать необходимыми компетенциями в своей области; вместе с тем он не должен завышать свой истинный уровень компетентности и не должен сознательно браться за работу, которая этому уровню не соответствует.

- Конфиденциальность – программные специалисты должны уважать конфиденциальность в отношении своих работодателей или заказчиков независимо от того, подписывалось ли ими соответствующее соглашение.

- Защита интеллектуальной собственности – специалист должен соблюдать законодательство и принципы защиты интеллектуальной собственности при использовании чужой интеллектуальной собственности. Кроме того, он должен защищать интеллектуальную собственность работодателя и клиента. Важный момент: создаваемая им интеллектуальная собственность является собственностью работодателя или клиента.

- Злоупотребление компьютером – программные специалисты не должны злоупотреблять компьютерными ресурсами работодателя или заказчика; под злоупотреблениями мы здесь понимаем широкий спектр – от игр в компьютерные игрушки на рабочем месте до распространения вирусов и т.п.

## 9. Этические требования к программистам.

Кодекс этики IEEE-CS/ACM:

В разработке этических обязательств программистов ведущую роль играют профессиональные сообщества, такие, как:

- ACM – Association for Computing Machinery – Ассоцтация по вычислительной технике;

- IEEE – Institute of Electrical and Electronic Engineers – Институт инженеров по электротехнике и электронике;

- CS – British Computer Society – Британское компьютерное общество.

Указанные сообщества совместно разработали и опубликовали IEEE-CS/ACM Software Engineering Code of Ethics and Professional Practices – Кодекс этики и профессиональной практики программной инженерии.

Члены этих организаций принимают обязательство следовать этому кодексу в момент вступления в организацию. Кодекс содержит восемь принципов, связанных с поведением и решениями, принимаемыми профессиональными программистами, включая практиков, преподавателей, менеджеров и руководителей высшего звена. Кодекс распространяется также на студентов и помощников программистов, изучающих данную профессию.

Кодекс имеет краткую и полную версии. Краткая версия кодекса суммирует стремления кодекса на высоком уровне абстракции. Полная версия показывает, как эти стремления отражаются на деятельности профессиональных программистов. Без высших принципов детали кодекса станут казуистическими и нудными. Без деталей стремления останутся возвышенными, но пустыми. Вместе же они образуют целостный кодекс.

Программные инженеры должны добиваться повышения полезности и престижности профессии «инженер-программист». В соответствии с их приверженностью к процветанию, безопасности и благополучию общества, программные инженеры должны руководствоваться следующими восемью принципами:

1. ОБЩЕСТВО – Программные инженеры должны действовать соответственно общественным интересам.

2. КЛИЕНТ И РАБОТОДАТЕЛЬ – Программные инженеры должны действовать в интересах клиентов и работодателя, соответственно общественным интересам.

3. ПРОДУКТ – Программные инженеры должны добиваться, чтобы произведенные ими продукты и их модификации соответствовали высочайшим профессиональным стандартам.

4. СУЖДЕНИЕ – Программные инженеры должны добиваться честности и независимости в своих профессиональных суждениях.

5. МЕНЕДЖМЕНТ – Менеджеры и лидеры программных инженеров должны руководствоваться этическим подходом к руководству разработкой и сопровождением ПО, а также продвигать и развивать этот подход.

6. ПРОФЕССИЯ – Программные инженеры должны периодически повышать свою квалификацию, улучшать целостность и репутацию своей профессии соответственно с интересами общества.

7. КОЛЛЕГИ – Программные инженеры должны честными по отношению к своим коллегам и всячески их поддерживать.

8. ЛИЧНОСТЬ – Программные инженеры в течение всей своей жизни должны учиться практике своей профессии и продвигать этический подход к практике своей профессии.

# Лекция 4. Методы и модели программной инженерии

План:

  - Методы программной инженерии

  - CASE-средства

  - Функционально-ориентированный подход

  - Объектно-ориентированный подход

## 1. Методы программной инженерии

Метод программной инженерии – это структурный подход к созданию ПО, который способствует производству высококачественного продукта эффективным в экономическом аспекте способом. В этом определении есть две основные составляющие: 1) создание высококачественного продукта и 2) экономически эффективным способом. Иными словами, метод программной инженерии – это то, что обеспечивает решение ее основной задачи: создание качественного продукта при заданных ресурсах времени, бюджета, оборудования, людей.

Начиная с 70-х годов ХХ века создано достаточно много методов разработки ПО. Наиболее известные из них:

- метод структурного анализа и проектирования (Том ДеМарко, инженер-программист, США, 1978);

- метод сущность-связь проектирования информационных систем (Питер Чен, ученый информатик, США 1976);

- метод объектно-ориентированного анализа (Гради Буч, инженер-программист, США, 1994, Рамбо, 1991).

Методика программной инженерии основана на идее создания моделей ПО с поэтапным преобразованием этих моделей в программу – окончательную модель решаемой задачи. Так, на этапе спецификаций создается модель – описание требований, которая далее преобразуется в модель проекта ПО, проект – в программный код. При этом важно, чтобы модели представлялись графически с помощью некоторого языка представления моделей.

Методы должны включать в себя следующие компоненты:

- описание моделей системы и нотация, используемая для описания этих моделей (например, объектные модели, конечно-автоматные модели и т.д.);

- правила и ограничения, которые следует выполнять при разработке моделей (например, каждый объект должен иметь одинаковое имя);

- рекомендации – эвристики, характеризующие хорошие приемы проектирования в данном методе (скажем, рекомендация о том, что ни у одного объекта не должно быть больше семи подобъектов);

- руководство по применению метода – описание последовательности работ (действий), которые надо выполнить для построения моделей (все атрибуты должны быть задокументированы до определения операций, связанных с этим объектом).

Нет универсальных методов, все они применимы только для тех или иных случаев, применяемые на практике методы могут включать элементы различных подходов. Выбор метода составляет задачу специалиста по программной инженерии.

## 2. CASE-средства

CASE - Computer Aided System Engineering – различного рода инструментальные программы, используемые для автоматизированной поддержки процесса создания программ.

К первым CASE-средствам отнеслись с определенной настороженностью. Со временем появились как восторженные отзывы об их применении, так и критические оценки их возможностей. Во-первых, ранние CASE-средства были простой надстройкой над СУБД. Визуализация процесса разработки концептуальной схемы БД имеет немаловажное значение, тем не менее, она не решает проблем создания приложений других типов. Во-вторых, графическая нотация, реализованная в CASE-средстве, в отличие от строгого синтаксиса ЯП, воспринималась далеко не однозначно.

CASE-средства могут быть классифицированы по нескольким признакам:

- По уровню применения:

- Upper CASE - средства анализа требований;

- Middle CASE - средства проектирования;

- Low CASE - средства разработки приложений.

- по специализации:

- средства проектирования баз данных;

- средства процессного моделирования;

- средства реинжиниринга (восстановления) модели (формирование ERD на основе анализа схем БД или формирования диаграмм на основе анализа программных кодов).

- по видам деятельности:

- планирования и управления проектом;

- конфигурационного управления;

- тестирования.

- по структурной организации: простые и интегрированные CASE – охватывают все этапы и процессы создания ПО от анализа требований до тестирования и выпуска документации. Интегрированные CASE выступают, как правило, в виде набора согласованных по интерфейсу средств, предназначенных для поддержки отдельных этапов процесса.

В настоящее время существует очень много CASE средств и фирм, специализирующихся на их разработке (Rational). Это широкий спектр программ – инструментальных средств, применяемых на разных этапах разработки ПО: спецификации требований, проектирования, кодирования, тестирования, документирования, и т.д.

## 3. Функционально-ориентированный подход

Функционально-ориентированный подход рассматривает объект исследования, как набор функций, преобразующий поступающий поток информации в выходной поток. Процесс преобразования информации потребляет определенные ресурсы. Принципиальное отличие ФОП от других подходов заключается в четком отделении функций (методов обработки данных) от самих данных.

Распространенной методикой реализации ФОП является IDEF0, являющаяся следующим этапом развития графического языка описания функциональных систем SADT (Structured Analysis and Design Technique). Целью методики является построение функциональной схемы исследуемой системы, описывающей все необходимые процессы с точностью, достаточной для однозначного моделирования деятельности системы.

В основе методологии лежат четыре основных понятия: функциональный блок, интерфейсная дуга, декомпозиция, глоссарий.

Функциональный блок (Activity Box) представляет собой некоторую конкретную функцию в рамках рассматриваемой системы. По требованиям стандарта название каждого функционального блока должно быть сформулировано в глагольном наклонении (например, "производить услуги"). На диаграмме функциональный блок изображается прямоугольником.

Каждая из четырех сторон функционального блока имеет свое определенное значение (роль), при этом:

- верхняя сторона имеет значение "Управление" (Control);

- левая сторона имеет значение "Вход" (Input);

- правая сторона имеет значение "Выход" (Output);

- нижняя сторона имеет значение "Механизм" (Mechanism).

Интерфейсная дуга (Arrow) отображает элемент системы, который либо обрабатывается функциональным блоком, либо является результатом этой обработки, либо оказывает иное влияние на функцию, представленную данным функциональным блоком. С их помощью отображают объекты, в той или иной степени определяющие процессы, происходящие в системе. Это могут быть элементы реального мира (детали, вагоны, сотрудники и т.д.) или инфопотоки (документы, данные, инструкции и т.д.). В зависимости от того, к какой из сторон функционального блока подходит дуга, она носит название "входящей", "исходящей" или "управляющей".

Любой функциональный блок по требованиям стандарта должен иметь, по крайней мере, одну управляющую интерфейсную дугу и одну исходящую.

Декомпозиция (Decomposition) является основным понятием стандарта IDEF0. Принцип декомпозиции применяется при разбиении сложного процесса на составляющие его функции. При этом уровень детализации процесса определяется непосредственно разработчиком.

Декомпозиция позволяет постепенно и структурированно представлять модель системы в виде иерархической структуры отдельных диаграмм, что делает ее менее перегруженной и легко усваиваемой.

Глоссарий (Glossary). Для каждого из элементов IDEF0 — диаграмм, функциональных блоков, интерфейсных дуг — стандарт подразумевает создание и поддержание набора соответствующих определений, ключевых слов, повествовательных изложений и т.д., которые характеризуют объект, отображенный данным элементом. Глоссарий гармонично дополняет наглядный графический язык, снабжая диаграммы необходимой дополнительной информацией.

Модель IDEF0 всегда начинается с представления системы как единого целого – одного функционального блока с интерфейсными дугами, простирающимися за пределы рассматриваемой области. Такая диаграмма с одним функциональным блоком называется контекстной диаграммой.

В процессе декомпозиции базовый функциональный блок подвергается детализации на другой диаграмме. Получившаяся диаграмма следующего уровня содержит функциональные блоки, отображающие главные подфункции базового функционального блока родительской диаграммы, и называется дочерней (Child Diagram) по отношению к нему, а каждый ФБ  дочерней диаграммы — дочерним блоком (Child Box). В свою очередь, ФБ-предок называется родительским блоком по отношению к дочерней диаграмме (Parent Box), а диаграмма, к которой он принадлежит – родительской диаграммой (Parent Diagram). Каждая из подфункций дочерней диаграммы может быть далее детализирована путем аналогичной декомпозиции соответствующего ей функционального блока. В каждом случае декомпозиции функционального блока все интерфейсные дуги, входящие в данный блок или исходящие из него, фиксируются на дочерней диаграмме. Таким образом достигается структурная целостность IDEF0–модели.

Обычно IDEF0-модели несут в себе сложную и концентрированную информацию. Для того, чтобы ограничить их перегруженность и сделать удобочитаемыми, в стандарте приняты соответствующие ограничения сложности:

- количество ФБ на диаграмме — 3 – 6;

- количество интерфейсных дуг на один ФБ — не более пяти.

Преимущества ФОП:

- наглядность графического языка

- структурная целостность модели

- преемственность при организации новых проектов

Недостатком является сложность проектирования, возрастающая вместе со сложностью проектируемой системы.

## 4. Объектно-ориентированный подход

Важнейшим шагом на пути к совершенствованию языков программирования стало появление объектно-ориентированного подхода к программированию (или, сокращенно, ООП ) и соответствующего класса языков. Методология ООП пришла на смену процедурной или алгоритмической организации структуры программного кода, когда стало очевидно, что традиционные методы процедурного программирования не способны справиться ни с растущей сложностью программ и их разработки, ни с повышением их надежности.

При объектно-ориентированном подходе программа представляет собой описание объектов, их свойств (или атрибутов ), совокупностей (или классов ), отношений между ними, способов их взаимодействия и операций над объектами (или методов ). Процедурно-ориентированная декомпозиция программ уступила место объектно-ориентированной, при которой в качестве отдельных структурных единиц программы рассматриваются не процедуры и функции, а классы и объекты с соответствующими свойствами и методами. Как следствие, программа перестала быть последовательностью предопределенных на этапе кодирования действий, а преобразовалась в событийно управляемую. Последнее обстоятельство доминирует и при разработке широкого круга современных приложений. В этом случае каждая программа представляет собой бесконечный цикл ожидания заранее определенных событий. Инициаторами событий могут быть другие программы или пользователи, а при наступлении отдельного события программавыходит из состояния ожидания и реагирует на него вполне адекватным образом.

Методология ООП тесно связана с концепцией автоматизированной разработки программного обеспечения (CASE). Попытки предложить подходящий синтаксис для визуального представления схем БД и ПО воспринимались скептически и неоднозначно. На этом фоне разработка и стандартизация унифицированного языка моделирования UML вызвала воодушевление у всего сообщества программистов.

В рамках ООП исторически рассматривались три графических нотации:

- диаграммы "сущность-связь" (Entity-Relationship Diagrams, ERD),

- диаграммы функционального моделирования (Structured Analysis and Design Technique, SADT),

- диаграммы потоков данных (Data Flow Diagrams, DFD).

Однако все они являются в той или иной степени ограниченными.

Ограниченность диаграмм ERD проявляется при конкретизации концептуальной модели в более детальное представление моделируемой программной системы, которое кроме статических связей должно содержать информацию о поведении или функционировании отдельных ее компонентов.

Основной недостаток функционального моделирования связан с отсутствием явных средств для объектно-ориентированного представления моделей сложных систем. Некоторые аналитики отмечают важность знания и применения нотации IDEF0, однако отсутствие возможности реализации соответствующих графических моделей в объектно-ориентированном программном коде существенно сужают диапазон решаемых с ее помощью задач.

Недостаток рассмотренных нотаций связан с отсутствием явных средств для объектно-ориентированного представления моделей сложных систем, а также сложных алгоритмов обработки данных. Кроме того, на рассмотренных типах диаграмм не указываются характеристики времени выполнения отдельных процессов и передачи данных между процессами, то модели систем, реализующих синхронную обработку данных, не могут быть адекватно представлены в этих нотациях. В конце 80-х годов ситуация начала обостряться. Общее число наиболее известных языков моделирования возросло с 10 до более чем 50. Многие пользователи испытывали серьезные затруднения при выборе языка, поскольку ни один из них не удовлетворял всем требованиям, предъявляемым к построению моделей сложных систем.

К середине 1990-х некоторые методы были существенно улучшены и приобрели самостоятельное значение при решении различных задач ООП. Наиболее известными из них:

- Метод Гради Буча (Grady Booch), получивший условное название Booch или Booch'91, Booch Lite (позже - Booch'93);

- Метод Джеймса Румбаха (James Rumbaugh), наименованный Object Modeling Technique - OMT (позже - OMT-2);

- Метод Айвара Джекобсона (Ivar Jacobson), под названием Object-Oriented Software Engineering – OOSE.

К концу 1995 года образуется унифицированная интеграция этих трех методов, которая и послужила основой для унифицированного языка моделирования UML.

Визуальное моделирование с использованием нотации UML можно представить как процесс поуровневого спуска от наиболее общей и абстрактной концептуальной модели исходной бизнес-системы к логической, а затем и к физической модели соответствующей программной системы. К базовым моделям UML относятся модель прецедентов (требований) и модель классов.

Несомненным преимуществом данного подхода является концептуальная близость к предметной области произвольной структуры и назначения. Механизм наследования атрибутов и методов позволяет строить производные понятия на основе базовых и таким образом создавать модель сколь угодно сложной предметной области с заданными свойствами.

Еще одним теоретически интересным и практически важным свойством объектно-ориентированного подхода является поддержка механизма обработки событий, которые изменяют атрибуты объектов и моделируют их взаимодействие в предметной области.

Перемещаясь по иерархии классов от общих понятий предметной области к более конкретным (или от более сложных – к более простым) и наоборот, программист получает возможность изменять степень абстрактности или конкретности взгляда на моделируемый им реальный мир.

Наиболее существенным недостатком ООП является сложность адекватной (непротиворечивой и полной) формализации объектной теории, что порождает трудности тестирования и верификации созданного программного обеспечения.

# Лекция 5. Базовые модели UML, применяемые в программной инженерии

План:

- Модель прецедентов.

- Отношения на диаграмме вариантов использования.

- Модель классов.

- Идентификация классов анализа.

- Отношения между классами.

## 1. Модель прецедентов (вариантов использования)

Это диаграмма, на которой изображаются отношения между актерами и вариантами использования. Это исходное концептуальное представление или концептуальная модель системы в процессе ее проектирования и разработки. Создание диаграммы вариантов использования имеет следующие цели:

- Определение общих границ и контекста моделируемой предметной области на начальных этапах проектирования системы;

- Формулирование общих требований к функциональному поведению проектируемой системы

- Разработка исходной концептуальной модели системы для ее последующей детализации в форме логических и физических моделей

- Подготовка исходной документации для взаимодействия разработчиков системы с ее заказчиками и пользователями

Назначение данной диаграммы состоит в следующем: проектируемая программная система представляется в форме так называемых вариантов использования, с которыми взаимодействуют внешние сущности или актеры. При этом актером или действующим лицом называется любой объект, субъект, система или устройство, взаимодействующие с моделируемой бизнес-системой извне. Это может быть человек, техническое устройство, программа или любая другая система, которая служит источником воздействия на моделируемую систему так, как определит разработчик. Вариант использования служит для описания сервисов, которые система предоставляет актеру. При этом ничего не говорится о том, каким образом будет реализовано взаимодействие актеров с системой и собственно выполнение вариантов использования.

Рассматривая диаграмму вариантов использования в качестве модели бизнес-системы, можно ассоциировать ее с "черным ящиком". Концептуальный характер этой диаграммы проявляется в том, что подробная детализация диаграммы или включение в нее элементов физического уровня представления на начальном этапе проектирования скорее имеет отрицательный характер, поскольку предопределяет способы реализации поведения системы. Эти аспекты должны быть сознательно скрыты от разработчика на диаграмме вариантов использования.

В самом общем случае, диаграмма вариантов использования представляет собой граф специального вида, который является графической нотацией для представления конкретных вариантов использования, актеров и отношений между этими элементами. При этом отдельные элементы диаграммы заключают в прямоугольник, который обозначает границы проектируемой системы. В то же время отношения, которые могут быть изображены на данном графе, представляют собой только фиксированные типы взаимосвязей между актерами и вариантами использования, которые в совокупности описывают сервисы или функциональные требования к моделируемой системе.

Базовыми элементами диаграммы вариантов использования являются вариант использования и актер.

Вариант использования (use case) — внешняя спецификация последовательности действий, которые система или другая сущность могут выполнять в процессе взаимодействия с актерами.

Вариант использования представляет собой спецификацию общих особенностей поведения или функционирования моделируемой системы без рассмотрения внутренней структуры этой системы. Несмотря на то, что каждый вариант использования определяет последовательность действий, которые должны быть выполнены проектируемой системой при взаимодействии ее с соответствующим актером, сами эти действия не изображаются на рассматриваемой диаграмме.

Содержание варианта использования может быть представлено в форме дополнительного пояснительного текста, который раскрывает смысл или семантику действий при выполнении данного варианта использования. Такой пояснительный текст получил название текста-сценария или просто сценария.

Отдельный вариант использования обозначается на диаграмме эллипсом, внутри которого содержится его краткое имя в форме глагольного существительного (рис. 3.1, а) или глагола (рис. 5.1, б) с пояснительными словами. Сам текст имени варианта использования должен начинаться с заглавной буквы.

Имя (name) — строка текста, которая используется для идентификации любого элемента модели.

а) глагольное существительное		б) глагол			в) актер

Рис. 5.1. Графическое обозначение варианта использования

Диаграмма вариантов использования содержит конечное множество вариантов использования, которые в целом должны определять все возможные стороны ожидаемого поведения системы. Применение вариантов использования на всех этапах работы над проектом позволяет не только достичь требуемого уровня унификации обозначений для представления функциональности программы, но и является мощным средством последовательного уточнения требований на основе их итеративного обсуждения со всеми заинтересованными специалистами.

Примерами вариантов использования могут быть следующие действия: проверка состояния текущего счета клиента, оформление заказа на покупку товара, получение дополнительной информации о кредитоспособности клиента, отображение графической формы на экране монитора и другие действия.

Актер (actor) — согласованное множество ролей, которые играют внешние сущности по отношению к вариантам использования при взаимодействии с ними.

Актер представляет собой любую внешнюю по отношению к моделируемой системе сущность, которая взаимодействует с системой и использует ее функциональные возможности для достижения определенных целей или решения частных задач. Каждый актер может рассматриваться как некая отдельная роль относительно конкретного варианта использования. Стандартным графическим обозначением актера на диаграммах является фигурка "человечка", под которой записывается имя актера (рис. 5.1, в).

Имя актера должно начинаться с заглавной буквы и следовать рекомендациям использования имен для типов и классов модели, должно быть достаточно информативным с точки зрения семантики. Для этой цели подходят наименования должностей в компании (например, продавец, кассир, менеджер, президент). Не рекомендуется давать актерам имена собственные или названия моделей конкретных устройств, даже если это с очевидностью следует из контекста проекта, так как одно и то же лицо (устройство) может выступать в нескольких ролях и, соответственно, обращаться к различным сервисам системы.

Актеры используются для моделирования внешних по отношению к проектируемой системе сущностей, которые взаимодействуют с системой. В качестве актеров могут выступать другие системы, в том числе подсистемы проектируемой системы или ее отдельные классы. Важно понимать, что каждый актер определяет согласованное множество ролей, в которых могут выступать пользователи данной системы в процессе взаимодействия с ней. В каждый момент времени с системой взаимодействует вполне определенный пользователь, при этом он играет или выступает в одной из таких ролей.

Поскольку в общем случае актер всегда находится вне системы, его внутренняя структура никак не определяется. Для актера имеет значение только его внешнее представление, т.е. то, как он воспринимается со стороны системы. Актеры взаимодействуют с системой посредством передачи и приема сообщений от вариантов использования. Сообщение представляет собой запрос актером сервиса от системы и получение этого сервиса. Это взаимодействие может быть выражено посредством ассоциаций между отдельными актерами и вариантами использования. Кроме этого, с актерами могут быть связаны интерфейсы, которые определяют, каким образом другие элементы модели взаимодействуют с этими актерами.

## 2. Отношения на диаграмме вариантов использования

Отношение (relationship) — семантическая связь между отдельными элементами модели.

Между элементами диаграммы вариантов использования могут существовать различные отношения, которые описывают взаимодействие экземпляров одних актеров и вариантов использования с экземплярами других актеров и вариантов. Один актер может взаимодействовать с несколькими вариантами использования. В этом случае этот актер обращается к нескольким сервисам данной системы. В свою очередь один вариант использования может взаимодействовать с несколькими актерами, предоставляя для всех них свой сервис.

В то же время два варианта использования, определенные в рамках одной моделируемой системы, также могут взаимодействовать друг с другом, однако характер этого взаимодействия будет отличаться от взаимодействия с актерами.

Однако в обоих случаях способы взаимодействия элементов модели предполагают обмен сигналами или сообщениями, которые инициируют реализацию функционального поведения моделируемой системы.

В языке UML имеется несколько стандартных видов отношений между актерами и вариантами использования:

- ассоциации (association relationship)

- включения (include relationship)

- расширения (extend relationship)

- обобщения (generalization relationship)

При этом общие свойства вариантов использования могут быть представлены тремя различными способами, а именно — с помощью отношений включения, расширения и обобщения.

Отношение ассоциации – одно из фундаментальных понятий в языке UML и в той или иной степени используется при построении всех графических моделей систем в форме канонических диаграмм. Применительно к диаграммам вариантов использования ассоциация служит для обозначения специфической роли актера при его взаимодействии с отдельным вариантом использования. Другими словами, ассоциация специфицирует семантические особенности взаимодействия актеров и вариантов использования в графической модели системы. На диаграмме вариантов использования, так же как и на других диаграммах, отношение ассоциации обозначается сплошной линией между актером и вариантом использования. Эта линия может иметь некоторые дополнительные обозначения, например, имя и кратность (рис.  5.2, а).

а) отношение ассоциации				б) отношение включения

в) отношение расширения				г) отношение обобщения

Рис. 5.2. Пример графического представления отношений на диаграмме вариантом использования

В контексте диаграммы вариантов использования отношение ассоциации между актером и вариантом использования может указывать на то, что актер инициирует соответствующий вариант использования. Такого актера называют главным. В других случаях подобная ассоциация может указывать на актера, которому предоставляется справочная информация о результатах функционирования моделируемой системы. Таких актеров часто называют второстепенными. Более детальное описание семантических особенностей отношения ассоциации будет дано при рассмотрении других диаграмм в последующих лекциях.

Включение (include) в языке UML — это разновидность отношения зависимости между базовым вариантом использования и его специальным случаем. При этом отношением зависимости (dependency) является такое отношение между двумя элементами модели, при котором изменение одного элемента (независимого) приводит к изменению другого элемента (зависимого).

Отношение включения устанавливается только между двумя вариантами использования и указывает на то, что заданное поведение для одного варианта использования включается в качестве составного фрагмента в последовательность поведения другого варианта использования. Данное отношение является направленным бинарным отношением в том смысле, что пара экземпляров вариантов использования всегда упорядочена в отношении включения.

Так, например, отношение включения, направленное от варианта использования "Предоставление кредита в банке" к варианту использования "Проверка платежеспособности клиента", указывает на то, что каждый экземпляр первого варианта использования всегда включает в себя функциональное поведение или выполнение второго варианта использования. В этом смысле поведение второго варианта использования является частью поведения первого варианта использования на данной диаграмме. Графически данное отношение обозначается как отношение зависимости в форме пунктирной линии со стрелкой, направленной от базового варианта использования к включаемому варианту использования. При этом данная линия помечается стереотипом <<include>>, как показано на рис.  5.2, б.

Семантика этого отношения определяется следующим образом. Процесс выполнения базового варианта использования включает в себя как собственное подмножество последовательность действий, которая определена для включаемого варианта использования. При этом выполнение включаемой последовательности действий происходит всегда при инициировании базовоговарианта использования.

Один вариант использования может входить в несколько других вариантов, а также содержать в себе другие варианты. Включаемый вариант использования является независимым от базового варианта в том смысле, что он предоставляет последнему инкапсулированное поведение, детали реализации которого скрыты от последнего и могут быть легко перераспределены между несколькими включаемыми вариантами использования. Более того, базовый вариант зависит только от результатов выполнения включаемого в него варианта использования, но не от структуры включаемых в него вариантов.

Отношение расширения (extend) определяет взаимосвязь базового варианта использования с другим вариантом использования, функциональное поведение которого задействуется базовым не всегда, а только при выполнении дополнительных условий.

В языке UML отношение расширения является зависимостью, направленной к базовому варианту использования и соединенной с ним в так называемой точке расширения. Отношение расширения между вариантами использования обозначается как отношение зависимости в форме пунктирной линии со стрелкой, направленной от того варианта использования, который является расширением для базового варианта использования. Данная линия со стрелкой должна быть помечена стереотипом <<extend>>, как показано на рис.  5.2, в

В изображенном фрагменте имеет место отношение расширения между базовым вариантом использования "Предоставление кредита в банке" и вариантом использования "Предоставление налоговых льгот". Это означает, что свойства поведения первого варианта использования в некоторых случаях могут быть дополнены функциональностью второго варианта использования. Для того чтобы это расширение имело место, должно быть выполнено определенное логическое условие данного отношения расширения.

Отношение расширения позволяет моделировать таким образом, что один из вариантов использования должен присоединять к своему поведению дополнительное поведение, определенное для другого варианта использования. В то же время, данное отношение всегда предполагает проверку условия и ссылку на точку расширения в базовом варианте использования. Точка расширения определяет место в базовом варианте использования, в которое должно быть помещено расширение при выполнении соответствующего логического условия. При этом один из вариантов использования может быть расширением для нескольких базовых вариантов, а также иметь в качестве собственных расширений другие варианты. Базовый вариант использования не зависит от своих расширений.

Семантика отношения расширения определяется следующим образом. Если базовый вариант использования выполняет некоторую последовательность действий, которая определяет его поведение, и при этом имеется точка расширения на экземпляр другого варианта использования, которая является первой из всех точек расширения у базового варианта, то проверяется логическое условие данного отношения. Если это условие выполняется, исходная последовательность действий расширяется посредством включения действий другого варианта использования. Следует заметить, что условие отношения расширения проверяется лишь один раз — при первой ссылке на точку расширения, и если оно выполняется, то все расширяющие варианты использования вставляются в базовый вариант.

Два и более актера могут иметь общие свойства, т.е. взаимодействовать с одним и тем же множеством вариантов использования одинаковым образом. Такая общность свойств и поведения представляется в виде отношения обобщения с другим, возможно, абстрактным актером, который моделирует соответствующую общность ролей.

Графически отношение обобщения обозначается сплошной линией со стрелкой в форме не закрашенного треугольника, которая указывает на родительский вариант использования (рис.  5.2, г). Эта линия со стрелкой имеет специальное название — стрелка-обобщение.

В данном примере отношение обобщения указывает на то, что вариант использования "Предоставление кредита корпоративным клиентам" - специальный случай варианта использования "Предоставление кредита клиентам банка". Другими словами, первый вариант использования является специализацией второго варианта использования. При этом вариант использования"Предоставление кредита клиентам банка" еще называют предком или родителем по отношению к варианту использования"Предоставление кредита корпоративным клиентам", а последний вариант называют потомком по отношению к первому варианту использования. Следует подчеркнуть, что потомок наследует все свойства поведения своего родителя, а также может обладать дополнительными особенностями поведения.

Отношение обобщения между вариантами использования применяется в том случае, когда необходимо отметить, что дочерние варианты использования обладают всеми особенностями поведения родительских вариантов. При этом дочерние варианты использования участвуют во всех отношениях родительских вариантов. В свою очередь, дочерние варианты могут наделяться новыми свойствами поведения, которые отсутствуют у родительских вариантов использования, а также уточнять или модифицировать наследуемые от них свойства поведения.

## 3. Модель классов

Центральное место в методологии ООП занимает разработка логической модели системы в виде диаграммы классов. Диаграмма классов отражает, в частности, различные взаимосвязи между отдельными сущностями предметной области, такими как объекты и подсистемы, а также описывает их внутреннюю структуру и типы отношений. На данной диаграмме не указывается информация о временных аспектах функционирования системы. С этой точки зрения диаграмма классов может служить дальнейшим развитием концептуальной модели проектируемой системы.

Диаграмма классов (class diagram) — диаграмма языка UML, на которой представлена совокупность декларативных или статических элементов модели, таких как классы с атрибутами и операциями, а также связывающие их отношения.

Диаграмма классов предназначена для представления статической структуры модели системы в терминологии классов объектно-ориентированного программирования. При этом диаграмма классов может содержать интерфейсы, пакеты, отношения и даже отдельные экземпляры классификаторов, такие как объекты и связи. Когда говорят о данной диаграмме, имеют в виду статическую структурную модель проектируемой системы, т.е. графическое представление таких структурных взаимосвязей логической модели системы, которые не зависят от времени.

Класс

Класс (class) — абстрактное описание множества однородных объектов, имеющих одинаковые атрибуты, операции и отношения с объектами других классов.

Графически класс в нотации языка UML изображается в виде прямоугольника, который дополнительно может быть разделен горизонтальными линиями на разделы или секции ( рис. 5.3). В этих секциях могут указываться имя класса, атрибуты и операции класса.

Рис. 5.3. Варианты графического изображения класса на диаграмме классов

На начальных этапах разработки диаграммы отдельные классы могут обозначаться простым прямоугольником, в котором должно быть указано имя соответствующего класса (рис. 5.3, а). По мере проработки отдельных компонентов диаграммы описание классов дополняется атрибутами (рис. 5.3, б) и операциями (рис. 5.3, в). Четвертая секция (рис. 5.3, г) не обязательна и служит для размещения дополнительной информации справочного характера, например, об исключениях или ограничениях класса, сведения о разработчике или языке реализации. Предполагается, что окончательный вариант диаграммы содержит наиболее полное описание классов, которые состоят из трех или четырех секций.

Имя класса

Имя класса должно быть уникальным в пределах пакета, который может содержать одну или несколько диаграмм классов. Имя указывается в самой верхней секции прямоугольника, поэтому она часто называется секцией имени класса. В дополнение к общему правилу именования элементов языка UML, имя класса записывается по центру секции имени полужирным шрифтом и должно начинаться с заглавной буквы. Рекомендуется в качестве имен классов использовать существительные, записанные по практическим соображениям без пробелов. Необходимо помнить, что имена классов образуют словарь предметной области при ООП.

В секции имени класса могут также находиться стереотипы или ссылки на стандартные шаблоны, от которых образован данный класс и, соответственно, от которых он наследует атрибуты и операции. В этой секции может также приводиться информация о разработчике данного класса и статус состояния разработки. Здесь также могут записываться и другие общие свойства этого класса, имеющие отношение к другим классам диаграммы или стандартным элементам языка UML.

Класс может иметь или не иметь экземпляров или объектов. В зависимости от этого в языке UML различают конкретные и абстрактные классы.

Конкретный класс (concrete class) — класс, на основе которого могут быть непосредственно созданы экземпляры или объекты.

Рассмотренные выше обозначения относятся к конкретным классам. От них следует отличать абстрактные классы.

Абстрактный класс (abstract class) — класс, который не имеет экземпляров или объектов.

Для обозначения имени абстрактного класса используется наклонный шрифт (курсив). В языке UML принято общее соглашение о том, что любой текст, относящийся к абстрактному элементу, записывается курсивом. Это имеет принципиальное значение, поскольку является семантическим аспектом описания абстрактных элементов языка UML.

Атрибут (attribute) — содержательная характеристика класса, описывающая множество значений, которые могут принимать отдельные объекты этого класса.

Атрибут класса служит для представления отдельного свойства или признака, который является общим для всех объектов данного класса. Атрибуты класса записываются во второй сверху секции прямоугольника класса. Эту секцию часто называют секцией атрибутов.

Операция (operation) - это сервис, предоставляемый каждым экземпляром или объектом класса по требованию своих клиентов, в качестве которых могут выступать другие объекты, в том числе и экземпляры данного класса .

Операции класса записываются в третьей сверху секции прямоугольника класса, которую часто называют секцией операций. Совокупность операций характеризует функциональный аспек	т поведения всех объектов данного класса.

Имя операции представляет собой строку текста, которая используется в качестве идентификатора соответствующей операции и поэтому должна быть уникальной в пределах данного класса. Имя операции должно начинаться со строчной (малой) буквы, и, как правило, записываться без пробелов.

## 4. Идентификация классов анализа

Заключается в предварительном определении набора классов системы (классов анализа) на основе описания предметной области и спецификации требований к системе (в частности, глоссария).

Прежде всего, выделяются основные абстракции. Способы идентификации основных абстракций аналогичны способам идентификации сущностей в модели "сущность-связь" – поиск абстракций, описывающих физические или материальные объекты, процессы и события, роли людей, организации и другие понятия. Единственным формальным способом идентификации сущностей является анализ текстовых описаний предметной области, выделение из описаний имен существительных и выбор их в качестве "кандидатов" на роль абстракций. Каждая сущность должна иметь наименование, выраженное существительным в единственном числе.

Далее абстракции идентифицируются по трем типам, которым в нотации UML соответствуют три специальных графических примитива, используемых для уточнения семантики отдельных классов при построении различных диаграмм:

- Управляющий класс (control class) — класс, отвечающий за координацию действий других классов. На каждой диаграмме классов должен быть хотя бы один управляющий класс. Он контролирует последовательность выполнения действий данного варианта использования. Как правило, данный класс является активным и инициирует рассылку множества сообщений другим классам модели. Кроме специального обозначения управляющий класс может быть изображен в форме прямоугольника класса со стереотипом <<control>> (рис. 5.4, а). Примеры управляющих классов: менеджер транзакций, координатор ресурсов, обработчик событий, обработчик ошибок, и т.п.

- Класс-сущность (entity class) — пассивный класс, информация о котором должна храниться постоянно и не уничтожаться с выключением системы или завершением программы. Как правило, этот класс соответствует отдельной таблице базы данных. В этом случае его атрибуты являются полями таблицы, а операции – присоединенными или хранимыми процедурами. Этот класс пассивный и лишь принимает сообщения от других классов модели.

Источники выявления классов-сущностей:

- ключевые абстракции, созданные в процессе архитектурного анализа,

- глоссарий проекта,

- описание потоков событий вариантов использования.

Класс-сущность может быть изображен также стандартным образом в форме прямоугольника класса со стереотипом <<entity>> (рис. 5.4, б).

- Граничный класс (boundary class) — класс, который располагается на границе системы с внешней средой и непосредственно взаимодействует с актерами, но является составной частью системы.

Как правило, для каждой пары "действующее лицо — вариант использования" определяется один граничный класс. Типы граничных классов:

- пользовательский интерфейс, выражающий обмен информацией с пользователем без деталей интерфейса: кнопок, списков, окон, и т.п.

- системный интерфейс с надсистемой или другой системой (используемые протоколы обмена без деталей их реализации);

- аппаратный интерфейс для связи с внешними техническими устройствами (аппаратные средства, протоколы, драйверы).

Граничный класс может быть изображен также стандартным образом в форме прямоугольника класса со стереотипом <<boundary>> (рис. 5.4, в).

Рис. 5.4.  Графическое изображение классов для моделирования программного обеспечения

Исходя из назначения трех выделенных типов классов, можно кратко охарактеризовать распределение обязанностей между ними:

- граничные классы отвечают за взаимодействие с внешней средой системы (действующими лицами);

- классы-сущности отвечают за хранение данных и манипулирование ими;

- управляющие классы координируют потоки событий варианта использования.

## 5. Отношения между классами.

Классы вступают в отношения друг с другом. Виды отношений: ассоциация, наследование, агрегация и использование. При изображении конкретной связи ей можно сопоставить текстовую пометку, документирующую имя этой связи или подсказывающую ее роль. Имя связи должно быть уникально в своем контексте. Также связь может иметь по ее концам обозначения кратности (множественности) отношений между классами. Некоторые из них показаны ни рисунке:

*неопределенное множество

1..*один или много

0..1ноль или 1

1..8от 1 до 8

12точно 12

{2,3,5,7,11}определенное множество

ассоциация

наследование (обобщение)

агрегирование

композиция (структурный состав)

использование (зависимость)

Рис. 5.5 Обозначения множественности и значки отношений между классами

Значок ассоциации соединяет два класса и означает наличие семантической связи между ними. Ассоциации часто отмечаются существительными, например Выбор, описывающими природу связи. Одна пара классов может иметь более одной ассоциативной связи.

Значок наследования, представляющего отношение "общее/частное", выглядит как значок ассоциации со стрелкой, которая указывает от подкласса к суперклассу. Подкласс наследует структуру и поведение своего суперкласса. Класс может иметь один (одиночное наследование), или несколько (множественное наследование) суперклассов.

Значок агрегирования обозначает отношение "целое/часть" и получается из значка ассоциации добавлением закрашенного кружка на конце, обозначающем агрегат. Экземпляры класса на другом конце стрелки будут в каком-то смысле частями экземпляров класса-агрегата. Разрешается рефлексивная и циклическая агрегация. Агрегация не требует обязательного физического включения части в целое.

Композиция – это разновидность агрегирования, которая добавляет к ее семантике новые важные особенности. Композицией называется форма агрегирования с четко выраженным отношением владения, причем время жизни частей и целого совпадают. Части с нефиксированной кратностью могут быть созданы уже после самого композита, но, будучи созданы, живут и умирают вместе с ним. Впрочем, части могут быть удалены явным образом еще до уничтожения композита. Кроме того, в композитном агрегировании целое отвечает за диспозицию своих частей, то есть композит должен управлять их созданием и уничтожением.

Знак использования обозначает отношение "клиент/сервер" и изображается как ассоциация с пустым кружком на конце, соответствующем клиенту. Эта связь выражает зависимость клиента от сервера и означает, что клиент нуждается в услугах сервера, то есть операции класса-клиента вызывают операции класса-сервера или имеют сигнатуру, в которой возвращаемое значение или аргументы принадлежат классу сервера. Фактически зависимость показывает, что один элемент использует другой.

Общие рекомендации по построению диаграмм классов:

- использовать зависимость, только если моделируемое отношение не является структурным;

- использовать обобщение, только если имеет место отношение типа "является";

- располагать элементы так, чтобы свести к минимуму число пересекающиеся линий;

- пространственно организовывать элементы так, чтобы семантически близкие сущности располагались рядом;

- чтобы привлечь внимание к важным особенностям диаграммы, использовать примечания (комментарии) и цвет;

Примечание не оказывает влияния на семантику, то есть не изменяет структуру модели. Можно включить в примечание гиперссылку на Web-страницу, связать его с другим документом либо встроить документ в него. Таким образом, UML можно использовать для организации всех артефактов, создаваемых или используемых в процессе разработки. Примечание можно присоединять не только к одному, но и к нескольким элементам.

# ЛЕКЦИЯ 6. Конфигурационное управление

План:

  - Понятие конфигурационного управления.

  - Объекты конфигурационного управления

  - Управление версиями составных конфигурационных объектов. Понятие "ветки" проекта.

  - Управление сборками.

  - Понятие baseline.

## 1. Понятие конфигурационного управления

При разработке программного обеспечения разработчики создают и используют существующие файлы проекта в большом количестве. Ведь создать новый файл очень легко. Многие технологии программирования поддерживают стиль, когда, например, для каждого класса создается свой отдельный файл. Для крупных проектов это количество может составлять десятки тысяч. В связи с этим необходимо обеспечение качественного учета и контроля файлов проекта.

Файл – это виртуальная информационная единица. В чем главное отличие файла от материальных единиц учета? В том, что у файла может быть версия, и не одна, и породить эти версии очень легко – достаточно скопировать данный файл в другое место на диске. В то время как материальные предметы существуют на складе сами по себе, и для них нет понятия версии. Да, может быть несколько однотипных предметов, разных заготовок изделия различной степени готовности. Но все это не то….. А версия файла – это очень не простой объект. При этом имеют значение такие аспекты:

- Чем одна версия отличается от другой?

- Несколькими строчками текста или полностью обновленным содержанием?

- Какая из двух и более версий главнее, лучше?

К этому добавляется еще и то, что многие рабочие продукты могут состоять из набора файлов, и каждый из них может иметь по несколько версий.

В итоге в программном проекте начинают происходить мистические и загадочные события:

- тщательно оттестированная программа на показательных испытаниях не работает;

- функциональность, документированная обновленными функциональными требованиями, которая была добавлена в продукт, и новая версия торжественно отослана заказчику, таинственным образом исчезла из продукта.

- на компьютере разработчика программа работает, а у заказчика – нет.

Причина в версиях файлов. Но проблема в том, что "версия всего продукта" – это абстрактное понятие. На деле есть версии отдельных файлов. Если один или несколько файлов в поставке продукта имеют не ту версию – программа не будет корректно работать.

Таким образом, в программных проектах необходима специальная деятельность по поддержанию файловых активов проекта в порядке. Эта деятельность называется конфигурационным управлением. Выделим две основные задачи в конфигурационном управлении:

1. Управление версиями – отвечает за управление версиями файлов и выполняется в проекте на основе специальных программных пакетов – средств версионного контроля. Существует большое количество таких средств – Microsoft Visual SourceSafe, IBM ClearCase, cvn, subversion и др.

2. Управление сборками – это автоматизированный процесс трансформации исходных текстов ПО в пакет исполняемых модулей, учитывающий многочисленные настройки проекта, настройки компиляции, и интегрируемый с процессом автоматического тестирования. Эта процедура является мощным средством интеграции проекта, основой итеративной разработки.

## 2. Объекты конфигурационного управления

Таковыми являются подвергающиеся изменениям в процессе разработки ПО продукты, состоящие из наборов файлов. Такие продукты принято называть единицами конфигурационного управления (ЕКУ) (configuration management items). Примеры:

- исходные тексты ПО;

- библиотеки классов;

- пакеты тестов;

- инсталляционные пакеты ПО;

- тестовые отчеты.

- проектная документация;

- пользовательская документация;

Каждая ЕКУ характеризуется следующими атрибутами:

- Структура – упорядоченный набор файлов, связанных и взаимодействующих между собой. Например, пользовательская документация в html должна включать индекс-файл и набор html-файлов, а также набор вынесенных картинок (gif- или jpeg-файлы). Эта структура должна быть хорошо определена и отслеживаться при конфигурационном управлении – что все файлы не потеряны и присутствуют, имеют одинаковую версию, корректные ссылки друг на друга и т.д. Сами файлы представляют собой элементы конфигурационного управления (ЭКУ).

- Ответственное лицо и, возможно, группу тех, кто их разрабатывает, а также более широкую и менее ответственную группу тех, кто пользуется этой информацией. Например, определенным программным компонентом могут в проекте пользоваться многие разработчики, но отвечать за ее разработку, исправление ошибок и пр. должен кто-то один.

- Практика конфигурационного управления:

- правила размещения новых версий ЭКУ в средство управления версиями (Кто? Как? Куда? Зачем?);

- правила именования и комментирования элемента в этой версии;

- дальнейшие манипуляции с элементом;

- правила изменения тестов и тестовых пакетов при изменении кода (более высокоуровневые правила);

- и др.

- Автоматическая процедура контроля целостности элемента – например, сборка для исходных текстов программ. Есть не у всех элементов, например, может не быть у документации, тестовых пакетов.

Элементы конфигурационного управления (файлы) могут образовывать иерархию:

## 3. Управление версиями составных конфигурационных объектов. Понятие "ветки" проекта.

Поскольку программисты имеют дело с большим количеством файлов, а проекты в большинстве случаев являются командными, многие файлы в один момент могут быть необходимы нескольким специалистам. Важно, чтобы все эти файлы постоянно составляли единую компилирующуюся версию продукта. Также необходимо, чтобы была налажена оперативная работа с файлами исходного кода и с другими типами файлов. В этой ситуации файлы оказываются самыми младшими (по иерархии включения) элементами конфигурационного управления, могут иметь различные версии, уровни доступа.

Одновременно может существовать несколько версий системы как разный набор исходных текстов. При этом возможны 2 варианта:

- в смысле для разных заказчиков;

- в смысле одного проекта и одного заказчика.

И в том и в другом случае в средстве управления версиями образуются разные ветви. Рассмотрим подробнее вариант 2.

Каждая ветвь содержит полный образ исходного кода и других артефактов, находящихся в системе контроля версий. Каждая ветвь может развиваться независимо, а может в определенных точках интегрироваться с другими ветвями. В процессе интеграции изменения, произведенные в одной из ветвей, полуавтоматически переносятся в другую. В качестве примера можно рассмотреть следующую структуру разделения проекта на ветви.

- V1.0 – ветвь, соответствующая выпущенному релизу. Внесение изменений в такие ветви запрещены и они хранят образ кода системы на момент выпуска релиза.

- Fix V1.0.1 – ветвь, соответствующая выпущенному пакету исправлений к определенной версии. Подобные ветви ответвляются от исходной версии, а не от основной ветви и замораживаются сразу после выхода пакета исправлений.

- Upcoming (V1.1) – ветвь, соответствующая релизу, готовящемуся к выпуску и находящемуся в стадии стабилизации (функциональное тестирование всей системы после окончания разработки). Для таких ветвей действуют более строгие правила и работа в них ведется более формально.

- Mainline – ветвь, соответствующая основному направлению развития проекта. По мере созревания именно от этой ветви отходят ветви готовящихся релизов.

- WCF Experiment – ветвь, созданная для проверки некоторого технического решения, перехода на новую технологию, или внесения большого пакета изменений, потенциально нарушающих работоспособность кода на длительное время. Такие ветви, как правило, делаются доступными только для определенного круга разработчиков и удаляются по завершению работ после интеграции с основной веткой.

## 4. Управление сборками

Процедура компиляции и создания exe и dll файлов по исходникам проекта. Может выполняться многократно в день каждым разработчиком на его ПК, с его собственной версией проекта. При этом могут отличаться параметры компиляции, а также набор подпроектов, собираемых разработчиком. Он может собирать не весь проект, а только какую-то его часть; другая часть либо им не используется вовсе, либо не пересобирается очень давно.

При этом если не собирать регулярно итоговую версию проекта, то общая интеграция может выявить много разных проблем, таких как несоответствие друг другу различных частей проекта, либо наличие специфических ошибок, возникших из-за того, что отдельные проекты разрабатывались без учета параметров компиляции.

В связи с этим процедуру сборки проекта автоматизируют, то есть выполняют не из среды разработки, а из специального скирпта – build-скрипта. Этот скрипт используется тогда, когда разработчику требуется полная сборка всего проекта. А также он используется в процедуре непрерывной интеграции (continues integration) – то есть регулярной сборке всего проекта (как правило – каждую ночь). Как правило, процедура непрерывной интеграции включает в себя и регрессионное тестирование, и часто – создание инсталляционных пакетов. Общая схема автоматизированной сборки представлена на рис. 6.2.

Рис. 6.2.

Тестировщики должны тестировать по возможности итоговую и целостную версию продукта, так что результаты регулярной сборки оказываются очень востребованы. Кроме того, наличие базовой, актуальной, целостной версии продукта позволяет организовать разработку в итеративно-инкрементальном стиле, то есть на основе внесения изменений. Такой стиль разработки называется baseline-метод.

## 5. Понятие baseline

Baseline – это базовая, последняя целостная версия некоторого продукта разработки, например, документации, программного кода и т.д. Подразумевается, что разработка идет не сплошным потоком, а с фиксацией промежуточных результатов в виде текущей официальной версии. Принятие такой версии сопровождается дополнительными действиями по оформлению, сглаживанию, тестированию, включению только законченных фрагментов. Этот результат можно посмотреть, отдать тестеровщикам, передать заказчику и т.д. Baseline служит хорошим средством синхронизации групповой работы.

Baseline может быть совсем простой – веткой в средстве управления версиями, где разработчики хранят текущую версию своих исходных кодов. Единственным требованием в этом случае является общая компилируемость проекта. Но поддержка baseline может быть сложной формальной процедурой, как показано на рис. 6.3.

Важно, что Baseline не должна устанавливаться слишком рано. Сначала нужно написать некоторое количество кода, реализовав какую-то функциональность для обеспечения корректной интеграции. Кроме того, вначале много внимания уделяется разработке основных архитектурных решений, и целостная версия оказывается не востребованной. Однако, начиная с определенного членами команды момента, она просто необходима. Наконец, существуют проекты, где автоматическая сборка не нужна вовсе – это простые проекты, разрабатываемые небольшим количеством участников, где нет большого количества исходных текстов программ, проектов, сложных параметров компиляции.

# ЛЕКЦИЯ 7. Тестирование

план:

- Стандартизация качества.

- Методы обеспечения качества ПО.

- Понятие тестирования.

- Виды тестов.

- Критерии тестирования.

- Виды тестирования.

- Шаблоны тестовых проектов MS Visual Studio

- Рефакторинг

- Работа с ошибками. Средства контроля ошибок.

## 1. Стандартизация качества

В основе задачи тестирования ПО лежит задача обеспечения его качества. Понятие о качестве ПО, в свою очередь, тесно связано со стандартами в области производства ПО, а также процессом стандартизации. Рассмотрим эти понятия более подробно.

Предпосылками возникновения задачи стандартизации товаров и услуг являются:

- глобализация и бурное развитие мирового рынка;

- развитие глобальных сервисов, в частности, телекоммуникационных, банковских и др.

- разнородные стандарты в разных странах для одних и тех же технологий, обусловившие технические барьеры в промышленности, торговле и бизнесе.

Как следствие, стали создаваться национальные и международные комитеты по стандартизации. Самые известные из них:

- 1865 год – образован комитет, который ныне называется ITU (International Telecommunication Union). Сейчас штаб-квартира в Женеве (Швейцария), а ITU является частью ООН. Его основная задача – стандартизация телекоммункационных протоколов и интерфейсов с целью поддержания и развития глобальной мировой телекоммуникационной сети. Самыми известными стандартами ITU являются:

- ISDN (цифровая телефонная связь, объединяющая телефонные сервисы и передачу данных),

- ADSL (широко известная модемная технология, позволяющая использовать телефонную линию для выхода в Интернет, не блокируя при этом обычного телефонного сервиса),

- OSI (модель открытого 7-уровневого сетевого протокола, на которой базируются все современные стандартные сетевые интерфейсы и протоколы; также является стандартом ISO),

- языки визуального проектирования телекоммуникационных систем, SDL (Simple DirectMedia Layer – свободная кроссплатформенная мультимедийная библиотека) и UML (Unified Modeling Language — унифицированный язык моделирования).

Многие стандарты ITU переводятся на русский язык и превращаются в российские стандарты в виде ГОСТов.

- 1946 год – создана организация ISO (International Organization for Standardization). Цель – содействие развитию стандартизации, а также смежных видов деятельности в мире с целью обеспечения международного обмена товарами и услугами, способствование и развитие сотрудничества в интеллектуальной, научно-технической и экономической областях. К настоящему времени создано около 17 000 стандартов в разных областях промышленности – продовольственные и иные товары, различное оборудование, банковские сервисы и т.д. Некоторые стандарты ISO, актуальные для программной инженерии:

- серия стандартов ISO 9000 – стандартизация качества товаров и услуг; Определение качества, определение системы поддержки качества на всех жизненных фазах изделия, товара, услуги (проектирование, разработка, коммерциализация, установка и обслуживание), описание процедур по улучшению деятельности компании, промышленного производства.

- ISO/IEC 90003:2004 – адаптация стандартов ISO 9000 к производству ПО в русле обеспечения качества в жизненном цикле ПО;

- ISO 9126:2001 – определение качественного ПО и различных атрибутов, описывающих это качество.

Многие стандарты ISO переводятся на русский язык и трансформируются в российские стандарты в виде ГОСТов. Имеется много стандартов в области информационных технологий (ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207–99 «Информационная технология. Процессы жизненного цикла программных средств», ГОСТ Р ИСО/МЭК 15504-1-2009. «Информационные технологии. Оценка процессов.»), а также несколько – в области программной инженерии (например, 6.	ГОСТ 19.701–90 (ИСО 5807-85). Схемы алгоритмов, программ, данных и систем. Госстандарт СССР). На соответствие стандартам ISO существует сертификация. В частности, компании сертифицируются на соответствие стандартам ISO 9000, то есть на качественный процесс разработки ПО.

- 1988 год, образование организации ETSI (European Telecommunications Standards Institute), штаб-квартира в г. София Антиполис (Франция). Является независимой, некоммерческой, организацией по стандартизации в телекоммуникационной промышленности (изготовители оборудования и операторы сети) в Европе. Самые известные стандарты – GSM, система профессиональной мобильной радиосвязи.

Рассмотрим ряд комитетов, непосредственно связанных с разработкой ПО.

- 1984 год – создание SEI (Software Engineering Institute) на базе университета Карнеги Меллон в г. Питсбурге (США). Инициатор и главный спонсор – министерство обороны США. Основная задача – стандартизация в области программной инженерии, выработка критериев для сертификации надежных и зрелых компаний (что в первую очередь интересует Минобороны США для выполнения его заказов). Самые известные продукты – стандарт CMM (Capability Maturity Model — модель зрелости возможностей создания ПО: эволюционная модель развития способности компании разрабатывать программное обеспечение), CMMI (Integration – обобщающий стандарт), разработки в области семейства программных продуктов (product lines). Эти продукты шагнули далеко за пределы военных разработок США, их использование и развитие стало международной деятельностью. Некоторые продукты SEI стандартизованы также ISO. На соответствие CMM/CMMI проводится сертификация.

- 1963 год – создание IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). Ведет историю с конца XIX века, в контексте промышленной стандартизации в США. Сейчас IEEE международная некоммерческая ассоциация специалистов в области техники, мировой лидер в области разработки стандартов по радиоэлектронике и электротехнике. Штаб-квартира в США, существуют многочисленные подразделения в разных странах, включая Россию. IEEE издаёт третью часть мировой технической литературы, касающейся применения радиоэлектроники, компьютеров, систем управления, электротехники, в том числе 102 реферируемых научных журнала и 36 отраслевых журналов для специалистов, проводит в год более 300 крупных конференций, принимала участие в разработке около 900 действующих стандартов.

- 1989 год – группа американских IT-компаний (в том числе Hewlett Packard, Sun Microsystems, Canon) организовали OMG (Object Management Group). Сейчас включает около 800 тыс. компаний-членов. Основное направление – разработка и продвижение объектно-ориентированных технологий и стандартов, в том числе для создания платформонезависимых программных приложений уровня предприятий. Известные стандарты CORBA, UML, MDA.

Все эти комитеты и организации включают программную инженерию в сферу своей деятельности, сотрудничают, выпускают совместные стандарты, используют наработки друг друга и т.д.

В рассмотренных стандартах с точки зрения тестирования ПО имеет значение стандартизация качества (как контекст тестирования) – сначала самой продукции, а затем и процессов ее разработки (качественного результата не создать без качественного процесса).

Качество продукта или сервиса, предназначенного потребителю, определяется в стандарте ISO 9000:2005 как степень соответствия его характеристик требованиям – обязательным или подразумеваемым.

## 2. Методы обеспечения качества ПО.

При разработке ПО на практике используются такие способы контроля качества продукта:

- Наладка качественного процесса. Для комплексного улучшения процессов компании разработчиками ПО используются стандарты CMM/CMMI, а также стандарты серии ISO 9000 (с последующей официальной сертификацией). Также применяются локальные стратегии, менее дорогостоящие и более направленные на решение отдельных проблем (подход organization pull).

- Формальные методы (математизированные подходы к разработке ПО) – использование математических формализмов для доказательства корректности, спецификации, проверки формального соответствия, автоматической генерации и т.д.:

- доказательство правильности работы программ;

- проверка на моделях определенных свойств (model cheking);

- статический анализ кода по дереву разбора программы (например, проверка корректности кода по определенным критериям – аккуратная работа с памятью, поиск мертвого кода и пр.);

- модельно-ориентированное тестирование (model-based testing): автоматическая генерация тестов и тестового окружения по формальным спецификациям требований к системе;

- и т.д.

На практике применяются ограниченно из-за необходимости серьезной математической подготовки пользователей, сложности в освоении, большой работы по развертыванию. Формальные методы эффективны в случае повышенных требований к надежности продукта, а также в руках высококвалифицированных специалистов.

- Исследование и анализ динамических свойств ПО.

- профилирование – исследование использования системой памяти, ее быстродействия и др. характеристик путем запуска и непосредственных наблюдений в виде графиков, отчетов и пр.; используется при распараллеливании программ, при поиске "узких" мест;

- моделирование и анализ производительности (performance modeling and analysis) –моделируется нагрузочное окружение системы (число одновременных пользователей системы, сетевой трафик и пр.) и наблюдается поведение системы.

- Обеспечение качества кода. Сюда относится целый комплекс различных мероприятий и методов. Некоторые, самые известные из них:

- Разработка стандартов оформления кода в проекте и контроль за соблюдением этих стандартов – включает правила на создание идентификаторов переменных, методов и имен классов, на оформление комментариев, правила использования стандартных библиотек и т.д.

- Регулярный рефакторинг для предотвращения образования из кода "винегрета". При разработке кода имеет место тенденция ухудшения его структуры (избыточность, неиспользуемые или слабо используемые фрагменты, запутанная и труднопонимаемая структура) при внесении в него новой функциональности, исправления ошибок и пр. Рефакторинг – это регулярная деятельность по переписыванию кода с целью улучшения его структуры.

- Инспекция кода, например, техника peer code review – заключается в том, что код каждого участника проекта читается и обсуждается на специальных встречах (code review meetings), и делается это регулярно. Практика показывает, что в целом код улучшается.

- Вычитка кода – используется при разработке критических систем реального времени. Ею занимаются также разработчики, но их роль в данном проекте – вычитка, а не разработка.

- Тестирование. Самый распространенный способ контроля качества ПО, представленный, фактически, в каждом программном проекте. Рассмотрим его более подробно.

## 3. Понятие тестирования

Тестирование – это проверка соответствия между реальным поведением программы и ее ожидаемым поведением в специально заданных, искусственных условиях. Разберем это определение по частям.

Ожидаемое поведение программы. Исходной информацией для тестирования являются требования к ней или к ее отдельной части, то есть знание о том, как система должна себя вести. Самым распространенным способом тестирования является метод черного ящика. При этом реализация системы недоступна тестеровщикам, и тестируется только ее интерфейс. Часто это закрепляется и организацией коллектива – тестеровщики являются отдельными сотрудниками и в некоторых компаниях они даже принципиально не общаются с разработчиками, чтобы минимально знать реализационных деталей и максимально полно выступить в роли проверяющей инстанции.

Существует тестирование методом белого ящика, когда исходный код доступен тестеровщикам и используется в качестве источника информации о системе. Его схема представлена на рис. 7.1. На основе требований к системе создается реализация и тестовая модель системы. Тестирование есть сопоставление двух этих представлений с целью выявить их несоответствия. Составление этих представлений должно выполняться независимо друг от друга. Иначе, если тестеровщики существенно используют информацию о реализации системы при составлении тестов, то они могут невольно внести в тесты ошибки реализации.

Рис. 7.1.

Важно понимать, что при тестировании найденное несоответствие – это еще не ошибка, поскольку сами тестеровщики могли неправильно понять требования, в тестах и средствах тестирования могли быть ошибки.

Данный подход закрепляется также и в организации коллективов компаний: тестеровщики, как правило, отделены от разработчиков. Однако и те и другие должны исходить из общего видения системы – ее требований. Есть прецедент одной американской компании где разработчики и тестеровщики сидели на разных этажах, ходили в разной одежде (тестеровщики в костюмах, разработчики – в свитерах) и начальство не поощряло нерабочие отношения между этими группами. Это, конечно же, крайность, но она еще раз подчеркивает, как важно, чтобы точка зрения на систему у тестеров отличалась от точки зрения разработчиков.

Специально заданные, искусственные условия, – те условия, которые максимально соответствуют реальным условиям эксплуатации, и в которых осуществляется тестирование. При этом ключевым аспектом здесь является наличие тестов – воспроизводимых шагов манипуляции с системой, приводящих к ее некорректной работе. Концепция теста очень важна, так как необходимо не просто обнаружить некорректное поведение системы, а создать и зафиксировать алгоритм воспроизведения ошибки – чтобы повторить его для разработчика или чтобы разработчик сам смог воспроизвести ошибку. Если ошибка не воспроизводится, то нет возможности ее исправить.

## 4. Виды тестов.

Тесты могут быть ручными и автоматическими.

Ручной тест – это последовательность действий тестеровщика, которую он (или разработчик) может воспроизвести и ошибка произойдет. Как правило, в средствах контроля ошибок такие последовательности действий содержатся в описании ошибки.

Автоматический тест – это некоторая программа, которая воздействует на систему и проверяет то или иное ее свойство. Часто требует применения т.н. инструментов тестирования – специальных программных продуктов, в задачу которых входит:

- запуск теста на системе,

- "прогон" целого пакета тестов,

- анализ полученных результатов и их обработка.

Важной задачей инструментов тестирования является обеспечение доступа теста к системе через некоторый ее интерфейс.

Преимущества автоматических тестов:

- можно легко воспроизводить без участия человека;

- можно создавать наборы тестов и прогонять их часто, например, в режиме регрессионного тестирования;

- можно генерировать по более высокоуровневым спецификациям, например, по формально описанным требованиям к системе.

Недостатки автоматического тестирования:

- необходимость использования инструментов тестирования, которые также являются неотъемлемой частью специально заданных, искусственных условий;

- затруднение доступа инструментов тестирования к тестируемой программе, например, в силу политических обстоятельств, когда сторонними разработчиками делается подсистема некоторой стратегической системы, и доступ к этой объемлющей системе у разработчиков сильно ограничен, или в силу аппаратных ограничений.

- для сложных программ возникают трудности с полнотой тестирования;

- высокая стоимость и трудоемкость, как настройки и развертки готовых (сторонних), так и своих собственных тестовых инструментов;

- проблема ресурсов для автоматического тестирования, особенно при автоматической генерации тестов: часто есть возможность автоматически сгенерировать очень большое количество тестов, так что если их еще выполнять регулярно, в режиме непрерывной интеграции, то не хватит имеющихся системных ресурсов.

## 5. Критерии тестирования

В любом случае качество тестирования может оказаться неудовлетворительным – ошибки находятся редко или вообще не находятся ввиду того, что количество всех возможных состояний программы очень велико, и тестирование не может покрыть их все.

На практике, в реальных проектах, задают критерии тестирования, которые определяют тот уровень качества, который необходимо обеспечить в этом проекте. Ведь хорошее качество стоит дорого и очевидно, что разное ПО имеет разное качество, например, система управления ядерным реактором и текстовый редактор. В силу ограниченности ресурсов на тестирование часто целесообразно бывает определить те аспекты ПО, которые наиболее важны как для общей работоспособности системы, так и для заказчика.

При тестировании на некоторых (не на всех возможных!) входных данных применяют принцип факторизации – множество всех возможных входных значений разбивают на значимые с точки зрения тестирования классы и "прогоняют" тесты не на всех возможных входных значениях, а берут по одному набору значений из каждого класса. Например, тестируют некоторую функцию системы на ее граничные значения – очень большие значения параметров, очень маленькие и пр. Часто факторизацию удобно делать, исходя из требований к данной функции, также бывает полезно посмотреть на ее реализацию и "пройтись" тестами по разным ее логическим веткам (порождаемым, например, условными операторами).

## 6 .Виды тестирования.

Выделяют следующие виды тестирования.

Модульное тестирование – тестируется отдельный модуль, в отрыве от остальной системы. Самый распространенный случай применения – тестирования модуля самим разработчиком, проверка того, что отдельные модули, классы, методы выполняют действительно то, что от них ожидается. Различные среды разработки широко поддерживают средства модульного тестирования. Созданные разработчиком модульные тесты часто включаются в пакет регрессионных тестов и таким образом, могут запускаться многократно.

Интеграционное тестирование – два и более компонента тестируются на совместимость. Это очень важный вид тестирования, поскольку разные компоненты могут создаваться разными людьми, в разное время, на разных технологиях. Этот вид тестирования должен применяться самими программистами, чтобы, по крайней мере, удостовериться, что все компоненты программы совместимы в первом приближении. Далее тонкости интеграции могут исследовать тестеровщики.

Такие "ошибки на стыках" непросто обнаруживать и устранять. Во время разработки все компоненты все вместе не готовы, интеграция откладывается, а в конце обнаруживаются трудные ошибки (в том смысле, что их устранение требует существенной работы: реструктуризации, рефакторинга). Здесь выходом является ранняя интеграция системы и в дальнейшем использование практики постоянной интеграции.

Системное тестирование – это тестирование всей системы в целом, как правило, через ее пользовательский интерфейс. При этом тестеровщики, менеджеры и разработчики акцентируются на том, как ПО выглядит и работает в целом, удобно ли оно, удовлетворяет ли она ожиданиям заказчика. При этом могут открываться различные дефекты, такие как неудобство в использовании тех или иных функций, забытые или "скудно" понятые требования.

Регрессионное тестирование – тестирование системы в процессе ее разработки и сопровождение на не регресс. То есть проверяется, что изменения системы не ухудшили уже существующей функциональности. Для этого создаются пакеты регрессионных тестов, которые запускаются с определенной периодичностью – например, в пакетном режиме, связанные с процедурой постоянной интеграции.

Нагрузочное тестирование – тестирование системы на корректную работу с большими объемами данных. Например, проверка баз данных на корректную обработку большого (предельного) объема записей, исследование поведение серверного ПО при большом количестве клиентских соединений, эксперименты с предельным трафиком для сетевых и телекоммуникационных систем, одновременное открытие большого числа файлов, проектов и т.д.

Стрессовое тестирование – тестирование системы на устойчивость к непредвиденным ситуациям. Этот вид тестирования нужен далеко не для каждой системы, так как подразумевает высокую планку качества.

Приемочное тестирование – тестирование, выполняемое при приемке системы заказчиком. Более того, различные стандарты часто включают в себя наборы приемочных тестов. Например, существует большой пакет тестов, поддерживаемых компанией Sun Microsystems, которые обязательны для прогона для всех новых реализаций Java-машины. Считается, что только после того, как все эти тесты успешно проходят, новая реализация вправе называться Java.

## 7. Шаблоны тестовых проектов MS Visual Studio

Для разработчика программного обеспечения в Visual Studio 2012 и выше имеется возможность создавать модульные и нагрузочные тесты, а также тесты пользовательского интерфейса. В частности, имеются следующие шаблоны тестовых проектов [33]:

- проект модульного теста, который позволяет создавать модульные тесты в процессе разработки;

- проект с веб-тестами производительности и нагрузочными тестами;

- проект с закодированными тестами пользовательского интерфейса.

Инструментарием тестировщика в Visual Studio 2012 и выше является Microsoft Test Manager (MTM). MTM предназначен для управления жизненным циклом тестирования программного обеспечения, включая планирование, тестирование и мониторинг. MTM интегрирован с TFS. С помощью Microsoft Test Manager тестировщики подготавливают планы тестирования, управляют тестированием, отслеживают и анализируют результаты. При создании плана тестирования в него добавляются наборы тестов, тестовые случаи и конфигурации, необходимые для тестирования. Microsoft Test Manager позволяет выполнять ручные и автоматические, а также исследовательские тесты. Результаты тестирования сохраняются в базе данных, что позволяет подготавливать различные аналитические отчеты. Ошибки, выявленные в процессе тестирования, фиксируются, документируются и передаются разработчикам для их устранения. При внесении изменений в код программной системы MTM автоматически формирует план регрессионного тестирования, выявляя какие тесты должны быть повторно выполнены.

Для тестировщиков и разработчиков программного обеспечения Visual Studio 2012 и выше включает диспетчер виртуальной среды Lab Management, позволяющий создать инфраструктуру, которая максимально близко эмулирует реальную среду планируемого использования программного продукта. Такие среды могут использоваться для выполнения автоматических построений, автоматизации тестов и выполнения разработанного программного кода.

## 8. Рефакторинг

Качество кода программного продукта во многом определяется тем, насколько трудно или легко вносить изменения в код, а также тем насколько доступен код для понимания. Созданное программное приложение может выполнять требуемые функции, но иметь проблемы с внесением изменений или пониманием созданного кода. В этом случае такое ПО нельзя назвать качественным, так как на этапе его сопровождения могут возникнуть проблемы с его модификацией при изменении пользовательских требований.

Для улучшения качества кода программных приложений применяют рефакторинг [33]. Здесь рефакторинг определяется как процесс изменения программной системы таким образом, что её внешнее поведение не изменяется, а внутренняя структура улучшается. Следовательно, в процессе проектирования для создания высококачественного программного продукта необходимо не только обеспечить выполнение функциональных требований, но и нефункциональных, в частности, удобства сопровождения, что предполагает возможность и простоту внесения изменений в код, а также возможность легкого понимания созданного кода.

Следует отметить, что для проведения рефакторинга необходимо иметь надежные тесты, которые обеспечивают контроль соблюдения функциональных требований при улучшении дизайна кода программного обеспечения.

Некачественный дизайн кода определяется по ряду признаков [28]:

- жесткость – характеристика программы, выражающая затруднение внесения изменений в код;

- хрупкость – свойство программы повреждаться во многих местах при внесении единственного изменения;

- косность – характеризуется тем, что код содержит части, которые могли бы оказаться полезными в других системах, но усилия и риски, сопряженные с попыткой отделить эти части кода от оригинальной системы, слишком велики;

- ненужная сложность – характеризуется тем, что программа содержит элементы, которые не используются в текущий момент;

- ненужные повторения – состоят в повторяющихся фрагментах кода в программе;

- непрозрачность, которая характеризует трудность кода для понимания.

Для создания качественного дизайна кода целесообразно применять некоторые принципы проектирования ПО [31]:

- Принцип единственной обязанности определяет, что у класса должна быть только одна причина для изменения. Из этого принципа следует, что классу целесообразно поручать только одну обязанность.

- Принцип открытости/закрытости определяет, что программные сущности (классы, модули, функции) должны быть открыты для расширения, но закрыты для модификации.

- Принцип подстановки определяет, что должна быть возможность вместо базового класса подставить любой его подтип.

- Принцип инверсии зависимостей определяет два положения:

- модули верхнего уровня не должны зависеть от модулей нижнего уровня. И те и другие должны зависеть от абстракций;

- абстракции не должны зависеть от деталей. Детали должны зависеть от абстракций.

- Принцип разделения интерфейсов определяет, что клиенты должны знать только об абстрактных интерфейсах, обладающих свойством сцепленности.

## 9. Работа с ошибками

Между программистами и тестеровщиками необходим специальный интерфейс общения. Ведь ошибок находится много, их исправление требует времени. Тестеровщики должны удостовериться, что ошибки, которые они обнаружили, задокументировали и отправили разработчикам, действительно исправлены. Кроме того, менеджерам нужна статистика по найденным и исправленным ошибкам – это хороший инструмент контроля проекта. Все это изображено на рис. 7.2. Чтобы справиться с этим потоком информации и обеспечить необходимые в работе, удобные сервисы, существует специальный класс программных средств – средства контроля ошибок (bug tracking systems).

Описание ошибки в системе контроля ошибок имеет следующие основные атрибуты:

- ответственного за ее проверку – тестеровщика, который ее нашел и который проверяет, что исправления, сделанные разработчиком, действительно устраняют ошибку;

- ответственного за ее исправление – разработчика, которому ошибка отправляется на исправление;

- состояние, например, ошибка найдена, ошибка исправлена, ошибка закрыта, ошибка вновь проявилась и т.д.

Этот список существенно дополняется в различных программных средствах контроля ошибок, но это основные атрибуты.

Использование этих систем является общей практикой в разработке ПО, наравне со средствами версионного контроля и многими иными инструментами. Они включают в себя:

- базу данных для хранения ошибок;

- интерфейс к этой базе данных для внесения новых ошибок и задания их многочисленных атрибутов, для просмотра ошибок на основе различных фильтров – например, все найденные ошибки за последний месяц, все ошибки, за которые отвечает данный разработчик и т.д.;

- сетевой доступ, так как проекты все чаще оказываются распределенными;

- программный интерфейс для возможностей программной интеграции таких систем с другим ПО, поддерживающим разработку ПО (например, со средствами непрерывной интеграции – они могут автоматически вносить в базу данных найденные при автоматическом прогоне тестов ошибки).

Очень важным при работе с ошибками оказываются различные отчеты, о чем будет подробно рассказано при изучении VSTS.

# ЛЕКЦИЯ 8. Методологии командной разработки ПО

план:

- Технология CMMI.

- Уровни зрелости процессов по CMMI. Области усовершенствования

- Гибкие методы разработки ПО

- Технология Scrum.

## 1. Технология CMMI

CMMI является некоторым описанием идеального процесса разработки ПО, предлагает некоторую модель процесса, в которой выделяются и тщательно описываются некоторые составные части, ключевые с точки зрения совершенствования процессов разработки.

Конец 1980-х – Capability Maturity Model — модель зрелости возможностей создания ПО: эволюционная модель развития способности компании разрабатывать программное обеспечение), CMMI (Integration – обобщающий стандарт).

Данные значимые части процесса в CMMI называются области усовершенствования. Различаются следующие их группы:

- управление процессами,

- управление проектами,

- инженерные области,

- служебные области.

При этом все области задаются в виде требований, определяющих не то, как они реализованы, а интерфейсные требования. Из этого имеется два следствия.

Следствие 1. CMMI допускает различные реализации и не является методологией разработки ПО, подобно MSF, Scrum, RUP и пр. Последние могут использоваться в его реализации. Так, существует, например, специальный шаблон процесса в VSTS для CMMI под названием MSF for CMMI.

Следствие 2. CMMI используется для сертификации компаний на зрелость их процессов. Изначально, в конце 80х начале 90х годов, CMM (тогда еще не CMMI) создавался именно как средство сертификации федеральных субподрядчиков. И только позднее, получив широкое распространение в мире, он начал использоваться, а после и ориентироваться на совершенствование процессов.

CMMI предназначен не только для разработки программных систем. Многие крупные компании выпускают не ПО, а целевые изделия, куда ПО входит как составная часть. Например, авиационная, аэрокосмическая индустрии. То есть разработка ПО происходит вместе с инженерными работами иных видов. И часто бывает, что в одном проекте участвует более двух различных видов инженерии. Задача CMMI – предоставить таким проектам и компаниям единую платформу организации процесса разработки.

## 2. Уровни зрелости процессов по CMMI

В отличии от классической модели CMM, которая была жестко иерархической и допускала только последовательное улучшение процессов по уровням, модель CMMI имеет два измерения – последовательное, такое же как и в CMM, и непрерывное, допускающее совершенствование процессов в организации до некоторой степени в произвольном порядке. Здесь мы остановимся на последовательной модели. Она имеет 5 уровней зрелости процессов, как показано на рис.

Начальный уровень (уровень зрелости 1) – это уровень, на котором, по определению, находится любая компания. На этом уровне разработка ПО ведется более-менее хаотично.

Управляемый уровень (уровень зрелости 2) – здесь уже появляются политики и процедуры организации процессов, утвержденные на уровне компании. Но в полной мере процессы существуют лишь в рамках отдельных проектов.

Определенный уровень (уровень зрелости 3) – здесь появляется стандартный процесс на уровне всей компании в целом. Это большой и постоянно пополняющийся набор активов процесса – шаблонов документов, моделей жизненного цикла, программных средств, практик и пр. Любой конкретный процесс получается вырезкой, из этого стандартного.

Управляемый количественно уровень (уровень зрелости 4) подразумевает появление системы измерений в компании, которые происходят на базе стандартного процесса и позволяют количественно управлять разработкой.

Оптимизирующийся уровень (уровень зрелости 5) подразумевает постоянное улучшение процессов разработки, как постепенных, пошаговых, так и революционных. При этом данные изменения оказываются не вынужденными, а упреждающими проблемы и трудности. Процесс совершенствуется сам и постоянно – есть, реализованы соответствующие механизмы.

Области усовершенствования

| Уровень зрелости | Области усовершенствования |
| --- | --- |
| Уровень зрелости 2 | Управление требованиями |
|  | Планирование проекта |
|  | Наблюдение за проектом и контроль |
|  | Управление договоренностями с заказчиками |
|  | Измерения и анализ |
|  | Проверка процессов и продуктов на соответствие стандартам |
|  | Конфигурационное управление |
| Уровень зрелости 3 | Разработка требований |
|  | Техническое решение |
|  | Сборка и поставка продукта |
|  | Проверка продукта на соответствие требованиям (верификация) |
|  | Проверка продукта на соответствие предназначению (валидация) |
|  | Фокусирование на процессах организации |
|  | Организация обучения |
|  | Комплексное управление проектом |
|  | Управление рисками |
|  | Управление командой |
|  | Принятие решений: оценка альтернатив |
|  | Создание в организации условий для совместной работы |
| Уровень зрелости 4 | Установление показателей выполнения процессов организации |
|  | Управление проектами на основе количественных показателей |
| Уровень зрелости 5 | Отбор и внедрение улучшений в организацию |
|  | Анализ причин возникновения проблем и предотвращение их появления в будущем |

## 3. Гибкие методы разработки ПО

"Гибкие" (agile) методы разработки ПО появились как альтернатива формальным и "тяжеловесным" методологиям, наподобие CMM и RUP. Талантливые программисты не желают превращения разработки ПО в рутину, хотят иметь максимум свобод и обещают взамен высокую эффективность. С другой стороны, практика показывает, что "тяжеловесные" методологии в значительном количестве случаев неэффективны. Основными положениями гибких методов, закрепленных в Agile Manifesto в 2007 году являются следующее:

- индивидуалы и взаимодействие вместо процессов и программных средств;

- работающее ПО вместо сложной документации;

- взаимодействие с заказчиком вместо жестких контрактов;

- реакция на изменения вместо следования плану.

Фактически, гибкие методологии говорят о небольших, самоорганизующихся командах, состоящих из высококвалифицированных и энергичных людей, ориентированных на бизнес, то есть, например, разрабатывающих свой собственный продукт для выпуска его на рынок. У этого подхода есть, очевидно, свои плюсы и свои минусы.

Extreme Programming

Самым известным гибким методом является Extreme Programming (известное сокращенное название – XP). Он был создан талантливым специалистом в области программной инженерии Кентом Беком в результате его работы в 19961999 годах над системой контроля платежей компании "Крайслер".

Модель процесса по XP выглядит как частая последовательность выпусков (releases) продукта, столь частых, сколь это возможно. Но при этом обязательно, чтобы в выпуск входила новая функциональность. Основные принципы организации процесса по XP:

- Планирование (Planning Game), основанное на принципе, что разработка ПО является диалогом между возможностями и желаниями, при этом изменятся и то и другое.

- Простой дизайн (Simple Design) – против избыточного проектирования.

- Метафора (Metaphor) – суть проекта должна умещаться в 12 емких фразах или в некотором образе.

- Рефакторинг (Refactoring) – процесс постоянного улучшения (упрощения) структуры ПО, необходимый в связи с добавлением новой функциональности.

- Парное программирование (Pair Programming) – один программирует, другой думает над подходом в целом, о новых тестах, об упрощении структуры программы и т.д.

- Коллективное владение кодом (Collective Ownership).

- Участие заказчика в разработке (Onsite Customer) – представитель заказчика входит в команду разработчика.

- Создание и использование стандартов кодирования (Coding Standards) в проекте – при написании кода (создаются и) используются стандарты на имена идентификаторов, составление комментариев и т.д.

- Тестирование – разработчики сами тестируют свое ПО, перемежая этот процесс с разработкой. При этом рекомендуется создавать тесты до того, как будет реализована соответствующая функциональность. Заказчик создает функциональные тесты.

- Непрерывная интеграция. Сама разработка представляется как последовательность выпусков.

- 40часовая рабочая неделя.

Однако в полном объеме XP не была использована даже ее авторами и является, скорее, философией. Кроме того, известны и внедряются отдельные практики XP, как, например, парное программирование, коллективное владение кодом, и, конечно же, рефакторинг кода. Идея простого, неизбыточного дизайна проекта также оказала значительное влияние на мир разработчиков ПО.

Более практичным "гибким" методом разработки является Scrum.

## 4. Технология Scrum

В 1986 японские специалисты Hirotaka Takeuchi и Ikujiro Nonaka опубликовали сообщение о новом подходе к разработке новых сервисов и продуктов (не обязательно программных). Основу подхода составляла сплоченная работа небольшой универсальной команды, которая разрабатывает проект на всех фазах. Приводилась аналогия из регби, где вся команда двигается к воротам противника как единое целое, передавая (пасуя) мяч своим игрокам как вперед, так и назад. В начале 90х годов данный подход стал применяться в программной индустрии и обрел название Scrum (термин из регби, означающий—схватка), в 1995 году Jeff Sutherland и Ken Schwaber представили описание этого подхода на OOPSLA '95 – одной из самых авторитетных конференций в области программирования. С тех пор метод активно используется в индустрии и многократно описан в литературе. Scrum активно используется также в России.

Общее описание. Метод Scrum позволяет гибко разрабатывать проекты небольшими командами (7 человек плюс/минус 2) в ситуации изменяющихся требований. При этом процесс разработки итеративен и предоставляет большую свободу команде. Кроме того, метод очень прост – легко изучается и применяется на практике. Его схема изображена на рис. 2.

Рис. 2.

Здесь показан цикл итераций. Итерация также называется Scrum-процесс, который также за его краткость и насыщенность называется Спринт.

Вначале создаются требования ко всему продукту. Потом из них выбираются самые актуальные и создается план на следующую итерацию. В течение итерации планы не меняются, и этим достигается относительная стабильность разработки. Сама итерация длится 2 - 4 недели. Она заканчивается созданием работоспособной версии продукта (рабочий продукт), которую можно предъявить заказчику, запустить и подемонстрировать, пусть и с минимальными функциональными возможностями. После этого результаты обсуждаются и требования к продукту корректируются. Это удобно делать, имея после каждой итерации продукт, который уже можно как-то использовать, показывать и обсуждать. Далее происходит планирование новой итерации и все повторяется.

Внутри итерации проектом полностью занимается команда. Она является плоской, никаких ролей Scrum не определяет. Синхронизация с менеджментом и заказчиком происходит после окончания итерации. Итерация может быть прервана лишь в особых случаях.

Роли. В Scrum есть всего три вида ролей.

Владелец продукта (Product Owner) – это менеджер проекта, который представляет в проекте интересы заказчика. В его обязанности входит:

- разработка начальных требований к продукту (Product Backlog),

- своевременное изменение требований,

- назначение приоритетов, длительности работ, дат поставки, и пр.

Важно, что он совершенно не участвует в выполнении самой итерации.

Scrum-мастера (Scrum Master) обеспечивает максимальную работоспособность и продуктивную работу команды, не только в плане выполнения Scrum-процесса, но и решения хозяйственных и административных задач. В частности, его задачей является ограждение команды от всех воздействий извне во время итерации.

Scrum-команда (Scrum Team) – группа, состоящая из пяти–девяти самостоятельных, инициативных программистов. Первой задачей команды является постановка для итерации реально достижимых и приоритетных для проекта в целом задач (на основе Project Backlog и при активном участии владельца продукта и Scrum-мастера). Второй задачей является реализация поставленных задач во что бы то ни стало, в отведенные сроки и с заявленным качеством. Важно, что команда сама участвует в постановке задачи и сама же ее выполняет. Здесь сочетается свобода и ответственность, подобно тому, как это организовано в MSF. Здесь же "просвечивает" дисциплина обязательств.

Практики. В Scrum определены следующие практики.

Sprint Planning Meeting. Проводится в начале каждого Sprint. Сначала Produсt Owner, Scrum-мастер, команда, а также представители заказчика и пр. заинтересованные лица определяют, какие требования из Project Backlog наиболее приоритетные и их следует реализовывать в рамках данного Sprint. Формируется Sprint Backlog. Далее Scrum-мастер и Scrum-команда определяют то, как именно будут достигнуты определенные выше цели из Sprint Backlog. Для каждого элемента Sprint Backlog определяется список задач и оценивается их трудоемкость.

Daily Scrum Meeting – каждодневное пятнадцатиминутное совещание, целью которого является:

- достичь понимания того, что произошло со времени предыдущего совещания,

- скорректировать рабочий план сообразно реалиям сегодняшнего дня

- обозначить пути решения существующих проблем.

Каждый участник Scrum-команды отвечает на три вопроса:

- Что я сделал со времени предыдущей встречи?

- Какие у меня есть проблемы?

- Что я буду делать до следующей встречи?

В этом совещании может принимать участие любое заинтересованное лицо, но только участники Scrum-команды имеют право принимать решения. Правило обосновано тем, что они давали обязательство реализовать цель итерации, и только это дает уверенность в том, что она будет достигнута. На них лежит ответственность за их собственные слова, и, если ктото со стороны вмешивается и принимает решения за них, тем самым он снимает ответственность за результат с участников команды. Такие встречи поддерживают дисциплину обязательств в Scrum-команде, способствуют удержанию фокуса на целях итерации, помогают решать проблемы "в зародыше". Обычно такие совещания проводятся стоя, в течение 15 - 20 минут.

Sprint Review Meeting. Проводится в конце каждого Sprint. Сначала Scrum-команда демонстрирует Владельцу продукта (Product Owner) сделанную в течение Sprint работу, а тот в свою очередь ведет эту часть митинга и может пригласить к участию всех заинтересованных представителей заказчика. При этом Product Owner определяет, какие требования из Sprint Backlog были выполнены, и обсуждает с командой и заказчиками, как лучше расставить приоритеты в Sprint Backlog для следующей итерации. Во второй части митинга производится анализ прошедшего спринта, который ведет Scrum-мастер. Scrum-команда анализирует в последнем Sprint положительные и отрицательные моменты совместной работы, делает выводы и принимает важные для дальнейшей работы решения. Scrum-команда также ищет пути для увеличения эффективности дальнейшей работы. Затем цикл повторяется.

Рис. 3  Структурная схема Scrum-процесса в разрезе описанных практик