ТЕКСТ ЛЕКЦИЙ ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЙ МЕНЕДЖМЕНТ»

1. Информационное общество и компоненты информационного менеджмента	2

информационное общество	2

информационные ресурсы	3

информационные технологии	7

информационные системы	9

информационный менеджмент — технология организации управленческой деятельности	12

2. Менеджмент создания информационных систем	17

обследование деятельности предприятия	17

построение моделей	25

техническое проектирование	29

3. Проектирование корпоративных информационных систем	33

инструментальные средства проектирования и разработки информационных систем	36

технологии проектирования информационных систем	39

классическое проектирование информационных систем	42

качественные изменения в информационных технологиях	49

4. Менеджмент создания информационной системы	52

процесс, управляемый прецедентами	52

процесс, основанный на архитектуре	53

исследование – анализ и определение требований	56

уточнение планов – проектирование системы	56

построение	57

развертывание - внедрение	57

пять технологических процессов	57

управление требованиями	57

анализ	61

построение	61

реализация	62

тестирование	62

итерации и инкременты	62

артефакты	63

исполнители	64

виды деятельности	64

1. Информационное общество и компоненты информационного менеджмента

В любом государстве принципиально важно создать условия беспрепятственного движения по всей территории не только товаров и людей, но и информации. Есть все основания утверждать, что создание информационного общества (единого информационного пространства) для государства является таким же необходимым условием, как и сохранение его целостности.

Информационное пространство — совокупность информационных ресурсов, информационных систем и коммуникационной среды.

Единое информационное пространство представляет собой совокупность баз и банков данных, технологий их ведения и использования, информационно-телекоммуникационных систем и сетей, функционирующих на основе единых принципов и по общим правилам, обеспечивающим информационное взаимодействие организаций и граждан, а также удовлетворение их информационных потребностей. Иными словами, единое информационное пространство складывается из следующих главных компонентов:

• информационных ресурсов, содержащих данные, сведения и знания, зафиксированные на соответствующих носителях информации;

• организационных структур, обеспечивающих функционирование и развитие единого информационного пространства, в частности сбор, обработку, хранение, распространение, поиск и передачу информации;

•  средств информационного взаимодействия граждан и организаций, в том числе программно-технических средств и организационно-нормативных документов, обеспечивающих доступ к информационным ресурсам на основе соответствующих информационных технологий.

## Информационное общество

Информационное общество (Information society) — концепция постиндустриального общества; новая историческая фаза развития цивилизации, в которой главными продуктами производства являются информация и знания.

Отличительные черты информационного общества:

•  увеличение роли информации и знаний в жизни общества;

•  возрастание доли информационных коммуникаций, продуктов и услуг в валовом внутреннем продукте;

•  создание глобального информационного пространства, обеспечивающего:

- эффективное информационное взаимодействие людей;

- их доступ к мировым информационным ресурсам;

-удовлетворение их потребностей в информационных продуктах и услугах.

Целевое направление информационного менеджмента — создание нового информационного общества.

В июне 2000 г. на встрече G8 была принята Окинавская Хартия Глобального информационного общества.

«Информационное общество, как мы его представляем, позволяет людям шире использовать свой потенциал и реализовывать свои устремления. Для этого мы должны сделать так, чтобы информационные технологии служили достижению взаимодополняющих целей обеспечения устойчивого экономического роста, повышения общественного благосостояния, стимулирования социального согласия и полной реализации их потенциала в области укрепления демократии, транспарентного и ответственного управления международного мира и стабильности» (Из Окинавской декларации информационного общества).

В Российской Федерации объявлена федеральная целевая программа «Электронная Россия на 2002—2010 годы», в соответствии с которой в 2003—2007 гг. в России будет реализована информатизация правительственных органов, а в 2007-2008 гг. будет завершен переход на электронный документооборот федеральными органами власти и органами власти субъектов Федерации и муниципальных образований.

В целом распространение новых информационно-коммуникативных технологий действительно стало доминирующим фактором, определяющим ускорение процессов социальной трансформации общества. Однако вектор этой трансформации лишь отчасти детерминирован и в значительной степени зависит от целенаправленных усилий людей. Новые технологии создают лишь новые возможности, спектр которых постоянно расширяет поле выбора каждого отдельного человека.

Информатизация — лишь одна из важнейших тенденций общественного развития, сопровождающая переход к новой постиндустриальной, постэкономической цивилизации, связанных и со значительным ростом доходов в большинстве развитых стран мира за последние десятилетия, и с принципиальным увеличением доли лиц, получивших высшее образование. На стыке изменений в коммуникационных технологиях в мотивации человеческой деятельности нашими общими усилиями продолжает формироваться информационное общество текущего XXI в.

Создание нового информационного общества возможно сегодня только на базе технологий информационного менеджмента, включая автоматизированные информационные системы как базовый компонент информационного менеджмента и информационного общества.

## Информационные ресурсы

Информационный ресурс — организованная совокупность документированной информации, включающая базы данных и знаний, другие массивы информации в информационных системах (библиотеки, архивы, делопроизводство и т.д.).

К ним относятся рукописные, печатные и электронные издания, содержащие нормативную, распорядительную и другую информацию по различным направлениям общественной деятельности (законодательство, политика, социальная сфера и т.д.). Перенесенные на электронные носители информационные ресурсы с помощью средств вычислительной техники и связи приобретают качественно новое состояние, становятся доступными для оперативного воспроизводства необходимой информации и превращаются в важнейший фактор социально-экономического развития общества.

Информационный ресурс — базовая составляющая информационного менеджмента.

Формирование информационных ресурсов и их грамотное системное использование во все большей степени становятся объектом политических и экономических интересов как на национальном, так и на международном уровнях. Такими интересами объясняется глобальная конкуренция за господство на информационном рынке, приведшая к стремительным темпам роста телекоммуникационных систем и информационных технологий. При этом огромные средства выделяются ежегодно на разработку технологий работы с информационными ресурсами. По данным «Financial Times», за 1998 г. в числе 500 крупнейших компаний мира более 20% составляют компании, специализирующиеся в области создания и непосредственного использования информационных ресурсов.

Государство на основе грамотного системного использования информационных ресурсов всех сфер жизнедеятельности обеспечивает:

•   поступательное развитие производительных сил общества и высокий уровень жизни граждан;

•   национальную безопасность;

•   защиту прав и свобод личности.

Проблемы обеспечения информационными ресурсами. Особо выделяются проблемы обеспечения информационными ресурсами управления экономическими процессами, национальной безопасностью, социальной и общественно-политической сферами

Информационные ресурсы в управлении экономическими процессами охватывают:

•   общегосударственный (макро) уровень;

•   отраслевой уровень;

•   территориальный уровень;

•   уровень экономических агентов.

Задачи и цели управления на каждом из уровней определяют состав и объем необходимых информационных ресурсов и способы их использования.

На общегосударственном уровне управления решаются задачи:

•   макроэкономического мониторинга, анализа и прогнозирования;

•   обеспечения экономической безопасности;

•  контроля за деятельностью органов государственного, местного и отраслевого управлений.

Обеспечение экономической безопасности государства включает в себя предотвращение острых кризисных явлений в экономике, защиту экономических интересов и борьбу с экономическими преступлениями.

Это реализуется оперативным мониторингом:

•   хозяйственной деятельности экономических агентов и сферы индивидуального потребления;

•   уровня доходов и потребления граждан;

•   движения денежных средств в валюте;

•  информационных ресурсов банковской сети, Государственного таможенного комитета, Национального банка, железной дороги и других транспортных организаций.

Эффективная борьба с экономическими преступлениями обеспечивается более детальной оперативной информацией о финансовой и хозяйственной деятельности предприятия, позволяющей выявить аномалии в экономическом поведении. Мониторинг за хозяйственной деятельностью предприятий требует оперативного доступа к соответствующим информационным ресурсам. Система контроля за деятельностью органов государственно-местного и отраслевого управления обеспечивает анализ качества исполнения возложенных на них функций, расходования выделяемых на их нужды бюджетных средств, выявления и пресечения нарушений законодательства.

На отраслевом уровне управления решаются задачи обеспечения научно-технического прогресса, повышения производительности труда, качества продукции, роста объема производства. Решение этих задач обеспечивается следующими типами информационных ресурсов: научно-техническим, маркетинговым и нормативно-справочным.

На территориальном уровне задачи управления и требования к информационным ресурсам аналогичны задачам общегосударственного уровня.

Информационные ресурсы в области национальной безопасности должны обеспечить предотвращение оперативных и стратегических угроз национальной безопасности:

•  внезапных кризисов в жизненно важных отраслях (энергетика, транспорт, банковская система и др.), вызванных в том числе забастовками;

•  социальных взрывов, обусловленных ростом безработицы и падением жизненного уровня;

•  прихода к власти криминальных или экстремистских группировок;

•  перехода под контроль иностранного капитала жизненно важной части национальных ресурсов;

•  разрушения национальной науки и культуры, снижения образовательного и культурного уровня населения, распространения идеологии насилия, различных сектантских религиозных течений;

•  утечки за границу финансовых, интеллектуальных и информационных ресурсов;

•  банкротства на государственном уровне, вызванного резким ростом внутреннего и внешнего долга;

• потери стратегических интересов в международном сообществе.

Информационные ресурсы в управлении социальной и общественно-политической сферами обеспечивают решение следующих задач:

•  социальное измерение, регулирование и уменьшение социальной расслоенности и напряженности в обществе;

•  социальная защита населения (пенсионное страхование, социальное страхование, страхование на случай безработицы, страхование от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний и т.д.);

•   анализ и управление общественным мнением;

•   защита национального информационного и культурного пространства;

•  развитие культурно-образовательного уровня населения.

Основной ресурс (элемент) общественной системы, состояние которого обеспечивается информационным ресурсом в социально-политической сфере, — это человеческий ресурс. Основное назначение информационного ресурса в данной сфере — обеспечить социальную защиту, а также необходимый для развития общества культурный, образовательный и политический уровень населения. Основные источники информации о состоянии человеческих ресурсов:

•  данные индивидуального (персонифицированного) учета в системе государственного социального страхования;

•   данные переписи населения;

•   выборочное обследование домашних (семейных) хозяйств;

•   опросы общественного мнения;

• социальные измерения (уровень потребления, доходов и сбережений по категориям населения, индексы потребительских цен, прожиточный минимум, стоимость потребительской корзины и т.п.).

В заключение можно сделать следующие основные выводы:

1) формирование и использование информационных ресурсов — одна из ключевых проблем создания единого информационного пространства любого государства;

2) информационные ресурсы создаются в процессе функционирования автоматизированных информационных систем всех сфер жизнедеятельности государства:

•   органов власти и управления;

•   органов местного самоуправления;

•   юридических лиц;

•   физических лиц.

## Информационные технологии

Понятие информационной технологии и ее виды. Информационная технология — совокупность методов, способов, приемов и средств обработки документированной информации, включая прикладные программные средства и методологию их применения.

Информационная технология предназначены для реализации информационных процессов в соответствии с заданными требованиями. Они являются базовыми инструментми информационного менеджмента.

Анализ рынка информационных компонентов позволяет распределить перечень информационных технологий на два обширных класса — базовые информационные технологии и прикладные информационные технологии. Причем граница этого деления является условной.

Базовые информационные технологии — это технологии, которые реализуются на уровне взаимодействия элементов вычислительных систем. К этому классу относятся следующие основные системы.

Операционные системы. Технологии управляют непосредственно работой средств вычислительной техники. Для класса машин общего назначения (mainframe) — ОС ЕС, СВМ, MVS. Для персональных компьютеров на базе универсальных процессоров INTEL — MS DOS. Windows, UNIX-системы и др. Для локальных сетей — сетевые операционные системы Novell, Windows NT и др.

Языки программирования. В развитие классических процедурных языков программирования — Fortran, Cobol, С, Pascal в последние годы появились их объектно-ориентированные расширения с интегрированными средами разработки – Visual Basic, Visual C++, Java, C# и другие. В настоящее время в связи с бурным началом использования Internet-технологий все большее использование получает язык Java.

Технологии архитектуры «клиент-сервер». Технологии реализуются в корпоративных системах на основе локальных сетей на основе разделения функций обработки, управления сетью, хранения данных, обеспечения внешних связей и т.д. на специально предназначенных для этого компьютерах (серверах). Эти технологии реализованы практически во всех используемых в настоящее время программных продуктах.

Технологии многопроцессорной обработки. Данные технологии на основе специализированных персональных ЭВМ наращивают мощности этих машин (масштабирование) за счет расширения их вычислительной структуры. К этому классу относятся серверы с симметричным мультипроцессированием (SMP-серверы).

Технологии нейровычислений. Они эффективно реализуют определенные виды сложной обработки информации на специально созданных программно-технических устройствах, входящих в состав персональных ЭВМ и работающих по принципам нейронных сетей.

Технологии автоматизированного проектирования (CASE-технологии). Технологии позволяют осуществлять разработку систем информатизации, практически не используя для этих целей языки программирования.

Телекоммуникационные технологии. Технологии дают возможность обеспечить взаимодействие в сетях на основе единых правил. Этот класс — весьма широкий и обеспечивает реализацию таких стандартов, как ISO/OSI, EDIFACT, X.500 и др.

Базовые технологии Internet. Среди наиболее широко используемых технологий — электронная почта, служба ftp (пересылка файлов), технология формирования информационных серверов на Основе гипертекстовых документов (WWW) и др.

Intranet-технологии. Они позволяют строить ведомственные (корпоративные) системы информатизации на основе базовых технологий Internet.

Технологии обработки текстов. Эти технологии наиболее широко используются и уже позволили наладить во многих организациях электронную подготовку корреспонденции. Они выступают элементами систем электронного документооборота и требуют унификации.

Системы управления базами данных (СУБД). Эти технологии предназначены для хранения и обеспечения эффективного доступа к массивам информации. Для реализации систем различного масштаба применяются СУБД, поддерживающие язык запросов SQL и эффективно реализующие передовые технологии обработки. Наиболее широкое использование получают такие СУБД, как Oracle, SQL Server.

Технологии информационных хранилищ. Они обеспечивают хранение и обработку больших массивов разнородной информации и, как правило, строятся на основе уже апробированных СУБД, значительно расширяя их возможности.

Экспертные системы (ЭС). Технологии позволяют на основе определенных правил вывода осуществлять анализ информационного описания объектов и вырабатывать на основе этих правил соответствующие заключения. Эти технологии — базовые для систем представления знаний.

Геоинформационные технологии (ГИС). Технологии позволяют осуществлять обработку графической информации: карты, планы городов, космо- и аэроснимки, данные дистанционного зондирования земной поверхности, чертежи и т.п.

Мультимедиа-технологии и технологии создания виртуальной реальности. Эти системы осуществляют совместную обработку текстовой, графической информации, звука, изображений. Технологии виртуальной реальности дают возможность моделировать в динамике пространственное представление объектов.

Технологии цифроаналоговых преобразований. Они позволяют осуществлять преобразования данных из цифрового в аналоговый вид и обратно, что позволяет производить компьютерную обработку получаемой от приборов информации и выдавать соответствующие управляющие решения.

Технологии криптозащиты. Эти технологии осуществляют по специальным алгоритмам преобразование информации, которая становится доступной только обладающему соответствующими ключами субъекту. Их разработка и применение должны регламентироваться соответствующими государственными службами.

Технологии человеко-машинного интерфейса. Обеспечивают унификацию действий человека при взаимодействии с различными видами вычислительных средств. Предложенные базовые информационные технологии позволяют формировать программно-технические решения по созданию интегрированных систем информатизации субъектов, реализации телекоммуникационной среды, обеспечивающей взаимодействие этих систем.

Классификация прикладных информационных технологий. Прикладные информационные технологии — это технологии, реализующие типовые процедуры обработки информации в конкретных предметных областях. Предлагается следующая условная классификация:

•   по реализации информационных ресурсов;

•   в системах массового обслуживания населения;

•   в процессах экоинформатизации;

•   в сфере организационного управления;

•   в сфере интеллектуального потенциала;

•   в производственных процессах;

•   по поддержке управляющих решений в социальной, политической, экономической сферах и безопасности государства.

Информационные технологии в производственных процессах, например, можно подразделять на следующие основные подклассы:

•   интегрированные автоматизированные системы управления;

•   информационно-аналитические системы координации деятельности предприятий;

•   автоматизированные системы управления предприятиями;

•   системы автоматизированного проектирования;

•   автоматизированные системы управления технологическими системами;

•   автоматизированные системы управления гибкими производственными системами.

В заключение отметим, что рассмотренные выше информационные технологии позволяют формировать программно-технические решения по созданию автоматизированных информационных систем субъектов, реализации телекоммуникационной среды, обеспечивающей взаимодействие этих систем, и, следовательно, содействуют созданию единого информационного пространства.

## Информационные системы

Система — это совокупность взаимосвязанных элементов, то, из чего образованы системы, называется элементом до тех пор, пока имеет какую-либо связь с системой.

Взаимосвязь элементов системы обусловливает ее целостность. Если элемент системы теряет связь с системой, то он превращается в новую систему. Точно так же, как и другая часть системы превращается в новую систему.

Информационная система — организованная совокупность информационных технологий, объектов и отношений между ними, образующая единое целое (СТБ 982-94).

Информационная система (Information System) — системы обработки информации в совокупности с относящимися к ней ресурсами организации, такими, как люди, технические и финансовые ресурсы, которая предоставляет и распределяет информацию (ГОСТ ИСО/МЭК 2382-1-99).

Информационные системы всех видов — база для продуктивной работы менеджера любого уровня и во всех предметных областях, т.е. базовая компонента информационного менеджмента.

Открытые информационные системы. Ход развития информационных технологий в развитых странах мира за последние 40 лет позволяет сделать вывод, что мировое сообщество переходит на технологии создания открытых информационных систем.

Открытая система (Open System) — это система, реализующая открытые спецификации (стандарты) на интерфейсы, службы и форматы данных, достаточные для того, чтобы обеспечить:

•  возможность переноса (переносимость) прикладных систем разработанных должным образом, с минимальными изменениями, на широкий диапазон систем (на различные платформы);

•   совместную работу (масштабируемость) с другими прикладными системами на локальных и удаленных платформах в целях расширения ее функциональных возможностей и (или) придания системе новых качеств;

•   взаимодействие с пользователями в стиле, облегчающем последним переход от системы к системе (мобильность пользователей).

Основы технологии открытых систем. Необходимость развития вычислительных сетей привела к тому, что оказались наиболее востребованными работы по взаимодействию открытых информационных систем, в то время как проблема переносимости программ не решалась столь успешно. Эти два качества — 
1) взаимодействие открытых систем и 2) переносимость программ — составляют основу технологии открытых систем. Впервые эти качества были реализованы на практике при создании компьютеров серии IBM 360, обладающих единым набором команд и имеющих одну и ту же операционную систему.

Частичное решение проблемы мобильности для программ и программистов обеспечили ранние стандарты языков, например Фортрана и Кобола. Языки позволяли создавать переносимые программы, хотя зачастую и ограничивали их функциональные возможности. Мобильность обеспечивалась также за счет того, что эти стандарты были приняты многими производителями. Когда языки приобрели статус стандарта де-факто, их разработкой и сопровождением начали заниматься национальные и международные организации по стандартизации. Далее языки развивались уже независимо от своего создателя. Достижение определенного уровня мобильности программного обеспечения можно считать первым примером истинных возможностей открытых систем.

Таким образом, технология открытых систем решает проблему создания единого информационного пространства как в рамках одной страны, так и во всем мире.

Профили информационных систем. Информационные системы создаются в процессе информатизации всех основных сфер современного общества:

• органов государственного управления (законодательной и исполнительной власти республиканского уровня, управления хозяйством на уровне областей);

•   финансово-кредитной сферы (банков и финансово-промышленных групп);

•   информационного обслуживания предпринимательской деятельности;

•   производственной сферы (интегрированные производственные системы);

•   науки и научного обслуживания;

•   социальной сферы;

•   образования;

•   здравоохранения;

•  информационного обслуживания населения и т.д.

Развитие и применение открытых информационных систем неразрывно связано с применением стандартов информационных технологий. Основой применения этих стандартов в настоящее время стала методология функциональной стандартизации информационных технологий.

При создании и развитии сложных, распределенных, тиражируемых информационных систем требуется гибкое формирование и применение совокупностей базовых стандартов и нормативных документов разного уровня, выделение в них требований и рекомендаций, необходимых для реализации данных функций ИС. Для унификации и регламентирования реализации заданных функций ИС такие совокупности базовых стандартов должны адаптироваться и конкретизироваться применительно к определенным классам проектов, функций, процессов и компонентов ИС. В связи с этой потребностью выделилось и формировалось понятие «профилей» ИС как основного инструмента функциональной стандартизации.

Профиль — это совокупность нескольких (или подмножество одного) базовых стандартов (и других нормативных документов) с четко определенными подмножествами обязательных и факультативных возможностей, предназначенная для реализации заданной функции или группы функций.

Функциональная характеристика (заданный набор функций) объекта стандартизации определяет процесс формирования и применения профиля конкретного объекта или процесса. В профиле выделяются и устанавливаются допустимые факультативные возможности и значения параметров каждого базового стандарта и (или) нормативного документа, входящего в профиль. Профиль не может противоречить использованным в нем базовым стандартам и нормативным документам. Он должен использовать выбранные из альтернативных вариантов факультативные возможности и значения параметров в пределах допустимых. На базе одной и той же совокупности базовых стандартов могут формироваться и утверждаться различные профили для разных проектов ИС и сфер применения. Эти ограничения базовых документов профиля и их гармонизация, проведенная разработчиками профиля, должны обеспечивать качество, совместимость и корректное взаимодействие компонентов системы, соответствующих профилю, в заданной области применения профиля.

Базовые стандарты ИТ и профили ИС в зависимости от проблемно-ориентированной области применения ИС могут использоваться как непосредственные директивные, руководящие или как рекомендательные документы, а также как нормативная база, используемая при выборе или разработке средств автоматизации технологических этапов или процессов создания, сопровождения и развития ИС.

В зависимости от области распространения профилей они могут иметь разные категории и соответственно разные статусы утверждения:

• профили конкретной ИС, определяющие стандартизованные проектные решения в пределах данного проекта и являющиеся частью проектной документации — функциональные профили;

• профили ИС, предназначенные для решения некоторого класса прикладных задач, которые распространяются на все ИС данного класса в пределах предприятия, отрасли, региона или страны и утверждаются как стандарты предприятий, ведомственные или государственные (правительственные) стандарты — профили государственного значения.

Следует рассматривать две группы функциональных профилей ИС:

1) профили, регламентирующие архитектуру и структуру ИС и ее компонентов (функции, интерфейсы и протоколы взаимодействия, форматы данных и т.д.);

2) профили, регламентирующие процессы проектирования, разработки, применения, сопровождения и развития ИС и их компонентов.

Профили ИС унифицируют и регламентируют только часть требований, характеристик, показателей качества объектов и процессов, выделенных и формализованных на базе стандартов и нормативных документов. Другая часть функциональных и технических характеристик ИС определяется заказчиками и разработчиками творчески, без учета положений нормативных документов.

## Информационный менеджмент — технология организации управленческой деятельности

Менеджмент (управление) — это процесс, направленный на достижение целей организации посредством упорядочения преобразований исходных субстанций или ресурсов (труда, материалов, денег, информации и т.п.) в требуемые результаты (изделия, услуги). Как известно, менеджеры воздействуют прежде всего на главный элемент организации — людей, координируя их деятельность. Эффективность менеджмента определяется как соотношение результатов работы и использованных для их получения ресурсов.

Теорию (научную дисциплину) менеджмента можно охарактеризовать как аккумулированные и по определенным правилам логически упорядоченные знания, представляющие собой систему принципов, методов и технологий управления, разработанных на основе информации, полученной как эмпирическим путем, так и в результате исследований в различных областях науки.

Теория менеджмента отличается следующими особенностями:

•   ориентирована на решение практических задач;

•   имеет междисциплинарный характер;

• разрабатывается в международном масштабе.

Менеджмент предназначен для решения практических задач. Он нацелен на исследование и разработку правил эффективного управления с целью достижения высоких результатов, являющихся критерием его качества. Отсюда вытекают следующие требования к теории менеджмента:

1) она должна предоставлять работникам, занятым практической деятельностью, знания, помогающие им повысить уровень управления;

2)  способствовать повышению квалификации менеджеров и особенно подготовке претендентов на эти должности;

3)  определять области и проблемы, требующие дальнейшей изучения и разработки в целях содействия развитию познавательной базы.

Технология — это формализованное описание деятельности включающее набор ресурсов, инструментов, приемов их использования, и способов организации производства, необходимое к достаточное для воспроизводства процесса получения определенных продуктов, предметов, услуг, изменений или любых иных значимых результатов с заранее заданными параметрами.

На основе данного определения можно выделить по меньшей мере три дополняющих друг друга группы технологий:

1) ресурсные (отличающиеся друг от друга тем, какие ресурсы используются для производства конкретного продукта);

2)  инструментальные (отличающиеся набором используемых орудий труда);

3) управленческие (отличающиеся способами организации производственного процесса).

В существующей литературе понятие «информационный менеджмент», как правило, связывается с двумя первыми группами (типом ресурсов или типом инструментов). Куда более плодотворным представляется разговор об информационном менеджменте как о технологии управленческой.

Надо исходить из предположения, что на современном этапе развития процессы модернизации во всех сферах жизнедеятельности связаны скорее с организацией работы, чем с изменением характера используемых ресурсов или обновлением инструментов. Компьютер, пришедший на смену картотечному ящику и пишущей машинке, — удобство и не более того. Он не поменял природы гуманитарных занятий, так же как заменивший счеты калькулятор не произвел революции в экономике. Происходящие у нас на глазах глобальные перемены связаны не с появлением баз данных и персональных компьютеров, а с появлением новой среды коммуникации. Эта среда властно диктует особые формы взаимоотношений, которые называются сетевыми. Сети как системы человеческого взаимодействия были известны задолго до компьютерной эры, но благодаря новым техническим средствам они стали явлением. Описывать сетевые отношения и рефлексировать по их поводу мы начали только с появлением Internet.

Сегодня есть все основания рассматривать информационные технологии как неотъемлемый компонент технологий управленческих. Практически все вновь формирующиеся структуры координации человеческой деятельности, например, офисные системы, строятся на основе новейших телекоммуникационных систем и оснащенных современными компьютерами ресурсных центров. Да и вполне традиционный управленец не мыслит сегодня своей работы без компьютера на столе. Можно дать длинный перечень элементов новых управленческих технологий, проникающих и в культурную сферу благодаря сети Internet. Среди этих элементов:

• средства оперативной коммуникации (электронная почта, списки рассылки, новостные разделы музейных сайтов);

•  распределенные ресурсы и средства доступа к ним (базы данных, порталы, терминалы компьютерных сетей); средства координации деятельности (электронные доски объявлений, форумы, электронные опросы);

•  формы обратной связи и организации сотрудничества (гостевые книги, телеконференции);

•  наконец, средства производства (инструментарий поиска ресурсов и партнеров, стандартные и специализированные программные средства).

Но дело не только и не столько в этом. Техническая модернизация сама по себе не приводит к сдвигам в сознании. Требуется еще некий фактор, который можно обозначить как переход от социального к медиа - пространству. Именно сюда, в виртуальную среду, все более перемещаются места делового общения, обмена идеями и взаимного консультирования (Web-клубы, Internet-кафе), средства совместного проектирования и продвижения проектов (Web-лаборатории, обмен баннерами). Возникают целые виртуальные «поселения» с проблемно-ориентированной социальной структурой и специализированными вспомогательными службами (Geocities, Fortunecity и др.). Информационные технологии становятся неотъемлемой частью культуры.

Информационный менеджмент — совокупность методов и средств управления информацией и управление с помощью информации деятельностью предприятия или организации.

Выделяют три вида информационного менеджмента: управление предприятием (организацией), внутренней документацией и публикациями. Первый из видов включает вопросы организации источников информации, средств передачи, создания баз данных, технологий обработки данных, обеспечение безопасности данных.

В круг задач менеджмента входят также разработка, внедрение эксплуатация и развитие автоматизированных информационных систем и сетей, обеспечивающих деятельность предприятия (организации). В этих сетях должно быть обеспечено управление информационными ресурсами. Важное значение имеют организации и обеспечение взаимодействия с внешним информационным миром: сетями, базами данных, издательствами, типографиями и т.д.

Все возрастающая важность информационного менеджмента привела к появлению специалистов (информационных менеджеров) занимающихся его задачами. Эти специалисты должны преобразовывать пассивную корпоративную информацию в источники правдивых, так называемых рафинированных, сведений, определяющих успехи фирмы.

Информационный менеджмент превращается в базовую технологию организации управленческой деятельности во всех сферах информационного общества.

Таким образом, создание информационного общества базируется на следующих утверждениях.

1. Переход к информационному обществу в рамках конкретного государства возможен при условии создания единого информационного пространства на его территории.

2. Базовой составляющей единого информационного пространства являются информационные ресурсы, которые создаются в процессе функционирования автоматизированных информационных систем всех сфер жизнедеятельности государства (органов власти и управления, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц).

Единое информационное пространство — это:

•  интеграция информационных ресурсов различных сфер жизнедеятельности общества;

• обеспечение полноты, точности, достоверности и своевременности предоставления информации органам власти и управления всех уровней, юридическим и физическим лицам;

•  создание необходимых условий по информационному общению субъектов управления, хозяйствования и граждан;

•  предоставление возможности взаимодействия с информационными ресурсами других государств и международных организаций.

3. Технологии открытых систем решают проблему создания единого информационного пространства как в рамках одной страны, так и во всем мире.

4.  Для перехода на технологии создания открытых информационных систем любое государство должно иметь правительственные профили (профили государственного значения) для создания открытых информационных систем.

5.  Открытые автоматизированные информационные системы являются сегодня базой для продуктивной работы менеджера любого уровня и во всех предметных областях.

В общем случае структура информационного общества как целевое направление информационного менеджмента представлена на рис. 1.1.

Рис. 1.1. Структура информационного общества как целевое направление информационного менеджмента

2. Менеджмент создания информационных систем

## Обследование деятельности предприятия

При создании информационных систем часто предприятия используют консалтинговые услуги. Консалтинг является компонентом информационного менеджмента как составляющая процесса создания автоматизированных информационных систем.

Консалтинг — это деятельность специалиста или целой фирмы (КД), занимающихся стратегическим планированием проекта, анализом и формализацией требований к информационной системе, созданием системного проекта, иногда — проектированием приложений.

Но все это осуществляется до этапа собственно программирования или настройки каких-то уже имеющихся комплексных систем управления предприятием, выбор которых и осуществляется на основе системного проекта. Сюда не входит системная интеграция. Консалтинг предваряет и регламентирует названные этапы.

Основные цели разработки консалтинговых проектов:

- представление деятельности предприятия (ДП) и принятых в нем технологий в виде иерархии диаграмм, обеспечивающих наглядность и полноту их отображения;

- формирование на основании анализа предложений по реорганизации организационно-управленческой структуры;

- упорядочение информационных потоков (в том числе документооборота) внутри предприятия;

- выработка рекомендаций по построению рациональных технологий работы подразделений предприятия и его взаимодействию с внешним миром;

- анализ требований и проектирование спецификаций корпоративных информационных систем;

- рекомендации и предложения по применимости и внедрению существующих систем управления предприятиями, прежде всего классов MRP-II (manufacturing resource planning) и ERP (enterprise resource planning).

Структурный подход к разработке консалтинговых проектов приведен на рис. 2.1.

Этап 1 (анализ первичных требований и планирование работ) предваряет инициацию работ над проектом. Его основные задачи:

- предварительное изучение задачи;

- анализ первичных бизнес-требований;

- предварительная экономическая оценка проекта;

- построение плана-графика выполнения работ;

- создание и обучение совместной рабочей группы.

Важнейшими на данном этапе являются и организационные мероприятия: должны быть изданы соответствующие приказы по проведению работ, назначены ответственные по направлениям - без подобной поддержки со стороны руководства предприятия бессмысленно вообще затевать консалтинговый проект.

Первый шаг собственно разработки — предварительное изучение задачи, которое должно ответить на ряд вопросов:

- В чем заключаются недостатки существующей ситуаций?

- Какие улучшения возможны?

- На кого окажет влияние новая система?

Рис 2.1  Структура подхода

На данном этапе целесообразно построить обзорную диаграмму потоков данных для оценки существующей ситуации с целью ее использования для подгонки всех фрагментов друг к другу и выявления недостатков.

В результате предварительного изучения аналитик должен разумно оценить преимущества внедрений новой системы, а также обосновать временные затраты и стоимость следующего шага разработки — детального изучения. Результаты предварительного изучения рассматриваются руководством соответствующего уровня, на их основе может быть санкционирована возможность детального изучения.

Детальное изучение, включающее этапы 2 – 4, строится на фактах, выявленных во время предварительного изучения и проведения обследования деятельности предприятия, и предполагает более детальное и точное документирование ограничений существующей системы, а также уточнение функций этой системы до уровня, необходимого для написания спецификаций новой (модернизированной) системы.

В рамках этапа 2 (проведение обследования деятельности предприятия) осуществляется:

- предварительное выявление требований, предъявляемых к будущей системе;

- определение организационной и топологической структур предприятия;

- определение перечня целевых задач (функций) предприятия;

- анализ распределения функций по подразделениям и сотрудникам;

- определение перечня применяемых на предприятии средств автоматизации.

При этом выявляются функциональная деятельность каждого из подразделений предприятия и функциональные взаимодействия между ними, информационные потоки внутри подразделений и между ними, внешние по отношению к предприятию объекты и внешние информационные взаимодействия.

По окончании обследования строится и согласуется с заказчиком предварительный вариант функциональной модели предприятия, включающей идентификацию внешних объектов и информационных взаимодействий с ними, а также детализацию до уровня основных видов деятельности предприятия и информационных связей между этими видами.

На этапе 3 (построение моделей деятельности предприятия) осуществляется обработка результатов обследования и построение моделей деятельности предприятия следующих двух видов:

- модели «как есть», представляющей собой «снимок» положения дел на предприятии (организационная структура, взаимодействия подразделений, принятые технологии, автоматизированные и неавтоматизированные бизнес-процессы и т.д.) на момент обследования и позволяющей понять, что делает и как функционирует данное предприятие с позиций системного анализа, а также на основе автоматической верификации выявить ряд ошибок и узких мест и сформулировать ряд предложений по улучшению ситуации;

- модели «как должно быть», интегрирующей перспективные предложения руководства и сотрудников предприятия, экспертов и системных аналитиков и позволяющей сформировать видение новых рациональных технологий работы предприятия.

Главный результат детального изучения — этап 4 — построение системного проекта (модели требований), являющеюся первой фазой разработки собственно информационной системы (именно фазой анализа требований к системе), на которой требования заказчика уточняются, формализуются и документируются. Системный проект строится на основе модели «как должно быть» и результатов обследования предприятия в части выявления требований к будущей системе.

При презентации системного проекта аналитик должен быть готов услышать больше критических замечаний, чем при использовании традиционных подходов, так как диаграммы легче понять, и обнаружить какие-либо несоответствия и ошибки. В результат презентации принимается решение о продолжении разработки или ее прекращении, а также устанавливается сумма бюджета проекта, поэтому аналитику необходимо создать несколько альтернативных моделей систем, имеющих разный набор преимуществ и предполагающих различные капиталовложения.

По завершении данного этапа (после согласования системного проекта с заказчиком) изменяется роль консультанта. Отныне он становится на сторону заказчика, одной из его основных функций на всех последующих этапах работ будет контроль на соответствие требованиям, зафиксированным в системном проекте.

После выбора системного проекта на основе выявленных и согласованных требований осуществляется разработка предложений по автоматизации — этап 5, включающий:

- составление перечня автоматизированных рабочих мест предприятия и способов взаимодействия между ними;

- анализ применимости существующих систем управления предприятиями (прежде всего классов MRP и ERP) для решения требуемых задач и формирование рекомендаций по выбору такой системы;

- совместное с заказчиком принятие решения о выборе конкретной системы управления предприятием или разработке собственной системы;

- разработка требований к техническим средствам;

- разработка требований к программным средствам;

- разработка предложений по этапам и срокам автоматизации.

На этапе 6 на основании принятых решений по автоматизации осуществляется преобразование системного проекта в технический проект (модель реализации), включающее следующие действия:

- уточнение логической модели (разработка подробной логики каждого процесса с использованием диаграмм потоков данных и спецификаций процессов);

- проектирование физической базы данных;

- построение иерархии функций модулей, подлежащих программированию;

- оценка затрат на реализацию.

Перечисленные работы должны выполняться консультантами совместно с проектировщиками системы: именно здесь и находится граница, разделяющая консалтинг и разработку. Тем не менее желательно, чтобы на этапе реализации системы консультант также действовал в интересах заказчика, а именно: контролировал соответствие создаваемой программной системы системному и техническому проектам, а также участвовал в работах по ее расширению и модификации, так как планирование расширений должно осуществляться на основе модели требований.

Проведение обследования. Обследование — важнейший и определяющий этап выполнения консалтинговых проектов, на его основе осуществляется вся последующая деятельность. По окончании обследования строится и согласуется с заказчиком предварительный вариант функциональной модели предприятия, включающей идентификацию внешних объектов и информационных взаимодействий с ними, а также детализацию до уровня основных видов деятельности предприятия и информационных связей между этими видами, в дальнейшем на основании согласованных моделей верхнего уровня и осуществляется построение детальных моделей.

Необходимо отметить, что каждый из участвующих в проекте системных аналитиков должен обследовать не более 2—3 видов деятельности предприятия (таких, как, например, учет кадров, бухгалтерия, маркетинг, ремонт оборудования, перевозки и т.п.), для того чтобы тщательно в них разобраться. Современное предприятие является сложной системой, состоящей из крупных взаимоувязанных подсистем (видов деятельности), а возможности человека в одновременном охвате большого количества таких подсистем ограничены.

Исходной информацией при проведении обследования и выполнении дальнейших этапов служат:

- данные по организационной структуре предприятия;

- информация о принятых технологиях деятельности;

- стратегические цели и перспективы развития;

- результаты интервьюирования сотрудников (от руководителей до исполнителей нижнего звена);

- предложения сотрудников по усовершенствованию бизнес процессов предприятия;

- нормативно-справочная документация;

- данные по имеющимся на предприятии средствам и системам автоматизации;

- опыт системных аналитиков в части наличия типовых решений.

При проведении обследования целесообразно применять следующие методы:

  - анкетирование;

  - сбор документов;

  - интервьюирование.

Анкетирование — начальный этап обследования, он предваряет выезд группы системных аналитиков на предприятие. Анкеты позволяют составить первоначальное представление о сферах деятельности предприятия, что дает возможность спланировать дальнейшее распределение работ группы аналитиков. Анкеты рассылаются руководителям структурных подразделений и содержат графы для идентификации фамилии и должности анкетируемого, отдельно в анкетах излагается просьба приложить шаблоны документов, с которыми работают сотрудники соответствующего под разделения. Список вопросов ограничен 15—20 вопросами с тем, чтобы вся анкета не занимала более двух листов. Примерный вариант анкеты приведен ниже

  - ФИО руководителя подразделения, телефон.

  - Координаты контактного лица (к кому в отсутствие или при занятости руководителя можно обращаться).

  - Каковы (с позиций вашего подразделения) должны быть цели создания интегрированной системы управления предприятием?

  - Основные функции подразделения.

  - Какая информация поступает из других подразделений (заявки, запросы, отчеты и т.п.)?

  - Какая информация передается в другие подразделения?

  - Какая информация формируется (рождается) в подразделении?

  - С какими внешними предприятиями (банк, заказчик, поставщик и т.п.) взаимодействует подразделение и какой информацией обменивается?

  - Физическое представление информационных потоков и хранилищ (документ, дискета, сеть, журнал, картотека и т.п.).

  - Время хранения информации.

  - Документы от и для руководства.

  - Штатная структура и квалификация кадров.

  - Техническое оснащение подразделения (компьютеры, сеть, модем и т.п.).

  - Используемые программные продукты.

  - Подпись.

Просьба приложить:

1)  положение о подразделении;

2)  набор документальных форм без внутреннего наполнения, т.е. используемые формы, бланки и др. (например, карточку складкою учета, отчет по форме N, наряд-задание, товарно-транспортную накладную).

Сбор документов должен осуществляться на всех этапах проведения обследования; соответствующие формы, бланки и т.п. в дальнейшем окажут неоценимую услугу при разработке информационной модели предприятия (выявлении сущностей информационной модели и наполнении их атрибутикой). В дальнейшем целесообразно подготовить альбом форм с разбивкой их по сфере деятельности предприятия.

Интервьюирование — важнейший и необходимый метод обследования, только с его помощью возможно разобраться во всех тонкостях применяемых на предприятии технологий. Современное предприятие — сложнейшая система, как оно функционирует, не знает ни один человек. Конечно, руководство представляет ситуацию в целом, с другой стороны, клерк досконально знает свою деятельность, но полной картины не имеет никто. И только интервьюирование представителей всех звеньев организационной структуры позволит выявить и в дальнейшем формализовать эту картину.

С другой стороны, интервьюирование является и наиболее сложной задачей: необходимо найти контакт с сотрудником и направить беседу в необходимое для аналитика русло. Ниже предлагаются несколько общих рекомендаций, касающихся линии поведения аналитика при интервьюировании:

- тезис в начале беседы — я ничего (или почти ничего) не знаю о вашей работе, расскажите как можно подробнее, чем вы занимаетесь;

- правило 1 — если вам начали подробно рассказывать технологию работы, ни в коем случае не перебивайте, необходимые уточнения можно сделать и в конце беседы,

- правило 2 — если в беседе участвуют несколько аналитиков, вести беседу и задавать уточняющие вопросы должен один из них, неясные для других вопросы проясняются в конце беседы;

- правило 3 — даже если вы прекрасно знаете предметную область, не говорите много сами и не учите интервьюируемого: в любом случае выявляются тонкости и детали, специфичные для данного предприятия и, естественно, вам не известные.

В принципе этих и подобных им правил достаточно для выявления в ходе беседы необходимой аналитику информации приблизительно у 90% интервьюируемых, а этого более чем достаточно в соответствии с законом «20 на 80». Тем не менее постараемся составить основанную на опыте типизацию остальных 10% и предложить возможные действия по выходу из тупика:

1) «отказник» — как правило, квалифицированный специалист, осознающий свою незаменимость. Обычно руководству известен его характер, поэтому необходимы жесткие меры: либо данная деятельность не будет включена в модель, либо она будет промоделирована на основании опыта и соображений здравого смысла;

2)  «говорун» — как правило, руководитель среднего звена, понимающий, что по-старому работать нельзя, и хватающийся за любую возможность улучшить ситуацию. Очень полезный для поддержки проекта человек, тем не менее в беседе готов бесконечно обсуждать свои трудности и проблемы, получить от него необходимую для построения модели информацию практически невозможно. Единственный способ работы с ним — обсуждение уже построенной (пусть примитивной и во многом ошибочной) модели с целью ее доводки;

3)  «балласт» — человек, давно работающий на предприятии и непонятно чем  занимающийся. На вопросы «Какие функции вы выполняете?», «С какими документами вы работаете?» агрессивно повторяет, как попугай: «Я делаю все», «Со всеми документами»,  «Все документы ко мне приходят и все уходят». Какой-либо информации получить не удается по причине ее отсутствия. Естественно, никакого отражения подобной «деятельности» в модели не производится;

4) человек, занимающий экзотическую и малопонятную должность. Представляет собой модификацию варианта 3) с той лишь разницей, что реально деятельность существует и, следовательно, должна быть отражена в модели;

5)  «мелкая сошка» — человек, не привыкший к проявлению интереса к себе и своей работе и занимающий низшую должность. При должном терпении реально получение того небольшого куска информации, которым он владеет. При обследовании диспетчерской службы одного из северных предприятий на одной из удаленных точек аналитик имел неосторожность во время непродолжительной беседы включить диктофон. Беседа была тут же прервана, и аналитику пришлось ждать минут сорок, пока интервьюируемая приводила себя в порядок: накладывала косметику и делала прическу!

Какую же информацию нужно выявлять прежде всего во время интервьюирования?

- Необходимо ограничить контекст системы; с этой целью должны быть определены все внешние объекты, с которыми моделируемое предприятие взаимодействует, технологии взаимодействия со стороны предприятия, а также информационные (и, возможно, материальные) потоки, обеспечивающие эти взаимодействия.

- Следует установить и детально проанализировать реальные технологии работы предприятия: нормативно-справочная документация (если она имеется) описывает их неполно.

- Должны быть определены реальные функции подразделений и их взаимосвязи и взаимозависимости, поскольку положения о подразделениях такую информацию не содержат.

- Выявляются и специфицируются все информационные хранилища (в том числе и бумажные: картотеки, архивы и т.п.).

- Оценивается аппаратно-техническая база предприятия, а также исследуется работающее на ней программное обеспечение.

- Собираются статистические данные по бизнес-процессам предприятия.

Остановимся на последнем более подробно.

Статистические данные при проведении обследования надо собирать по каждому объекту будущей модели: потоку данных, элементу данных, процессу, хранилищу данных, внешней сущности и т.п. Так, на этане анализа моделей наличие подробной статистики обеспечит их адекватную верификацию на полноту и непротиворечивость и позволит на начальных этапах выявить ошибки и узкие места в построенных моделях. В следующих пунктах будет показано, как эти статистические данные работают на дальнейших этапах, начиная с этапа выработки предложений по автоматизации и заканчивая собственно разработкой или внедрением выбранной системы.

1) Составные данные. Для составных данных статистика co6ирается, как правило, лишь для итеративных (повторяющихся) компонентов: необходимо точно знать количество итераций для каждого из них (например, заказ на книги включает в себя перечень заказанных книг с их атрибутами), поэтому для формирован требований к функции распечатки соответствующего бланка необходимо знать: сколько книг обычно заказывается? как час производится нетипичный заказ и каковы его размеры? сколько авторов обычно бывает у книги?..

Статистика по итеративным компонентам внутри составных данных в дальнейшем будет использоваться для проектировании экранов, отчетов и, естественно, при проектировании базы данных.

2)  Элементы данных. О каждом элементе данных необходимо знать формат данных и допустимые значения этого элемента. Формат (включая тип) и физическая длина очень полезны при проектировании экранных форм и определении размеров баз данных.

3)  Потоки данных. Такие характеристики потока, как скорость и интенсивность, являются необходимыми при определении требований к аппаратным (техническим) средствам. Кроме того, для любого составного потока данных полезно знать распределение компонентов внутри этого потока данных. Например, если в фирме «Рога и Копыта» заказ определяется, как заказ = {заказ на рога / заказ на копыта}, и выясняется, что 12% всех заказов составляют заказы на рога, 84% — на копыта, а 4% заказов — на заполнение стержней для шариковых ручек, то данная статистика может использоваться для определения пиковых нагрузок на соответствующие обрабатывающие процессы (а также, возможно, для принятия решения об оказании дополнительного вида услуги — upgrade стержней).

4)  Процессы. Важнейшие характеристики процессов — частота и время выполнения. Именно здесь и лежит ключ к улучшению их функционирования. Кроме того, такие сведения являются необходимыми при определении требований к аппаратным средствам.

5)  Хранилища данных. По хранилищам данных обычно собирается следующая информация: среднее количество записей в каждом хранилище данных, количество чтений, добавлений, изменений и удалений записей по каждому из процессов, включающих перечисленные действия. Проектировщик баз данных может использовать эту статистику для нескольких целей: например, решить вопрос, какой ключ считать первичным, сортировать ли хранилище и по какому ключу, решить, нужно ли завести дополнительную таблицу с целью обеспечения скорости доступа и т.д. Более того, к этой информации потребуется обратиться и при выборе подходящей СУБД, которая сможет обеспечить необходимую частоту и (или) гибкость доступа к данным.

Хронология доступа — также ценная информация. Так, запись о конкретном заказе, как правило, однажды создается и однажды удаляется. Но обычно доступ к этой записи осуществляется очень часто в начале ее существования (запросы о покупателе, счета, платежи, накладные) и крайне редко в дальнейшем (месячные и квартальные отчеты), что позволяет своевременно осуществлять ее архивацию.

6) Внешние объекты. Наконец, необходимо собрать определенную статистику об окружении, в котором система должна работать («ограничения окружения»). Наиболее важным здесь является количество пользователей, их способы использования системы и географическое распределение. По этой статистике можно будет сделать заключения о стоимости периферии, о типе системы телекоммуникаций и даже о том, как данные должны быть физически распределены для обеспечения удаленного доступа. Другие данные об окружении могут включать температуру, уровень шума, существующую отделку помещения, уровень радиации и т.п. Следует отметить, что часто возникает необходимость в проведении дополнительного обследования: какие-то моменты были не до конца выяснены, где-то возникли нестыковки, что-то было просто упущено. Обычно дополнительное обследование занимает два-три дня, и при его проведении очень полезно обсудить с интервьюируемыми уже наработанные модели.

## Построение моделей

Модели деятельности предприятия. Построение и анализ моделей деятельности предприятия относится к области бизнес-консалтинга, включающего в себя построение моделей текущего и целевого состояния предприятия, выработку предложений по совершенствованию его деятельности, формирование целевой программы развития предприятия и плана перехода из текущего стояния в целевое. На данном этапе осуществляется обработка результатов обследования и построение функциональных, информационных и, если необходимо, событийных моделей технологий работы предприятия следующих двух видов:

- модели «как есть»;

- модели «как должно быть».

При этом переход от модели «как есть» к модели «как должно быть» обычно осуществляется следующими двумя способами:

- совершенствованием технологий на основе оценки их эффективности. При этом критериями оценки являются стоимостные и временные затраты выполнения бизнес-процессов, дублирование и противоречивость выполнения отдельных задач бизнес-процесса, степень загруженности сотрудников («легкий» реинжиниринг);

- радикальным изменением технологий и переосмыслением; бизнес-процессов («жесткий» реинжиниринг). Например, вместо попыток улучшения бизнес-процесса проверки кредитоспособности клиента, может быть, следует задуматься, а нужна ли вообще такая проверка? Возможно, затраты на такие проверки каждого из  клиентов во много раз превышают убытки, которые может понести банк в отдельных случаях недобросовестности (в случае, когда клиентов много, а суммы сделок незначительны).

Необходимость подобного перехода и повлекла за собой создание подходов к реорганизации деятельности предприятий (реинжинирингу бизнес-процессов). В данном разделе рассматривается, собственно говоря, методика построения моделей деятельности.

В рамках создания моделей деятельности должен быть осуществлен:

- анализ функциональной деятельности структурных подразделений предприятия;

- анализ функционального взаимодействия структурных подразделений;

- анализ внутреннего документооборота структурных подразделений; анализ информационных потоков и информационного взаимодействия структурных подразделений;

- анализ применяемых в настоящее время средств автоматизации как в структурных подразделениях, так и на предприятия в целом.

По результатам анализа и моделирования осуществляется оценка эффективности деятельности структурных подразделений предприятия, на основе которой формируются предложения по совершенствованию его структуры, технологий работы структурных подразделений и предприятия в целом. Критериями такой оценки должны являться:

- количество потребителей продукции предприятия;

- стоимость издержек производства продукции;

- длительность типовых операций производства продукции;

- дублирование и противоречивость функций, информационных потоков и документооборота;

- стоимость и длительность выполнения отдельных шагов технологии или отдельных технологических цепочек шагов;

- дублирование и противоречивость выполнения отдельных шагов технологии или отдельных технологических цепочек шагов;

- степень загруженности структурных подразделений и должностных лиц;

- степень загруженности оборудования, используемого при реализации отдельных шагов технологии или технологических участков;

- степень применения средств автоматизации при поддержке выполнения отдельных шагов технологии или отдельных технологических цепочек шагов

Результат проведения анализа и оценки — предложения по совершенствованию деятельности предприятия, а именно:

- по изменению технологий целевой и обеспечивающей деятельности предприятия, операций учета, планирования, управления и контроля;

- по построению рациональных технологий работы структурных подразделений предприятия с учетом существующих автоматизированных систем;

- по созданию перспективной организационной структуры предприятия, осуществляющей реализацию рациональных технологий работы;

- по изменению информационных потоков и документооборота, обеспечивающих реализацию рациональных технологий работы;

- по разработке проектов схем внутреннего и внешнего документооборота, проекта положения о документообороте, проекта альбома форм входных и выходных документов.

На основе разработанных и согласованных предложений формируется целевая программа развития предприятия и план мероприятии по переходу из текущего состояния в целевое. Целевая программа развития предприятия должна включать долгосрочные решения, цели, задачи и основные параметры развития. План мероприятий перехода из текущего состояния в целевое содержит:

- последовательность, формы, способы и время выполнения задач, поставленных структурным подразделениям предприятия;

- распределение сотрудников структурных подразделений и материальных средств по решаемым задачам;

- порядок информационного и других видов взаимодействия структурных подразделений и органов управления.

В связи с вышесказанным каждая из моделей деятельности включает:

- полную функциональную модель с глубиной проработки до уровня конкретного действия должностного лица структурного подразделения предприятия;

- информационную модель, интегрированную с функциональной моделью;

- динамические, стоимостные, событийные и т.п. модели для осуществления соответствующих оценок.

Ниже перечислены основные виды и последовательность работ, рекомендуемые при построении моделей деятельности.

- Разработка структурной функциональной модели деятельности предприятия:

- определение информационных потоков между основными процессами деятельности, связей между процессами и внешними объектами; оценка объемов и интенсивности информационных потоков;

- разработка иерархии диаграмм, образующих структурную функциональную модель деятельности предприятия;

- анализ и оптимизация структурной функциональной модели

- Разработка информационной модели предприятия:

  - определение сущностей модели и их атрибутов;

  - проведение атрибутного анализа и оптимизация сущностей, идентификация отношений между сущностями и определение типов отношений;

  - разрешение неспецифических отношений;

  - анализ и оптимизация информационной модели.

- Разработка событийной модели предприятия:

- идентификация перечня состояний модели и определение возможностей переходов между состояниями;

- определение условий, активизирующих переходы, и действий, влияющих на дальнейшее поведение;

- анализ и оптимизация событийной модели.

Следует отметить, что построенные модели деятельности — не просто промежуточный результат, используемый консультантом для выработки каких-либо рекомендаций и заключений. Они представляют собой самостоятельный результат, имеющий большое практическое значение, в частности:

- модели позволяют осуществлять автоматизированное и быстрое обучение новых работников конкретному направлению деятельности предприятия (так как ее технология содержится в модели) с использованием диаграмм;

- с их помощью можно осуществлять предварительное моделирование нового направления деятельности с целью выявления новых потоков данных, взаимодействующих подсистем и бизнес-процессов.

Ниже приводятся некоторые основополагающие рекомендации по структурированию моделей деятельности.

1. Основной принцип заключается в том, что структурирование должно осуществляться в соответствии со сферами деятельности и бизнес-процессами предприятия, а не в соответствии с его организационной структурой. Именно бизнес-процессы представляют ценность для клиента, и именно их улучшением предстоит в дальнейшем заниматься консультанту. Модель, основанная на бизнес-процессах, содержит в себе (не всегда в явном виде) и организационную структуру предприятия.

2. Верхний уровень модели отражает только контекст системы — взаимодействие моделируемого единственным контекстным процессом предприятия с внешним миром и ничего более.

3. На втором уровне модели воспроизводятся основные этапы деятельности предприятия и их взаимосвязи. Например, для автотранспортного предприятия одним из решений может быть выделение следующих видов деятельности: Эксплуатация автотранспорта, Ремонт и техническое обслуживание, Контроль безопасности, Управление производством, Обеспечивающая деятельность. В случае большого количества сфер деятельности некоторые из них можно вынести на третий уровень модели. Так, Обеспечивающая деятельность может включать в себя Учет кадров, Бухгалтерский учет, Экономическое планирование, Материально-техническое снабжение, Складской учет и т.п. Но в любом случае под деятельность необходимо отводить не более двух уровней модели.

4. Каждая деятельность в свою очередь детализируется на бизнес-процессы (желательно, единственного уровня). Например, деятельность по Учету кадров включает в себя такие бизнес-процессы: Прием на работу, Увольнение и т.п.

5. Дальнейшая детализация бизнес-процессов осуществляется посредством бизнес-функций. Так, процесс Прием на работу содержит в себе функции: Прием заявления, Оформление приказа, Регистрацию и др. Обычно для моделирования бизнес-функции до статочно 2—3 уровней детализации, завершающейся описанием элементарного алгоритма с помощью миниспецификации.

6.  Таким образом, общее число уровней в модели не должно превышать 6—7. Практика показывает, что этого вполне достаточно для построения полной модели деятельности современного предприятия любой отрасли.

Разработка системного проекта. Создание системного проекта (т.е. модели требований к будущей системе) — первая фаза разработки собственно информационной системы (фаза анализа требований к системе), на которой требования заказчика уточняются, формализуются и документируются. Системный проект строится на основе модели «как должно быть» и результатов обследования предприятия в части выявления требований к будущей системе.

Фактически на данном этапе дается ответ на вопрос: «Что должна делать будущая система?». Именно здесь лежит ключ к успеху всего проекта автоматизации. В практике создания больших программных систем известно немало примеров неудачной реализации именно из-за неполноты и нечеткости определения системных требований.

На этом этапе определяются:

- архитектура системы, ее функции, внешние условия ее функционирования, распределение функций между аппаратной и программной частями;

- интерфейсы и распределение функций между человеком и системой;

- требования к программным и информационным компонентам системы, необходимые аппаратные ресурсы, требования к базе данных, физические характеристики компонент системы, их интерфейсы;

- состав людей и работ, имеющих отношение к системе;

- ограничения в процессе разработки (директивные сроки завершения отдельных этапов, имеющиеся ресурсы, организационные процедуры и мероприятия, обеспечивающие защиту информации).

В рамках системного проектирования должно быть осуществлено:

- определение состава, структуры и характеристик функциональных задач в пределах деятельности структурных подразделений;

- определение состава и структуры программных средств автоматизации технологии решения задач с учетом существующих средств в структурных подразделениях;

- определение структуры и характеристик информационного обеспечения технологии решения задач;

- разработка технических решений по построению информационного обеспечения (логических структур баз данных, структур классификаторов);

- разработка состава автоматизируемых процедур документооборота.

Системный проект должен включать:

- полную функциональную модель требований к будущей системе;

- комментарии к функциональной модели (спецификации процессов нижнего уровня в текстовом виде);

- пакет отчетов и документов по функциональной модели, включающий характеристику объекта моделирования, перечень подсистем, требования к способам и средствам связи для информационного обмена между компонентами, требования к характеристикам взаимосвязей системы со смежными системами, требования к функциям системы;

- концептуальную модель интегрированной базы данных (пакет диаграмм);

- архитектуру системы с привязкой к концептуальной модели;

- предложения по организационной структуре для поддержки системы.

Таким образом, системный проект содержит функциональную, информационную и, возможно, событийную модели требований к будущей системе. Виды и последовательность работ при построении этих моделей требований аналогичны соответствующим работам по построению моделей деятельности. Дополнительно системный проект включает в себя техническое задание на создание информационной системы.

Системный проект, позволяет:

- описать, увидеть и скорректировать будущую систему до того, как она будет реализована физически;

- уменьшить затраты на разработку и внедрение системы;

- оценить разработку по времени и результатам;

- достичь взаимопонимания между всеми участниками работы (заказчиками, пользователями, разработчиками, программистами и т.д.);

- улучшить качество разрабатываемой системы, а именно: создать оптимальную структуру интегрированной базы данных, выполнить функциональную декомпозицию типовых модулей.

## Техническое проектирование

Предложения по информатизации. После построения системного проекта, содержащего требования к будущей системе, на его основе осуществляется разработка предложений по информатизации предприятия, включающая:

- составление перечня автоматизированных рабочих мест предприятия, их состава и структуры, а также способов и схем информационного взаимодействия между ними;

- разработку требований к техническим средствам;

- разработку требований к программным средствам;

- разработку топологии, состава и структуры локальной вычислительной сети;

- анализ имеющихся на рынке систем управления предприятием с учетом их соответствия системному проекту и формирование рекомендаций по выбору такой системы;

- совместное с заказчиком принятие решения о выборе конкретной системы управления предприятием (или отдельных ее элементов) или о разработке собственной системы;

- разработку предложений по этапам и срокам внедрения информационной системы.

Далее рассматриваются общие соображения по выбору программного и технического (аппаратного) обеспечения, который необходимо сделать прежде, чем приступить к детальному проектированию.

1) Обозначение границ реализации. Практически любая система может быть разбита на части, отражающие четыре основных типа реализации систем: ручную, пакетную, диалоговую, реального времени. Из этих четырех типов первый реализуется людьми, остальные три являются автоматическими реализациями системы. Рассмотрим критерии назначения частям системного проекта наиболее приемлемых для них типов реализации.

Ручная реализация имеет три основных преимущества перед автоматической:

- процессы не требуется заранее точно определять. По крайней мере они могут определяться не так тщательно, как при автоматической реализации: люди хорошо знают, как заполнить пробелы в спецификации;

- ручная система может откликаться на неожидаемые запросы, а не только на заранее планируемые. Например, ручная система бронирования авиабилетов может ответить на запрос о возможности парковки автомобиля около аэропорта

- система может быть реализована в окружении, где автоматизация невозможна по целому ряду причин, например, психологических: хотя и возможно полностью автоматизировать процесс предоставления ссуды, люди не могут примириться с тем, что их прошения беспристрастно отклонены машиной.

После определения границ ручной реализации необходимо решить, какая часть системы будет пакетной, а какая диалоговой. Для большинства современных приложений вся информационная система должна быть диалоговой, если только не доказано противное. Соответствующее заключение может быть сделано на основе собранных статистических данных, например скорости поступления запросов и частоты изменения данных. В качестве примеров причин для пакетной реализации можно привести следующие:

- некоторые запросы требуют длительной работы со срезом базы данных за определенный период (годовой отчет, пересылка накопленной информации и т.п.);

- некоторые отклики (например, отчеты о продажах) содержат большое количество статичных данных, актуальность которых не изменяется в течение дней или даже недель.

Следующий шаг — выделение частей, реализуемых как подсистемы реального времени. Существует два принципиальных отличия системы реального времени от просто диалоговой системы. Первое из них связано с концептуальным уровнем: в системе реального времени время поступления события в систему само по себе несет определенную информацию, которая не может быть закодирована. Второе связано с уровнем реализации: время отклика системы реального времени является критичным и сопоставимым со скоростью выполнения технологических операций. В целом рекомендуется реализовать как подсистемы реального времени те части системы, из которых должен быть исключен человек, т.е. те части, где приоритетны следующие факторы: скорость (например, противоракетная оборона), опасность (например, контроль радиоактивности), утомляемость (работа авиадиспетчера).

2)Выбор подходящих технических средств. Разработав системный проект и определив границы реализации, можно начинать выбор аппаратной платформы, на которой будет функционировать система (или по крайней мере сужать область для такого выбора).

3) Анализ и выбор существующей системы. Зная типы подсистем и потенциальную аппаратную платформу, можно приступать к поиску коммерческих пакетов, удовлетворяющих требованиям, выявленным и зафиксированным на этапе системного проектирования, и которые могут справиться с размерами и мощностью, определяемыми собранной статистикой. Следует отметить, что к такому выбору необходимо подходить обосновано, т.к. стоимость интегрированной системы (включая ее внедрение на предприятии), в комплексе решающей стоящие перед предприятием задачи, может составлять сотни тысяч и миллионы долларов

Ниже перечислены некоторые из критериев выбора готовой системы:

- поддержка большинства функций, выявленных при анализе требований;

- поддержка концептуальной модели данных;

- наличие высокоуровневых механизмов разработки для компенсации отсутствующих данных и функций;

- функционирование на различных аппаратных платформах,

- достаточные размеры внутренних таблиц;

- локализация.

Помимо чисто технических критериев выбора, важную роль играют также деловые критерии, например опыт внедрения и надежность продавца.

4) Разработка собственной системы. Отметим недостатки такого подхода по сравнению с покупкой готовой системы:

- трудозатраты на создание собственной интегрированной системы огромны и составляют сотни и тысячи человеко-лет, стоимость разработки соизмерима со стоимостью готовой системы (а часто значительно превышает ее): такие продукты должны реализовываться большими коллективами программистов;

- использование готовой системы менее рискованно, чем разработка собственной;

- готовая система внедряется поэтапно и поэтому частично может быть доступна в рабочем режиме гораздо быстрее, чем собственная.

Техническое проектирование. На данном этапе на основе системного проекта и принятых решений по информатизации осуществляется проектирование системы. Фактически здесь дается ответ на вопрос «Как (каким образом) мы будем строить систему, чтобы она удовлетворяла предъявленным к ней требованиям?». Этот этап разделяется на два подэтапа:

- проектирование архитектуры системы, включающее разработку структуры и интерфейсов ее компонент (автоматизированных рабочих мест), согласование функций и технических требований к компонентам, определение информационных потоков между основными компонентами, связей между ними и внешними объектами;

- детальное проектирование, включающее разработку спецификаций каждой компоненты, разработку требований к тестам и плана интеграции компонент, а также построение моделей иерархии программных модулей и межмодульных взаимодействий и проектирование внутренней структуры модулей.

При этом происходит расширение системного проекта:

- за счет его уточнения;

- за счет построения моделей автоматизированных рабочих мест, включающих подсхемы информационной модели и функциональные модели, ориентированные на эти подсхемы вплоть до идентификации конкретных сущностей информационной модели;

- за счет построения моделей межмодульных и внутримодульных взаимодействий.

3. Проектирование корпоративных информационных систем

Современные корпоративные автоматизированные информационные системы (КАИС или АИС) относятся к числу наиболее сложных систем, создаваемых человеком. Методы и средства их создания развиваются быстрыми темпами в качественном и количественном отношениях, вовлекая в русло системной интеграции все большее число специалистов.

Переход к информационной экономике и формирование рынка информационных ресурсов, широкое использование современных информационных технологий предполагают наличие серьезной нормативно-правовой и методической поддержки экономических информационных систем, учитывающей интеграцию и совместимость информационных процессов, персональную ориентацию проектных решений, автоматизацию проектирования, гарантии качества проектных и информационных технологий и услуг. При проектировании АИС должны быть обеспечены:

•  эффективная поддержка принятия проектных решений на основе действующих нормативно-правовых документов, стандартов, методик и технологий проектирования;

•  высокий уровень проектных решений, реализующий необходимый срок эксплуатации до модернизации и реконструкции системы;

•  дружественные и технологичные проектные интерфейсы с разработчиками, учитывающие возможности обучения и повышения квалификации;

• эффективные средства управления проектированием и обеспечения информационной безопасности проектных работ.

Системный подход к разработке АИС, учитывающий требования внутренней и внешней совместимости, наличия возможностей их интеграции, модернизации, реконструкции и развития, предполагает обязательную проработку и единообразие методического обеспечения АИС и их компонентов на различных стадиях проектирования. Регламентация вопросов методического обеспечения АИС на различных стадиях проектного цикла позволяет скоординировать и гармонизировать требования к АИС по их нормативно-правовому и информационному взаимодействию, что позволит создать предпосылки к организации единого информационного пространства государства, формированию цивилизованного рынка информационных ресурсов, перехода к информационной экономике.

В узкоспециальном плане системное проектирование рассматривается как набор методов и организационная дисциплина, предназначенные для проектирования информационных систем определенных видов. Пояснение предмета представлено перечислением основных классов тех ИС, к проектированию которых относятся рассматриваемые методы:

• общеуправленческие ИС (MIS — management information system и EIS — executive information system);

• специализированные ИС по отраслям производства, например банковские учетные и управленческие системы, управление дискретным промышленным производством, системы профилактической и режимной деятельности органов МВД и др.;

• специализированные ИС по видам деятельности, например управление работой склада, система маркетинговых исследований, аналитическая система для работы на фондовом рынке и др.;

• адаптивные универсальные ИС по применяемым методам обработки информации, например электронный архив, корпоративная система управления процессом выполнения офисных работ, система статистических расчетов и др.

Таким образом, в ИС включаются и те типы систем, которые еще десять — пятнадцать лет назад рассматривались как отдельные от ИС: диалоговые системы решения задач и системы управления различными технологическими процессами (как ИС не рассматриваются системы прямого управления механизмами и агрегатами, но возможно их использование как компонентов ИС).

Для проектирования специализированной ИС или адаптации универсальной ИС к требованиям и нуждам конкретного заказчика применяется во многом общий набор методов и технологий. Этот набор составляет основу дисциплины «системного проектирования» — того специфического знания, которое вместе со знаниями о конкретном предприятии и его технологиях используется при построении любой автоматизированной информационной системы.

Этапы проектирования информационных систем. К проектированию АИС непосредственное отношение имеют два направления деятельности:

1)  собственно проектирование АИС конкретных предприятий (отраслей) на базе готовых программных и аппаратных компонентов с помощью специальных инструментальных средств разработки;

2)  проектирование упомянутых компонентов АИС и инструментальных средств, ориентированных на многократное применение при разработке многих конкретных информационных систем.

Сущность первого направления может быть выражена словами системная интеграция. Разработчик АИС должен быть специалистом в области системотехники, хорошо знать международные стандарты, состояние и тенденции развития информационных технологий и программных продуктов, владеть инструментальными средствами разработки приложений (CASE-средствами) и быть готовым к восприятию и анализу автоматизируемых прикладных процессов в сотрудничестве со специалистами соответствующей предметной области. Существует ряд фирм, специализирующихся на разработке проектов АИС (например, Price Waterhouse, Jet Info, Consistent Software и др.).

Второе направление в большей мере относится к области разработки математического и программного обеспечения для реализации функций АИС — моделей, методов, алгоритмов, программ на базе знания системотехники, методов анализа и синтеза проектных решений, технологий программирования, операционных систем и т.п. В каждом классе АИС (АСУ, САПР, ГИС и т.д.) имеются фирмы, специализирующиеся на разработке программных (а иногда и программно-аппаратных) систем. Каждая из них рекламирует свою технологию создания АИС и придерживается стратегии либо тотального поставщика, либо открытости и расширения системы приложениями и дополнениями третьих фирм.

Как собственно АИС, так и компоненты АИС являются сложными системами, и при их проектировании целесообразно использовать нисходящий стиль блочно-иерархического проектирования, включающего ряд уровней и этапов.

Верхний уровень проектирования АИС часто называют концептуальным проектированием. Концептуальное проектирование выполняется в процессе предпроектных исследований, формулировки технического предложения, разработки эскизного проекта.

Предпроектные исследования проводятся путем анализа (обследования) деятельности предприятии (компании, учреждения, офиса), на котором создается или модернизируется АИС. Перед обследованием формируются и в процессе его проведения уточняются цели обследования — определение возможностей и ресурсов для повышения эффективности функционирования предприятия на основе автоматизации процессов управления, проектирования, документооборота. Содержание обследования — выявление структуры предприятия, выполняемых функций, информационных потоков, имеющихся опыта и средств автоматизации. Обследование проводится системными аналитиками (системными интеграторами) совместно с представителями организации-заказчика.

На основе анализа результатов обследования разрабатывается исходная концепция АИС, включающая предложения по изменению структуры предприятия, взаимодействия подразделений, по выбору базовых программно-аппаратных средств, предложения должны учитывать прогноз развития предприятия. В отношении аппаратных средств, и особенно программного обеспечения, такой выбор чаще всего есть выбор фирмы — поставщика необходимых средств (или по крайней мере базового ПО), так как правильная совместная работа программ разных фирм достигается с большим трудом.

В концепции может быть предложено несколько вариантов выбора. При анализе выясняются возможности покрытия автоматизируемых функций имеющимися программными продуктами и, следовательно, объемы работ по разработке прикладного ПО. Подобный анализ необходим для предварительной оценки временных и материальных затрат на автоматизацию. Учет ресурсных ограничений позволяет уточнить достижимые масштабы автоматизации, выполнить разделение создания АИС на работы первой, второй и т.д. очереди.

Результаты анализа — техническое предложение и бизнес-план создания АИС — представляются заказчику для окончательного согласования.

Как на этапе обследования, так и на последующих этапах целесообразно придерживаться определенной дисциплины фиксации и представления получаемых результатов, основанной на той или иной методике формализации спецификаций Формализация нужна для однозначного понимания исполнителями и заказчиком требований, ограничений и принимаемых решений.

При концептуальном проектировании применяют ряд спецификаций, среди которых центральное место занимают модели преобразования, хранения и передачи информации. Модели, полученные в процессе обследования предприятия, — модели его функционирования. В процессе разработки АИС модели, как правило, претерпевают существенные изменения, и в окончательном виде они рассматриваются уже как модели проектируемой АИС.

Различают функциональные, информационные, поведенческие и структурные модели. Функциональная модель системы описывает совокупность выполняемых системой функций. Информационные модели отражают структуры данных — их состав и взаимосвязи. Поведенческие модели описывают информационные процессы (динамику функционирования), в них фигурируют такие категории, как состояние системы, событие, переход из одного состояния в другое, условия перехода, последовательность событий. Структурные модели характеризуют морфологию системы (ее построение) — состав подсистем, их взаимосвязи.

Содержание последующих этапов нисходящего проектирования — определение перечней приобретаемого оборудования и готовых программных продуктов, построение системной среды, детальное инфологическое проектирование баз данных и их первоначального наполнения, разработка собственного прикладного ПО, которая в свою очередь делится на ряд этапов нисходящего проектирования.

Особое место в ряду проектных задач занимает разработка проекта корпоративной телекоммуникационной сети, поскольку техническое обеспечение АИС имеет сетевую структуру.

Если территориально АИС располагается в одном здании или в нескольких близкорасположенных зданиях, то корпоративная сеть может быть выполнена в виде совокупности нескольких локальных подсетей типа Ethernet или Token Ring, связанных опорной сетью типа FDDI, ATM или высокоскоростными вариантами Ethernet. Кроме выбора типов подсетей, связных протоколов и коммутационного оборудования приходится решать задачи распределения узлов по подсетям, выделения серверов, выбора сетевого ПО, определения способа управления данными в выбранной схеме распределенных вычислений и т.п.

Если АИС располагается в удаленных друг от друга пунктах, в частности, расположенных в разных городах, то решается вопрос об аренде каналов связи для корпоративной сети, поскольку альтернативный вариант использования выделенного канала в большинстве случаев оказывается неприемлемым из-за высокой цены. Естественно, что при этом прежде всего рассматривается возможность использования услуг Internet. Возникающие при этом проблемы связаны с обеспечением информационной безопасности и надежности доставки сообщений.

Ход развития информационных технологий позволяет сделать вывод, что мировое сообщество переходит на технологии создания открытых информационных систем.

## Инструментальные средства проектирования и разработки информационных систем

В современных информационных технологиях важное место отводится инструментальным средствам и средам разработки АИС, в частности системам разработки и сопровождения их программного обеспечения. Эти технологии и среды образуют системы, называемые CASE-системами.

Используется двоякое толкование аббревиатуры CASE, соответствующее двум направлениям использования CASE-систем. Первое из них — Computer Aided Software Engineering — переводится как автоматизированное проектирование программного обеспечения, соответствующие CASE-системы часто называют инструментальными средами разработки ПО (RAD —- Rapid Application Development). Второе — Computer Aided System Engineering — подчеркивает направленность на поддержку концептуального проектирования сложных систем, преимущественно слабоструктурированных. Такие CASE-системы часто называют системами BPR (Business Process Reengineering).

Среди систем RAD различают интегрированные комплексы инструментальных средств для автоматизации всех этапов жизненного цикла ПО (такие системы называют Workbench) и специализированные инструментальные средства для выполнения отдельных функций (Tools). Средства CASE по своему функциональному назначению принадлежат к одной из следующих групп:

1) средства программирования;

2) средства управления программным проектом;

3) средства верификации (анализа) программ;

4) средства документирования.

Проектирование ПО с помощью CASE-систем. Оно включает несколько этапов. Начальный этап — предварительное изучение проблемы. Результат представляется в виде исходной диаграммы потоков данных и согласуется с заказчиком. На следующем этапе выполняется детализация ограничений и функций программной системы, и полученная логическая модель вновь согласуется с заказчиком. Далее разрабатывается физическая модель, т.е. определяется модульная структура программы, выполняется инфологическое проектирование базы данных, детализируются граф-схемы программной системы и ее модулей, проектируется пользовательский интерфейс.

Примерами широко известных инструментальных сред RAD служат платформа .NET, Delphi, PowerBuilder соответственно фирм Microsoft, Borland, PowerSoft. Применение инструментальных сред существенно сокращает объем ручной работы программистов (особенно при разработке интерфейсных частей программ).

В средах быстрой разработки приложений обычно реализуется способ программирования, называемый управлением событиями. При этом достигается автоматическое создание каркасов программ, существенно сокращается объем ручного кодирования, особенно при разработке интерфейсных частей программ.

Создание сред RAD для сетевого программирования требует решения ряда дополнительных проблем, обусловливаемых много-платформенностью, обилием применяемых форматов данных и т.п. Решение этих проблем, а также устранение некоторых особенностей языка C++, усложняющих программирование, достигнуто в языке программирования Java и платформе .NET.

Спецификации моделей информационных систем. Важное значение в процессе разработки информационных систем имеют средства спецификации их проектов. Средства спецификации в значительной мере определяют суть методов CASE.

Существует ряд способов представления моделей. Практически все способы функциональных спецификаций имеют следующие общие черты:

•   модель имеет иерархическую структуру, представляемую в виде диаграмм нескольких уровней;

•   элементарной частью диаграммы каждого уровня является конструкция «вход — функция — выход»;

•   необходимая дополнительная информация содержится в файлах поясняющего текста.

В большинстве случаев функциональные диаграммы — это диаграммы потоков данных (DFD — Data Flow Diagram). В DFD блоки (прямоугольники) соответствуют функциям, дуги — входным и выходным потокам данных. Поясняющий текст дается в виде «словарей данных», в которых указываются компонентный состав потоков данных, число повторений циклов и т.п. Для описания структуры информационных потоков можно использовать нотацию Бэкуса — Наура.

Разработка DFD начинается с построения диаграммы верхнего уровня, отражающей связи программной системы, представленной в виде единого процесса, с внешней средой. Декомпозиция процесса проводится до уровня, где фигурируют элементарные процессы, которые могут быть представлены одностраничными описаниями алгоритмов (мини-спецификациями) на языке программирования.

Для описания информационных моделей наибольшее распространение получили диаграммы «сущность — связь» (ERD — Entity-Relations Diagrams), фигурирующие, например, в методике IDEF1X.

Поведенческие модели описывают процессы обработки информации. В системах CASE их представляют в виде граф-схем, диаграмм перехода состояний, таблиц решений, псевдокодов (языков спецификаций), языков программирования, в том числе языков четвертого поколения (4GL).

В граф-схемах блоки, как и в DFD, используют для задания процессов обработки, но дуги имеют иной смысл: они описывают последовательность передач управления (вместе со специальными блоками управления).

В диаграммах перехода состояний узлы соответствуют состояниям моделируемой системы, дуги — переходам из состояния в состояние, атрибуты дуг — условиям перехода и инициируемым при их выполнении действиям. Очевидно, что, как и в других, конечно-автоматных моделях, кроме графической формы представления диаграмм перехода состояний, можно использовать также табличные формы. Так, при изоморфном представлении с помощью таблиц перехода состояний каждому переходу соответствует строка таблицы, в которой указываются исходное состояние, условие перехода, инициируемое при этом действие и новое состояние после перехода.

Близкий по своему характеру способ описания процессов основан на таблицах (или деревьях) решений. Каждый столбец таблицы решений соответствует определенному сочетанию условий, при выполнении которых осуществляются действия, указанные в нижерасположенных клетках столбца.

В псевдокодах алгоритмы записываются с помощью как средств некоторого языка программирования (преимущественно для управляющих операторов), так и естественного языка (для выражения содержания вычислительных блоков). Используются конструкции (операторы) следования (условные) цикла.

Языки четвертого поколения направлены на описание программ как совокупностей заранее разработанных программных модулей, поэтому возможно соответствие одной команды языка 4GL значительному фрагменту программы на языке 3GL. Примерами языков 4GL могут служить Informix-4GL, JAM, NewEra.

Мини-спецификации процессов могут быть выражены с помощью псевдокодов (языков спецификаций), визуальных языков проектирования или языков программирования.

## Технологии проектирования информационных систем

Взаимосвязанная совокупность методик концептуального проектирования IDEF (Integrated Definition) разработана по программе Integrated Computer-Aided Manufacturing в США. В этой совокупности имеются методики функционального, информационного и поведенческого моделирования и проектирования, в ее состав в настоящее время входят IDEF-методики, отмеченные в табл. 3.1.

Таблица 3.1 IDEF-методики

| Название | Назначение |
| --- | --- |
| IDEFO | Функциональное моделирование (Function Modeling Method) |
| IDEF1 и IDEF1X | Информационное моделирование (Information and Data Modeling Methods) |
| IDEF2 | Поведенческое моделирование (Simulation Modeling Method) |
| IDEF3 | Моделирование процессов (Process Flow and Object State Description Capture Method) |
| IDEF4 | Объектно-ориентированное проектирование (Object-Oriented Design Method) |
| IDEF5 | Систематизации объектов приложения (Ontology Description Capture Method) |
| IDEF6 | Использование рационального опыта проектирования (Design Rationale Capture Method) |
| IDEF8 | Взаимодействие человека и системы (Human-System Interaction Design) |
| IDEF9 | Учет условий и ограничений (Business Constraint Discovery) |
| IDEF14 | Моделирование вычислительных сетей (Network Design) |

Методики функционального моделирования. Наиболее известная методика функционального моделирования сложных систем — методика SADT (Structured Analysis and Design Technique), предложенная в 1973 г. Россом и впоследствии ставшая основой стандарта IDEFO. Эта методика рекомендуется для начальных стадий проектирования сложных информационных систем управления, производства, бизнеса, включающих людей, оборудование, программное обеспечение.

Разработка SADT-модели начинается с формулировки вопросов, на которые модель должна давать ответы, т.е. формулируется цель моделирования. Далее выполняются этапы:

1) сбор информации. Источниками информации могут быть документы, наблюдение, анкетирование и т.п. Существуют специальные методики выбора экспертов и анкетирования;

2) создание модели. Используется нисходящий стиль: сначала разрабатываются верхние уровни, затем нижние;

3) рецензирование модели. Реализуется в итерационной процедуре рассылки модели на отзыв и ее доработки по замечаниям рецензентов, в завершение собирается согласительное совещание.

Поведенческое моделирование сложных систем используется для определения динамики функционирования сложных систем. В его основе лежат модели и методы имитационного моделирования систем массового обслуживания, сети Петри, возможно применение моделей конечных автоматов, описывающих поведение системы как последовательности смены состояний.

Поведенческие аспекты приложений отражает методика IDEF3. Если методика IDEFO связана с функциональными аспектами и позволяет отвечать на вопрос «что делает система?», то в IDEF3 детализируются и конкретизируются IDEF0-функции, IDEF3-мо-дель отвечает на вопрос «как система это делает?». В IDEF3 входят два типа описаний:

1)  процессно-ориентированные в виде последовательности операций;

2) объектно-ориентированные, представляемые диаграммами перехода состояний, характерными для конечно-автоматных моделей, в этих диаграммах имеются средства для изображения состояний системы, активностей, переходов из состояния в состояние и условий перехода.

Системы информационного моделирования реализуют методики инфологического проектирования баз данных. Широко используются язык и методика IDEF1X создания информационных моделей приложений, развивающая более раннюю методику IDEF1. Кроме того, развитые коммерческие СУБД, как правило, имеют в своем составе совокупность CASE-средств проектирования приложений.

Этапы разработки информационной модели. В IDEF1X имеется ясный графический язык для описания объектов и отношений в приложениях. Этот язык есть язык диаграмм «сущность — связь» (ER). Разработка информационной модели по IDEF1X выполняется в несколько этапов.

Этап 1. Выясняются цели проекта, составляется план сбора информации. Обычно исходные положения для информационной модели вытекают из IDEF0-модели.

Этап 2. Выявление и определение сущностей. Это неформальная процедура.

Этап 3. Выявление и определение основных отношений. Результат представляется или графически в виде ER-диаграмм, или в виде матрицы отношений, элемент которой Аij= 1, если имеется связь между сущностями i и j, иначе Аij = 0, транзитивные связи не указываются.

Этап 4. Детализация неспецифических отношений, определение ключевых атрибутов, установление внешних ключей. Детализация неспецифических отношений заключается в замене связей «многие ко многим» на связи «многие к одному» и «один ко многим» введением сущности-посредника.

Этап 5. Определение атрибутов и их принадлежности сущностям.

Методика IDEF4 реализует объектно-ориентированное проектирование больших систем. Она предоставляет пользователю графический язык для изображения классов, диаграмм наследования, таксономии методов.

Методика IDEF5 направлена на представление онтологической информации приложения в удобном для пользователя виде. Для этого используются символические обозначения (дескрипторы) объектов, их ассоциаций, ситуаций и схемный язык описания отношений классификации, «часть — целое», перехода и т.п. В методике имеются правила связывания объектов (термов) в правильные предложения и аксиомы интерпретации термов.

Развитие BPR методик продолжается в США по программе IICЕ (Information Integration for Concurrent Engineering). Разработаны методики:

• IDEF6, направленная на сохранение рационального опыта проектирования информационных систем, что способствует предотвращению повторных ошибок;

• IDEF8 для проектирования диалога человека с технической системой;

• IDEF9 для анализа имеющихся условий и ограничений (в том числе физических, юридических, политических) и их влияния на принимаемые решения в процессе реинжиниринга;

• IDEF14 для представления и анализа данных при проектировании вычислительных сетей на графическом языке с описанием конфигураций, очередей, сетевых компонентов, требований к надежности и т.п.

Основные положения стандартов IDEF0 и IDEF1X использованы также при создании комплекса стандртов ISO 10303, задающих технологию STEP для представления в компьютерных средах информации, относящейся к промышленному производству. В свою очередь стандарты STEP, совокупность языков таких, как Express и SGML, а также стандарты P-LIB и MANDATE составляют основу технологии CALS информационного обеспечения всех этапов жизненного цикла промышленных изделий.

Технология CALS призвана разрешить проблему согласования содержания и формы представления данных о промышленной продукции в территориально распределенной сети проектных и производственных узлов на основе совокупности международных стандартов и телекоммуникационных технологий. Только в этих условиях станет возможной оптимальная специализация предприятий, распределенное проектирование, минимизация затрат на освоение и эксплуатацию созданных систем.

## Классическое проектирование информационных систем

Как классическое рассматривается проектирование ИС для достаточно стабильных условий, что явно или неявно предполагалось в 70-е и в первой половине 80-х годов XX в. Представительность соответствующих технологий, ориентация на наиболее массовую часть ИС, наличие не только теоретических оснований, но и промышленных методик и стандартов, использование этих методик в течение десятилетий — именно это позволяет называть описываемые методы классическими. Методы проектирования таких ИС в 80-х годах были хорошо описаны и в зарубежной, и в отечественной литературе разных направлений: методические монографии, стандарты (ГОСТы, ANSI, ISO), учебники.

Рассматриваемые методы в разной терминологии под различными названиями предусматривали последовательную организацию работ. За 20 лет и в разных «школах» проектирования разбиение работ на стадии и их названия менялись. Кроме того, наиболее разумно организованные методики и стандарты избегали жестко однозначного приписывания работ к конкретным стадиям. Вместе с тем при возможности неоднократного включения некоей работы в общую схему прагматически устойчиво выделялись следующие проектные стадии (некоторые названия соответствующих этапов работ и (или) соответствующих документов в англоязычной литературе):

• запуск: организация основания для деятельности и запуск работ: приказ и(или) договор о разработке автоматизированной системы, задание на выполнение работ (proposal for the development, agreement, mobilization);

• обследование: предпроектное обследование, общий анализ ситуации на предприятии, разработка общего обоснования целесообразности создания ИС (feasibility stady, scope analysis, strategy stady and planning, requirement definition);

• концепция, ТЗ: исследования требований предприятия и пользователей, выработка рекомендаций по разработке ИС, разработка ТЗ на проектирование ИС в целом и частных ТЗ по подсистемам (strategy planning, analysis, requirement specification, function description);

• эскизный проект: разработка архитектуры будущей ИС в рамках эскизного проекта (detailed analysis, high level design);

• опытный вариант ИС: разработка упрощенного варианта, пилотного проекта будущей ИС (pilot-project, test development);

• опытное использование пилот-проекта ИС, разработка исправлений и дополнений к ТЗ (test, corrected requirement specification);

• ТП: разработка технического проекта ИС (detailed analysis and design, test development);

• РП: разработка рабочей документации проекта (development, test, system implementation);

• ввод в действие: по-другому — «внедрение» ИС (deployment, put into operation).

Одно из использовавшихся в западной литературе названий такой схемы организации работ — это «водопадная или каскадная модель» (waterfall model). Схема обязана была включать итерационные процедуры уточнения требований к системе и рассмотрения вариантов проектных решений. Все же эти процедуры и целые этапы работ носили в основном последовательный характер, а, кроме того, предметом была проектируемая ИС целиком, в целостном ее представлении.

Положительные факторы применения данной схемы наблюдались в следующем:

• на каждой стадии формировался законченный, отвечающий критериям полноты и согласованности набор проектной, а затем и пользовательской документации, охватывающий все предусмотренные стандартами виды обеспечения ИС: организационное, методическое, информационное, программное, аппаратное и др.;

• выполняемые в логичной последовательности этапы работ достаточно очевидным образом позволяли планировать сроки завершения всех работ и соответствующие затраты. Структура ИС, как она формируется в ходе разработки, представлена такой схемой табл. 3.2.

Таблица  3.2 Структура формирования информационной системы

| Стадии проекта | Виды обеспечения информационной системы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | организационное | методическое | информационное | программное | аппаратное |
| Запуск | +- |  |  |  |  |
| Обследование | +- | +- | +- |  |  |
| Концепция ТЗ | +- | +- | +- |  |  |
| Эскизный проект | +- | +- | +- | +- |  |
| ТП | +- | + + | + | +- | +- |
| РП | + + | + + | + + | + + | + |
| Ввод в действие | + + | + + | + + | + + | + + |
| Символами «+», « + - » и « + +» показаны примерные оценки доли наличия каждого компонента на каждой стадии |  |  |  |  |  |

Эти стадии работ стали также называть частями «проектного цикла» системы. Такое название возникло потому, что в этапы включалось много итерационных процедур уточнения требований к системе и вариантов проектных решений. Жизненный цикл самой системы существенно сложнее и больше. Он может включать в себя произвольное число циклов уточнения, изменения и дополнения уже принятых и реализованных проектных решений. В этих циклах происходило и развитие ИС, и модернизация ее компонентов.

Отрицательные факторы применения описанной схемы проектирования.

Недостаток 1 (опоздание). Чаще всего в качестве основного недостатка называлось существенное запаздывание с получением результатов, имевшее несколько аспектов:

• согласование результатов с пользователем производилось только в точках, планируемых после завершения каждого этапа работ; это приводило к тому, что разработчики делали не ту ИС, которую хотели заказчик или тем более пользователи, а ту, которую представили себе проектировщики-аналитики, затем — программисты;

• модели автоматизируемого объекта, отвечающие критериям внутренней согласованности и полноты, для мало-мальски крупного проекта ИС устаревали (т.е. переставали отвечать реальным внешним требованиям) вскоре после их утверждения, а иногда и одновременно с ним; это относится и к функциональной модели, и к информационной, и к проектам интерфейса пользователя, и к инструкциям персоналу;

• попытки довести до внедрения проект, выполняющийся в такой манере, заставляли или искажать требования к ИС, или превышать сроки и смету разработки, или делать и то и другое.

Недостаток 2 (бесполезность). Существовал и явным образом описывался в литературе еще один крупный недостаток разрабатываемых ИС, относящийся скорее к практике разработки ИС, чем к теории. И в зарубежной, и в отечественной литературе практики и ведущие аналитики оценивали проектирование ИС как очень часто ведущее к примитивной автоматизации (по сути — механизации) существующих производственных действий работников.

Как альтернатива такому подходу требовалось получение с помощью ИС качественно новых результатов, позволяющих осуществлять оптимальное управление производством в целом, динамически менять управление производственными процессами на предприятии, принимать лучшие управленческие решения, встраивать контроль качества и рациональное управление внутрь производственных процессов, использовать их самими производственными коллективами.

Такой подход рекомендовалось осуществлять всегда, но он встречал скрытое и явное сопротивление работников на предприятиях. Это было и является в настоящее время проблемой во всех странах. Такой подход полностью отвечал бы определениям кибернетики по Н. Винеру, но был очень редко достижим.

Вместе с тем в начале 80-х годов XX в. большинству проектировщиков ИС казалось, что имеющиеся модельные и организационные методы проектирования, а также поддерживающие их программные средства составляют законченную дисциплину, которая может совершенствоваться, но уже позволяет, в общем, успешно планировать и осуществлять разработки больших ИС.

Более развитые организационные подходы. Они развивались, в первую очередь, хотя и не только, для уменьшения первого недостатка: «опозданий».

1. Схема непрерывной разработки. Примером может служить подход, который руководители больших проектов IBM в 70-х — 80-х годах прошлого столетия называли «Продолжающейся разработкой». Характеризующей особенностью такого подхода стал непрерывный процесс разработки и развития большой ИС с планируемыми точками передачи в эксплуатацию новых версий и новых функциональных блоков (подсистем, задач) и встроенными в процесс постоянно осуществляемыми процедурами экспертизы качества, работоспособности и др.

Схема проектного цикла при продолжающемся проектировании, совпадающая с циклом жизни системы, приведена на рис. 3.1. В верхней части того же рисунка представлена более распространенная схема.

Большое внимание уделялось организации процесса проектирования. Выделим положение, в соответствии с которым встроенные в процесс экспертизы должны были, в частности, служить тем средством обратной связи, основываясь на котором можно было бы и получать подтверждение пользователя и совершенствовать сам процесс разработки.

Рис. 3.1. Схема непрерывной разработки

Существенно, что процесс системного проектирования начал получать спиральный характер, при котором каждый следующий виток служил развитию спроектированной на предыдущих витках и уже функционирующей системы. Один виток спирали при этом представлял собой законченный проектный цикл по типу каскадной схемы.

2. Схема циклической разработки. В 80-х годах использование принципа продолженной разработки для ускоренного поочередного внедрения отдельных программных комплексов — прикладных или общесистемных — стало развиваться в разных направлениях и получило несколько ходовых жаргонных названий, например «быстрое прототипирование» (rapid prototyping approach или fast-track). В проектный цикл для этого дополнительно включались такие стадии:

• разработка макета-прототипа фрагмента будущей ИС (rapid prototyping) совместно с будущим пользователем;

• опробование макета-прототипа фрагмента будущей ИС, доработка прототипа до работающего фрагмента ИС (feedback, improved prototype design and development).

Однако применение таких методов наряду с быстрым эффектом давало снижение управляемости проектом в целом и стыкуемости различных фрагментов ИС

Недостаток 3 и 4 (жесткость и закрытость). Рассмотренные усовершенствованные схемы проектирования претендовали и сейчас часто претендуют на получение и ввод в действие компонентов формально целостной в традиционном смысле ИС и последующей их стыковки в такую ИС.

Для планирования формально целостной ИС рекомендовалось на стадии обследования вначале определять укрупненные функции системы, затем детализировать их. По мере реализации фрагментов ИС предполагалось использовать детальные описания функций соответствующего фрагмента.

Такая организация проектирования названа проектированием «сверху вниз» (не путать с одноименным стилем программирования). Упоминаемая функциональная иерархия — очень важный признак рассматриваемых подходов. Из-за определяющего влияния на процессы и результаты проектирования ИС иерархических структур для представления функций и данных в ИС применявшиеся подходы получили общее условное название — «структурное проектирование». Привычность и доступность иерархических моделей были привлекательным фактором.

Не только жесткость моделей, но и использование фирменных («патентованных») архитектур используемых компьютеров, операционных систем и систем управления базами данных приводило к отрицательным результатам при возникновении неизбежной необходимости развития ИС. Эти недостатки получили оценку как недостатки закрытых систем: закрытые ИС было трудно или очень дорого развивать, очень дорого или практически невозможно стыковать с другими системами.

Одно из популярных в то время представлений архитектуры такой закрытой ИС показано на рис. 3.2, где:

1) компьютер конкретного типа (конкретной фирмы-производителя);

2) конкретная операционная система для данного типа компьютера;

3) СУБД для 1 и 2;

4) прикладные программы для 2 и 3: пакетные (диалоговые) для фиксированных функций или языки нерегламентированных запросов;

5) пользователь-оператор, обученный именно для 2, 3 и 4;

6) конечный пользователь: обучен и снабжен инструкциями для работы именно с 4 и 5.

Рис. 3.2. Модель-луковица закрытой ИС

Недостаток 5 (типовые оргструктуры). Потенциальная возможность и необходимость применения оргмероприятий для построения ИС (или АСУ), меняющих оргструктуры повышения эффективности работы предприятия в отечественных условиях, практически не использовалась. Для каждого предприятия, его отделения или отдела существовали так называемые типовые оргштатные структуры, расписания и положения. Для того чтобы произвести изменение в этой области, чаще всего нужно было решение соответствующего министерства, поэтому в большинстве случаев оргструктура оставалась неизменной, а ИС повторяла те функции, которые ранее выполнялись вручную.

Прежде чем перейти к характеристикам методов, соответствующих тем или иным стадиям классического системного проектирования, опишем наблюдавшуюся в тот же период ситуацию с организацией совершенствования управления производством, которая по большому счету всегда должна была быть целью проектирования ИС.

Классические методы проектирования. Конец 70-х — начало 80-х годов — это время становления технологии интегрированных баз данных как одной из головных технологий в проектировании ИС. Был разработан и вошел в практику большой набор теоретически обоснованных методов: проектирование концептуальных и логических схем БД, организация физической среды хранения данных, планирование путей доступа к данным и др. Развивались методы проектирования функций: от методов формальной спецификации функций до структурного программирования и первых непроцедурных языков программирования четвертого поколения (4GL). Анализ функций (задач) предприятия также служил основой и в проектировании БД. Появились CASE-системы, ориентированные на формализацию информационных и функциональных требований к ИС и предназначенные для формального описания и бригадной разработки больших программных комплексов.

В конце 70-х — середине 80-х годов XX в. и в нашей стране большое количество разработчиков успешно применяли методы разработки ИС и БД не только на интуитивно-ремесленном уровне, но и как элементы сложившейся дисциплины. Укажем на наиболее популярные из них, применявшиеся на первых стадиях проектирования.

Обследование, общий анализ ситуации на предприятии и разработка общего обоснования целесообразности создания ИС (feasibility stady, scope analysis, strategy stady and planning):

общий системный и ситуационный анализ текущего состояния и целей предприятия, его масштабов, возможности, стоимости и способов разработки ИС, решающей задачи, способствующие достижению целей предприятия; использование методов, структурного анализа, ГОСТов на разработку АСУ и САПР.

«Концепция, ТЗ»: исследования требований предприятия и пользователей, выработка вариантов и рекомендаций по разработке ИС, разработка ТЗ на проектирование ИС в целом и ЧТЗ по подсистемам (strategy stady, analysis, requirement specification):

1) анализ критических факторов успеха и риска с использованием системного и ситуационного анализа;

2) обследование предприятия методами анализа документов, интервью, прямых наблюдений, хронометража и др. (большое количество методик: от SADT Д. Росса до ГОСТа по предпроектным исследованиям при разработке САПР);

3) определение соответствия существующей оргструктуры, функций, документов и других целям предприятия;

4) проектирование более целесообразных и учитывающих создаваемую ИС оргструктуры, набора и иерархии функций («задач»), видов документов и правил документооборота, вычленение предметных БД, определение взаимосвязей между ними;

5) разработка предложений по изменениям на предприятии, затрагивающим оргструктуру, документооборот и др.;

6) построение недетализированных моделей БД и функций ИС (с использованием диаграмм данных Ч. Бахмана, модификаций ER-модели П. Чена, функциональных моделей по стандартам IDEFO, по методике HIPO или др.);

7) сбор и описание детальных требований к составу данных и алгоритмам реализации функций (см., например, популярную [16], а также [58], [61] и требования серий ГОСТ24 и ГОСТ36).

«Эскизный проект»: разработка архитектуры будущей ИС в рамках эскизного проекта (detailed analysis, high level design):

1)  построение нормализованной реляционной или сетевой модели БД (методы получения нормальных форм Бойса — Кодда, четвертых и пятых нормальных форм, использование предложений комитета CODASYL);

2)  определение принципов организации в ИС интерфейсов конечного пользователя (принципы эргономики, как, впрочем, и влияние компьютерной моды, переход от командного интерфейса к диалоговым режимам «вопрос — ответ», «управление через меню»);

3) определение модульной иерархии (верхние уровни) программного обеспечения ИС (модульное программирование, метод HIPO);

4)  определение принципов организации аппаратного компьютерного комплекса, на базе которого должна функционировать ИС (расчеты физических параметров ИС: объемов БД, временных характеристик отдельных операций доступа к данным, целых функций и режимов в целом, организации компьютерных сетей, см. также [58]);

5)  определение основных оргмероприятий по созданию и вводу в действие ИС;

6) определение совокупности требований к приемке будущей ИС;

7)  определение сроков, состава работ и их стоимости для последующих работ по ИС.

Существовал набор методов, применявшихся и на других этапах.

Использование классических методов проектирования ИС сегодня. Все эти методы остались в арсенале разработчиков и в настоящее время. Однако они и соответствующие инструменты начинают совсем по иному применяться в условиях BPR и открытой архитектуры ИС. Кроме того, теперь они сочетаются с новыми методами, позволяющими достичь большей гибкости и процесса разработки, и самой ИС, причем за меньшее время. В отношении собственно классических методов изменения в первую очередь касаются качества их компьютерной поддержки, т.е. применения новых ИТ для поддержки классических методов.

Некоторые из усовершенствований в компьютерной поддержке проектирования ИС начиная со второй половины 80-х годов:

1) широкое применение графических диалоговых интерфейсов (диаграммы структур данных, иерархий функций, потоков данных и др.);

2) использование компьютерных сетей и работа с распределенными базами данных для поддержки кооперативной групповой разработки (использование общих словарей-справочников данных, теперь — «репозитариев»);

3) постепенное расширение использования понятийных моделей и методов объектного моделирования.

Конечно, новые ИТ заставили включать в классические методики соответствующие новые функции. Как пример это относится к средствам динамического моделирования архитектур клиент-сервер и систем с распределенными базами данных. Однако включение отдельных новых функций не меняло подхода в целом и не устраняло описанных выше недостатков.

Тем не менее, несмотря на то что у большинства отечественных разработчиков возможности использовать, например, распределенные БД отсутствовали из-за плохих линий связи и низкой надежности компьютеров, изменения в ИТ происходили во всем мире, влияли на методы проектирования и стандарты и проникали в отечественные разработки.

## Качественные изменения в информационных технологиях

В 80-х годах прошлого столетия произошел целый ряд качественных изменений в ИТ. Некоторые из них осознавались постепенно, другие, как феномен персональных вычислений, входили в жизнь гораздо более революционным путем. Кратко рассмотрим, как эти изменения все более ограничивали применение классических методов системного проектирования, требуя новых подходов в разработке чисто компьютерных компонентов ИС, а также как эти изменения помогали появлению ВPR. Три качественных скачка в информационных технологиях. Наконец, к концу 80-х — началу 90-х годов XX в. во всем мире не только разработчиками, но и пользователями были осознаны три действительно революционных феномена. Они стали все шире входить в отечественную практику, качественно меняя деятельность компьютеризованных предприятий:

1) феномен персональных вычислений, основанный на постоянной доступности работнику возможностей ЭВМ, в первую очередь — на использовании персональных компьютеров. Феномен состоит в том, что во многих видах информационных, проектных и управленческих работ исчезла необходимость в работниках-исполнителях (машинистках, чертежниках, делопроизводителях и др.), являющихся посредниками между постановкой задачи и ее решением;

2)  феномен кооперативных технологий, состоящий в компьютерной поддержке совместной согласованной работы группы работников над одним проектом. Этот феномен возник на основе суммы методов, обеспечивающих управление доступом членов группы к разным частям проекта, управление версиями и редакциями проектной документации и согласованным выполнением работ в последовательной процедуре работ, управление параллельным конструированием и др.;

3) феномен компьютерных коммуникаций, заключающийся в резком увеличении возможностей обмена любой информацией. Он возник, в частности, на основе стандартизованных протоколов обмена данными прикладного уровня в локальных и глобальных сетях, что позволило исключить необходимость передачи бумажных документов для получения согласия или содержательных замечаний, ненужные переезды для проведения совещаний, обеспечить постоянную готовность работника получить и отослать сообщение или информативные записи данных вне зависимости от места его географического расположения и др.

Оценка их влияния на производственную деятельность и оргструктуры, разработка соответствующих методик производились не только за рубежом, но и отечественными специалистами, хотя тогда у нас время реального применения этих методов еще не настало.

Понятийная модель предметной области. Открытые архитектуры стимулируют использование готовых покупных компонентов ИС разных разработчиков. Необходимость строить ИС на основе набора «покупных» приложений разных поставщиков, причем набора, состав которого надо уметь изменить в нужное время, привела к практической невозможности использовать классические структурные технологии проектирования интегрированных систем. Например, замена программного комплекса бухгалтерской или складской подсистемы на более развитый, но других разработчиков, приводит к тому, что меняется структура БД и набор действий с данными. Даже если по большому счету в новом приложении будут выполняться те же функции, но, например, быстрее и в более удачной компоновке, а информация хранится всего лишь в виде более детальных сведений и т.п., то информационные и функциональные модели могут отличаться друг от друга практически во всех деталях! Из-за этого старые способы построения интегрированных моделей стали отказывать все чаще и чаще.

В силу этого проектирование ИС из покупных компонентов на формальном уровне может оказаться близким к хаотичной самодеятельной разработке полностью несогласованных программ для решения частных задач предприятия, т.е. к так называемому позадачному подходу, с попытками последующего соединения таких задач в целостную систему.

С другой стороны, постепенно осуществлялись попытки преодолеть разрыв между формальными требованиями к проектированию целостных больших ИС с интегрированными базами данных и реальной динамикой жизни, требующей постоянной смены то одного, то другого программного комплекса. (Часто такие попытки помещались критиками в одну графу с позадачным подходом и отвергались.) Постепенно и практикам, и теоретикам, и рискованным новаторам, и критикам-консерваторам становилось ясно, что обе крайности неприменимы: ни вульгарный позадачный подход, ни попытки разработки полностью законченных больших ИС с заранее полностью спроектированной интегрированной базой данных.

Эти и другие предпосылки были основанием того, что единственным достаточно стабильным интегрирующим элементом современной ИС может являться не информационная и тем более не функциональная модель предприятия, а только понятийная модель предметной области, да и то при условии ее постоянного пересмотра и обновления. Пассивные понятийные модели такого прикладного рода строились и представлялись в виде терминологических словарей и тезаурусов понятий. Такие словари строились как часть обеспечения ИС и содержали описания элементов информационных, функциональных, организационных и других моделей для ИС. Однако практически все использование таких моделей для проектирования и развития ИС приходилось и приходится делать вручную.

Активные понятийные модели разрабатывались не только для хранения описаний используемых понятий и связей между ними. Ставились цели динамически формировать новые суждения, определять тождество или сходство понятий, производить их интерпретацию вычислительного характера. К таким моделям относятся разные представления семантических сетей. Однако создание технологически полных механизмов такого рода оказалось очень сложной задачей. Для непосредственного использования в промышленных разработках ИС активные понятийные модели до последнего времени были непригодны.

В настоящее время слияние средств представления знаний с технологией обобщенных объектов и стандартизацией в области объектно-ориентированных представлений реально ведет на следующий, качественно новый уровень в технологии системного проектирования [35].

Описанные выше, а также некоторые другие новые информационные технологии дали возможность принципиально пересмотреть технику как собственно проектирования ИС, так и управления процессами проектирования, но влияние этих новых технологий оказалось более широким.

Классические методы проектирования информационных систем, несмотря на известные достоинства, всегда имели сильные отрицательные стороны. Разработка ИС была слабо связана с реальным повышением эффективности производства. Развитие открытой архитектуры, феномены персональных вычислений, кооперативных технологий и компьютерных коммуникаций дали новый толчок к росту уровня постоянной изменчивости требований в услугах ИС. Новые информационные технологии увеличили возможности классических методов проектирования ИС за счет новых способов их компьютерной поддержки, а также за счет включения в них новых функций для проектирования распределенных систем и начала использования элементов понятийных моделей. Однако жесткость классических методов стала барьером на пути их дальнейшего применения. Можно ожидать, что новое системное проектирование в качестве интегрирующего слоя будет использовать пассивные, а в ближайшем будущем и активные понятийные модели.

Новые информационные технологии не только дали возможность радикального изменения методов проектирования ИС, но и реальные возможности радикального изменения самих целей разработки информационных систем.

4. Менеджмент создания информационной системы

Менеджмент создания информационной системы зависит от подходов применяемых при проектировании. В настоящее время всё большее распространение получает объектно-ориентированный подход к анализу и проектированию экономических  информационных систем. Данный подход к проектированию реализуется в рамках унифицированного процесса. Название унифицированный процесс (Unified Process) подходит к общему определению процесса: набор действий, который выполняет команда для преобразования набора требований клиента в экономическую информационную систему. Однако унифицированный процесс — это еще и настраиваемая структура проекта, которую пользователи могут изменить, добавляя или устраняя виды деятельности, основываясь на индивидуальных потребностях и доступных ресурсах проекта.

Одной из реализаций унифицированного процесса является унифицированный процесс компании Rational (Rational Unified Process— RUP), который  является примером специализированной версии унифицированного процесса, образованной за счет добавления элементов в настраиваемую структуру.

Унифицированный процесс широко использует унифицированный язык моделирования (Unified Modeling Language— UML). Основой UML является модель, способная в контексте процесса разработки информационной системы упростить реальность, что помогает команде проекта понять наиболее сложные аспекты создание информационной системы.

Язык UML был создан для того, чтобы помочь участникам разработки информационных систем строить модели, способные охватить систему, определить ее структуру и поведение, а также создать систему и письменно зафиксировать решения, принятые в ходе работы. Большинство заданий, которые определяет унифицированный процесс, используют UML и одну или несколько моделей.

## Процесс, управляемый прецедентами

Прецедент— это последовательность действий, которые выполняются одним или более актором (некто или нечто вне системы) либо самой системой и приводят к результату, возвращаемому для одного или нескольких акторов. Одним из ключевых аспектов унифицированного процесса можно назвать использование прецедентов в качестве движущей силы разработки. Характеризуя процесс как управляемый прецедентами, мы имеем в виду, что команда проекта использует прецеденты для выполнения всей разработки — от начального сбора информации и обсуждения требований до написания кода.

Прецеденты очень удобны для уточнения требований, анализа, разработки и реализации, и тому есть ряд причин.

• Прецеденты выражаются с точки зрения пользователей системы, что более удобно для клиентов, так как они видят отражение своих требований в тексте описания прецедентов. Ведь клиенту иногда трудно увидеть воплощение собственных условий в контексте требований.

• Прецеденты пишутся на родном языке пользователей. Если прецедент описан хорошо, то читатель понимает его на интуитивном уровне.

• Прецеденты предоставляют гораздо больше возможностей для понимания действительных требований к системе, чем стандартные документы с требованиями, которые обычно написаны неясно, многословно и противоречиво. В идеале организаторам стоит рассматривать прецеденты как обязательные контракты между клиентами и разработчиками, где согласуются все детали относительно будущей системы.

• Прецеденты  позволяют достичь  высокого  уровня  оперативного  контроля трансформации требований в модели в процессе разработки. Если команда разработки постоянно сверяет выполненную работу с описанием прецедентов, она всегда будет в курсе требований клиента.

• Прецеденты позволяют легко преобразовать требования на задачи, которые можно распределить между командами, упростив таким образом организацию выполнения проекта.

## Процесс, основанный на архитектуре

В контексте информационной системы термин архитектура имеет разные значения. Все зависит от того, кого вы спросите. В идеологии UML архитектура представляет собой базовую организацию системы. Аспектами архитектуры являются статические элементы, динамические элементы, их совместная работа, а также общий архитектурный стиль, который определяет организацию системы. Архитектура также имеет отношение к вопросам производительности, масштабируемости, повторного использования, экономических и технологических ограничений.

Один из принципов унифицированного процесса состоит в том, что архитектура разрабатываемой системы является фундаментом, на котором будет базироваться система, и потому нужно сосредоточить на ней все усилия команды проекта, чтобы придать форму системе. В то же время архитектура в сочетании с прецедентами должна управлять исследованием всех аспектов системы. Можно представить архитектуру, как нечто, отражающее общее видение всех членов команды, необходимое для того, чтобы созданная система была надежной, гибкой, масштабируемой и рентабельной.

Архитектура в первую очередь определяется терминами представления шести моделей. Эти представления отражают "архитектурно значимые" элементы моделей; все представления вместе взятые образуют архитектурное описание. Команда проекта создает архитектурное описание на ранних стадиях разработки, а затем в ходе всех видов деятельности, связанных с проектом, расширяет и совершенствует его.

Инструменты и технологии, доступные разработчикам для создания информационных систем, становятся все более мощными. Программное обеспечение информационных систем, ориентированное на распределенную обработку данных становится все более сложным. К тому же внимание клиентов снижается, в то время как их требования к командам разработчиков становятся все сложнее. В результате этого программное обеспечение информационных систем становится доступными для понимания лишь ограниченному кругу высококвалифицированных специалистов. Описание архитектуры призвано в первую очередь облегчить понимание того, как строится архитектура системы. Чтобы описание архитектуры могло служить более глубокому пониманию "полной картины" новой системы, потребуется длительное тщательное моделирование и повышенное внимание к читабельности связанных диаграмм UML и вспомогательного текста.

Хорошая архитектура явно определяет отдельные части системы и связующие звенья между ними. В ней также эффективно используются одна или несколько архитектурных схем, чтобы обрисовать действия по разработке на разных уровнях. (Среди хорошо известных архитектурных схем можно назвать тип клиент/сервер, трехуровневый и N-уровневый типы. В других схемах делается акцент на брокерах объектных запросов (ORBs); они находятся в центре системы и используют распределенные компоненты и виртуальные машины наподобие тех, на которых работает Java.) Эффективно используя это свойство архитектуры, команда проекта может положительно влиять на общий ход работы.

Один из базовых принципов разработки, основанной на использовании компонентных объектов, заключается в том, чтобы применять компоненты практически без изменений в контексте разных разработок. Хорошо сконструированная архитектура предоставляет надежную основу для компонентов и их постоянного взаимодействия. Это позволяет командам, разрабатывающим другие системы, определить возможности повторного использования любого из них или всех вместе. Практический результат этих действий в том, что, чем меньше времени команда затратит на построение новых компонентов, тем больше времени она сможет уделить рассмотрению проблем заказчика и моделированию решений.

Поддержка и совершенствование системы обычно занимает больше времени, чем первоначальное создание. В то время когда проекты работают в мифическую эру Internet, когда технологии развиваются все быстрее, а бизнес-модели меняются все чаще, не остается сомнений в том, что система любого размера и сложности подвергнется эволюционным изменениям в необходимом масштабе. При наличии надежной архитектуры можно выделить ряд необходимых контрольных точек и опираться на них при дальнейшей разработке. Если архитектура построена так, что изменения в одной части системы почти никогда не будут неблагоприятно влиять на остальные части системы, существенно повышается возможность членов команды эффективно развертывать систему.

С одной стороны, прецеденты управляют архитектурой информационной системы, поскольку они управляют всеми действиями при разработке. А с другой стороны, архитектура управляет выбором и исследованием прецедентов. Решения, которые архитекторы принимают относительно промежуточного программного обеспечения, системного программного обеспечения, унаследованных систем и т.д., оказывают существенное влияние на выбор прецедентов, на которых будет сосредоточена команда на разных этапах проекта. Цель состоит в том, чтобы сконцентрировать внимание на тех прецедентах, которые способствуют разработке хорошей архитектуры, определяющей, в свою очередь, содержание этих прецедентов и природу работы, необходимой для построения из них системы.

Унифицированный процесс характеризуется итеративностью и инкрементностью  природа. Итерация представляет собой мини-проект, результатом которого является версия системы и, который завершается внешним либо внутренним выпуском. Считается, что эта версия является улучшенным (инкрементным) вариантом предыдущей версии, поэтому результат итерации называется инкрементом.

На этапе ранних итераций команда создает начальную архитектуру, которая предлагает исходные принципы надежной основы; в ходе последующих итераций команда расширяет свое видение полной архитектуры, что, в свою очередь, влияет практически на все, а в некоторых случаях абсолютно на все задачи разработки, которые необходимо выполнить как часть данной итерации. Построение архитектуры по итеративно-инкрементному принципу позволяет команде внести основные изменения на ранней стадии процесса, что принесет меньше убытков, чем при выполнении этого на более поздних этапах.

Процессы, основанные на водопадном подходе, при котором все требования должны быть собраны и проанализированы перед началом разработки, сталкиваются с неизбежной проблемой: требования не остаются неизменными. К тому же заказчики с трудом представляют себе систему, если все, что у них есть, — это документация. Унифицированный процесс поддерживает необходимость разбивки системы на конструкции, каждая из которых представляет собой рабочую версию определенной значимой части целой системы. Сосредоточив внимание на связанных наборах прецедентов и эффективно используя прототипы, команда проекта сможет взаимодействовать с заказчиком на протяжении всей работы, таким образом уменьшая (часто очень большой) риск, связанный с попытками определить все требования наперед. Некоторые компания используют принцип "безжалостного установления приоритетов", согласно которому при работе с изменяющимися требованиями довольно агрессивно определяются приоритеты, а элементы с низким приоритетом исключаются из рассмотрения.

Поскольку каждая итерация представляет собой мини-проект, то каждый раз при создании инкремента системы команда разработчиков в той или иной мере сталкивается со всеми рисками, связанными с проектом. Когда риск увеличивается, возникают задержки и среда становится нестабильной, команда может внести необходимые поправки на уровне одной итерации, а затем распространить их по всей системе. В ходе выполнения постпрограммы для каждой итерации руководители проекта, прежде чем приступать к работе над следующей итерацией, могут решить, была ли итерация успешной и подходит ли данная схема итерации. Цель состоит в том, чтобы изолировать проблемы в пределах отдельной итерации и решить их в небольшом формате, вместо того чтобы позволить распространиться на весь проект.

Каждая итерация привносит комбинацию новых свойств и улучшает функциональность системы. Это позволяет организаторам проекта ограничить его развитие достижением конкретных целей, а не более абстрактных и общих требований. Постоянно интегрируя новые инкременты, команда разработчиков получает возможность также изолировать проблемы, которые итерация может внести в систему, и исправляет их так, чтобы они не могли нарушить целостности работающей системы. Такое формирование задания упрощает работу команды, которая может пойти на то, чтобы отбросить отдельный инкремент и начать все сначала, потому что ход развития проекта позволяет определить, какую из итераций можно выполнить быстрее.

Каждый вид деятельности команды в ходе итерации, строго определен как последовательность действий, принадлежащая одному технологическому процессу или нескольким одновременно. Процесс построен таким образом, чтобы можно было полагаться на постоянный инструктаж непосредственно в ходе работы как на альтернативу предварительному всестороннему обучению сотрудников, которые лишь после его окончания становятся полноценными членами команды. Хорошо определенные итерации не оставляют места для экспериментов и ошибок, поскольку эти ошибки могут быть изолированы так, что их влияние на расписание работ и бюджет будет минимальным. В ходе работы команда может расширить представление о том, что она пытается разработать, и о связанных с этим рисках, т.е. получить представление о движущей силе проекта, что, в свою очередь, позволит команде непрерывно вносить изменения, совершенствуя свою деятельность по выполнению задач.

Наверное, наиболее важное преимущество итеративной и инкрементной разработки состоит в том, что она позволяет команде сосредоточить усилия на устранении наиболее опасных моментов в ранний период жизненного цикла. Команда может организовать итерации так, чтобы постоянно работать над устранением рисков; целью является максимально возможное снижение риска в ходе каждой итерации, чтобы каждая новая итерация сопровождалась меньшим количеством рисков (к тому же менее важных), чем предыдущие.

Предлагаются различные подходы к организации категорий рисков в проектах разработки программного обеспечения. При обсуждении унифицированного процесса небесполезным будет описание трех категорий рисков, приведенное ниже.

• Технические риски связаны с различными технологиями, применяемыми в ходе процесса и с совершенствованием таких свойств, как производительность, а также читаемость, расширяемость и т.д. Например, если в системе в контексте Common Object Request Broker Architecture (CORBA — обобщенная архитектура брокера объектных запросов) использовать технологию Enterprise Java Beans (EJB), команде проекта придется решить ряд потенциальных технических проблем, для того чтобы система могла приемлемо работать. Процесс не ориентирован специально на устранение технических рисков, но команда работает над их устранением на ранних этапах, еще до начала кодирования.

• Архитектурные риски связаны со способностью архитектуры служить прочным фундаментом системы, а также быть гибкой и легкоадаптируемой к добавлению новых свойств в будущих версиях системы. К этой категории также относятся риски, связанные с такими решениями, как "создание в сравнении с окупаемостью". Процесс устраняет архитектурные риски при определении видов деятельности, которые включают анализ, разработку и реализацию архитектуры, а также при определении некоторых других видов деятельности, в число которых входит постоянное обновление описания архитектуры с тем, чтобы она могла занять ведущее место в ходе разработки.

• Риск при работе с требованиями — это риск разработать не ту систему, за которую платят клиенты, ввиду непонимания требований или из-за того, что в процессе разработки были использованы не те прецеденты. Процесс устраняет этот риск с помощью видов деятельности, специально предназначенных для того, чтобы упростить обсуждение и уточнение требований, а также исходного условия, согласно которому прецеденты управляют всеми аспектами разработки.

Жизненный цикл разработки программного обеспечения информационной системы может быть представлен в виде ряда циклов. Цикл завершается выпуском версии системы клиентам.

Каждый цикл унифицированного процесса состоит из четырех фаз. Фаза представляет собой промежуток времени между двумя вехами, т.е. точками, в которых менеджеры принимают важные решения относительно продолжения разработки и в случае положительного решения определяют границы проекта, бюджет и расписание.

На рис. 4.1 показаны фаза и вехи унифицированного процесса. Как видите, каждая фаза содержит одну или более итераций.

Рис. 4.1. Фазы и вехи

### Исследование – анализ и определение требований

Основной целью фазы исследования является доказательство жизнеспособности предложенной системы.

Задачи, которые ставит перед командой разработчиков эта фаза, включают следующее:

•  определение области действия системы (т.е. какие данные можно ввести и что из этого получится);

• определение потенциальной архитектуры, которая состоит из начальных версий шести разных моделей;

• выделение критических рисков и определение, когда и как можно их устранить;

• начало оценки экономической рентабельности проекта, которая основывается на начальных оценках стоимости, затраченных усилий, графика и качества продукта.

Веха, связанная с фазой исследований, называется цели жизненного цикла. Вот основные признаки того, что эти цели достигнуты:

• основные организаторы проекта достигли единого мнения относительно области действия предложенной системы;

• потенциальная архитектура явно устраняет ряд критических требований высокого уровня;

• бизнес-план проекта достаточно обоснован, чтобы оправдать дальнейшую продолжительную разработку.

### Уточнение планов – проектирование системы

Основной целью фазы уточнения планов является подтверждение возможности разработать систему с учетом финансовых, временных. и других видов ограничений, с которыми сталкивается проект разработки.

В ходе фазы уточнения планов команда разработчиков выполняет следующие задачи:

• охват необходимого большинства функциональных требований;

• расширение потенциальной архитектуры до уровня полной базовой линии архитектуры, которая представляет собой внутреннюю версию системы, основанную на описании архитектуры;

• устранение значительных рисков по мере их возникновения;

• завершение бизнес-плана проекта и подготовка плана проекта, достаточно подробного для осуществления следующей фазы (построение).

Базовая линия архитектуры состоит из расширенных версий шести моделей, созданных в ходе фазы исследований.

Фаза уточнения планов завершается вехой архитектуры жизненного цикла. По следующим признакам можно определить, что проект достиг этой вехи:

• эта модель прецедентов охватывает большинство функциональных требований новой системы;

• базовая линия архитектуры представляет собой небольшую и компактную систему, которая может служить надежной основой для непрерывной разработки;

• составлен успешный бизнес-план, и команда разработчиков имеет в наличии план проекта, который описывает развитие фазы построения.

### Построение

Основной целью фазы построения является разработка системы, способной функционировать в испытательных условиях, повторяющих условия заказчика.

В ходе фазы построения команда разработчиков выполняет задания, включающие итеративное и инкрементное построение системы, достигает уверенности в том, что систему можно реализовать с сохранением жизнеспособности.

Фаза построения завершается вехой первоначальной работоспособности. Проект считается достигшим этой вехи, если у клиентов на руках оказывается более-менее работоспособная система.

### Развертывание - внедрение

Основной целью этой фазы является передача полностью работоспособной системы пользователям.

В ходе фазы развертывания команда разработчиков сосредоточена на исправлении недостатков и на внесении поправок в систему с тем, чтобы откорректировать ранее не замеченные изъяны.

## Пять технологических процессов

В унифицированном процессе выделяют пять технологических процессов, которые присутствуют в ходе выполнения всех четырех фаз: управление требованиями, анализ, проектирование, реализация и тестирование. Каждый технологический процесс представляет собой последовательность видов деятельности, которые выполняют исполнители проекта.

### Управление требованиями

Основные виды деятельности технологического процесса управления требованиями направлены на построение модели прецедентов, которая охватила бы все функциональные требования создаваемой экономической информационной системы. Эта модель помогает организаторам проекта достичь согласия относительно возможностей системы и условий, которым она должна соответствовать.

Основным принципом этого этапа является необходимость разработки правильной системы. Это понятие включает сбор требований заказчиков проекта и их обсуждение до тех пор, пока не станет ясно, что клиенты и команды разработчиков достигли согласия относительно свойств будущей системы.

Охватить все требования обычно мешает ряд обстоятельств.

• Несмотря на все практические преимущества, клиенты и разработчики разговаривают на разных языках.

• Часто сложно понять, чего хотят клиенты, они либо не знают, либо думают, что знают, но не могут выразить свои мысли, либо меняют мнение и противоречат сами себе

• Документы, в которых фиксируются требования, обычно изобилуют двусмысленностями, избытком информации и внутренними противоречиями.

Технологический процесс управления требованиями определяет задачи, которые связаны с четырьмя основными целями удовлетворения требований.

Существует три компонента, которые могут помочь организаторам проекта достичь согласия относительно того, "с чем работает система и что из этого должно получиться". Это модели предметной области, бизнес-модели и высокоуровневые диаграммы прецедентов.

Модель предметной области описывает важные понятия, связанные с системой, в терминах объектов. Команда может использовать модель предметной области, чтобы помочь всем участникам достичь соглашения в том, какие потребности должны быть удовлетворены с помощью новой системы.

Модель предметной области охватывает важные предметы реального мира и понятия, которые принадлежат области проблемы, т.е. определяют проблему, для решения которой разрабатывается новая система. Эти предметы и понятия представлены в виде классов, связанных между собой различными отношениями.

В унифицированном процессе термин бизнес-модель относится к двум моделям: модели бизнес-прецедентов и модели бизнес-объектов.

Модель бизнес-прецедентов состоит из бизнес-прецедентов, которые описывают производственные процессы, и системных акторов, которые описывают клиентов и партнеров. Между обычными бизнес-прецедентами, а также обычными и бизнес-акторами существует непосредственная связь; на самом деле оба вида прецедентов и акторов присутствуют в диаграммах прецедентов UML.

Бизнес-модель описывает производственные процессы в терминах клиентов, а также в виде концептуальных и конкретных производственных объектов. Эта модель может помочь команде разработчиков понять внутренний принцип действия той сферы бизнеса, для которой разрабатывается система.

Модель бизнес-объектов описывает, как бизнес-прецеденты "реализуются" командой исполнителей с помощью бизнес-категорий (которые могут быть как абстрактными понятиями, например счета, так и конкретными предметами, например бланки). Эта модель также описывает организационные блоки, которые представляют собой ряд бизнес-категорий. Бизнес-категории и организационные блоки часто представляют те же виды понятий и предметов, что и классы в модели предметной области; таким образом, модель бизнес-объектов обычно отображается на диаграммах классов уровня предметной области.

Глоссарий содержит различные ключевые термины, характерные для системы, которые используются в других артефактах проекта. Эти термины могут описывать как конкретные объекты, так и абстрактные понятия. Цель состоит в том, чтобы организаторы проекта использовали глоссарий, когда потребуется прийти к общему согласию относительно того, что именно имеется в виду. Глоссарий обычно составляется на основании модели предметной области, бизнес-модели или их обеих.

Унифицированный процесс определяет прецедент как основную единицу воплощения функциональных требований. Диаграммы прецедентов описывают прецеденты и объекты (люди или предметы), которые с ними взаимодействуют. С помощью построения диаграмм прецедентов, которые отображают определенные в общих чертах высокоуровневые прецеденты (например, на уровне "краткое изложение исполнения" или, возможно, на уровень или два ниже), можно довольно быстро понять, в пределах каких границ моделируется система.

Актор может означать следующее:

• роль, которую может играть пользователь по отношению к системе;

• некий объект (например, другую систему или базу данных), который находится вне системы.

Имя актора не должно быть именем конкретного человека; наоборот, оно должно лишь определять роль или ряд ролей, которые человек, внешняя система или часть разрабатываемой системы играет в отношении одного или более прецедентов. В бизнес-модели акторы в общем соответствуют исполнителям.

Прецедент представляет собой последовательность действий,           которые выполняет актор над системой для получения определенного результата.

Прецедент должен описывать один из аспектов использования системы, не учитывая дизайна и реализации. Другими словами, прецедент описывает, что должна выполнять система, при этом не уточняя, как система будет это выполнять.

Прототипы пользовательского интерфейса помогают разработчикам уточнить внешний вид системы и понимание того, как она функционирует, с клиентами, а также понять некоторые их требования.

Пакет UML представляет собой группирование элементов модели. Пакет может сам состоять из пакетов. Модель прецедентов — это, по существу, пакет пакетов прецедентов, каждый из которых состоит из акторов и прецедентов.

Частью архитектурного представления является представление модели прецедентов, которое содержит значимые для архитектуры прецеденты. К ним относятся прецеденты, которые описывают важные функциональные возможности, воплощают особенно важные требования, либо и те и другие.

Каждый из представителей заинтересованных сторон наверняка выступит с несколькими предложениями, касающимися того, какими свойствами должна обладать система. Список свойств является документом, который содержит определение и краткое описание этих предложений. Они могут рассматриваться как потенциальные требования. (С целью планирования и управления для каждого свойства должно быть достаточно сопроводительной информации, чтобы можно было трезво оценить график и бюджет.) Команда может использовать список свойств в качестве справочного материала при решении, как распределить свойства по действительным требованиям, а затем проработать в ходе определенного цикла или итерации.

Прецеденты определяют последовательности действий, которые актор (некто или нечто вне системы, взаимодействующее с ней) и система выполняют, чтобы получить видимый результат. Используя их, можно точно узнать требования клиента, так как хорошо написанный текст прецедента очень похож на текст из руководства пользователя. Прецеденты, особенно если их использовать совместно с прототипами пользовательского интерфейса, также оказывают серьезную поддержку при обсуждении требований с клиентами, так как команда разработчиков использует текст прецедентов, чтобы избежать двусмысленностей, исключить предположения и четко очертить границы наборов прецедентов, которые будут разработаны в ходе определенной итерации системы. Далее в главе прецеденты рассматриваются более подробно; кроме того, речь идет о том, как обнаружить акторов и прецеденты, а также как написать хороший текст прецедента.

Нефункциональные требования связаны с вопросами производительности, безопасности, расширяемости и надежности. Вместе с определенными прецедентами они имеют исключительное значение при формировании архитектуры. При выполнении различных видов деятельности, определенных в технологическом процессе управления требованиями, команда разработчиков может преобразовать эти требования в модели предметной области. Использование таких компонентов UML, как ограничение (условие, которое должно выполняться) и модель прецедентов, в качестве дополнительной информации, связанной с индивидуальными прецедентами или группами прецедентов, также помогает охватить эти требования.

Диаграмма классов в UML — наиболее действенный способ в полной мере представить содержание модели предметной области.

Дополнительное требование еще называют нефункциональным требованием. К этому виду требований относятся те, которые имеют отношение к таким задачам, как производительность, безопасность и возможность поддержки, или к ограничениям, налагаемым на систему извне, например тем, которые включают в себя регулирующие факторы. Дополнительное требование обычно не соответствует определенному прецеденту; для его воплощения используется несколько прецедентов.

В технологическом процессе управления требованиями принимают участие следующие исполнители, которые играют ключевые роли. Следует помнить, что исполнитель в этом контексте является логической ролью, а не физическим лицом.

Системный аналитик акцентирует внимание на процессах извлечения требований и моделировании, а также связанных с ними прецедентах. Это включает следующее:

• управление разработкой модели предметной области и бизнес-модели;

• поиск акторов и прецедентов;

•  гарантия полноты и непротиворечивости модели прецедентов в целом.

Системный аналитик также несет основную ответственность за составление глоссария.

Спецификатор прецедентов составляет подробные описания основного и особых потоков событий для одного или более прецедентов.

Разработчик пользовательского интерфейса работает над визуальным представлением тех элементов пользовательского интерфейса, которые будут использовать один или несколько акторов. Для этого обычно сначала разрабатывают прототип пользовательского интерфейса.

В технологическом процессе управления требованиями архитектор распределяет в соответствии с приоритетами данный набор прецедентов и заносит архитектурно значимые прецеденты в описание архитектуры.

Модель прецедентов служит также базой для остальной работы по разработке системы. На рис. 4.2 показано, какое влияние имеет модель прецедентов на другие пять моделей.

Рис. 4.2. Шесть основных моделей унифицированного процесса

### Анализ

Целью основных видов деятельности технологического процесса анализа является построение модели анализа, которая помогает разработчикам уточнить и структурировать функциональные требования, охватываемые моделью прецедентов. Эта модель содержит реализации прецедентов, которые легче использовать в проектировании и реализации, чем сами прецеденты.

На этапе технологического процесса анализа основная цель команды разработчиков состоит в том, чтобы понять требования заказчиков и опираться на них при установке целей для проектирования и реализации. Первым результатом этого процесса будет модель анализа, которая предназначена для того, чтобы помочь команде достичь таких целей, как совместное использование ресурсов, удобство сопровождения, устойчивость и повторное использование.

Модель анализа представляет собой улучшенную и расширенную модель прецедентов. Суть этого усовершенствования можно кратко выразить следующим образом.

• Даже самое скрупулезное моделирование прецедентов наверняка имеет недоработки в виде недостаточно точно написанного текста и выпущенных из виду альтернативных потоков событий. Полный анализ модели прецедентов должен устранить эти упущения.

• Анализ позволит команде разработчиков обратиться к решению таких задач, как распределение объектов, взаимосовместимость и производительность; как правило, на начальном этапе моделирования прецедентов этим не занимаются.

• В унифицированном процессе анализ представляет собой часть проекта, в которой акцент начинает смещаться от нужд заказчиков к потребностям разработчиков, направленным на то, чтобы разработать систему правильно. Если в ходе технологического процесса управления требованиями на всех этапах нужно консультироваться с заказчиками (или, по крайней мере, они должны быть                      представлены), то в ходе технологического процесса анализа заказчики привлекаются к работе, только если возникнет необходимость обсудить требования.

### Построение

Основные виды деятельности технологического процесса проектирования направлены на построение модели проектирования, которая описывает физическую реализацию прецедентов из модели прецедентов, а также содержание модели анализа. Модель проектирования служит абстракцией модели реализации.

В технологическом процессе проектирования важное место занимает модель развертывания, которая определяет физическую организацию системы в терминах вычислительных узлов.

Основной целью технологического процесса проектирования можно назвать разработку проекта системы, на который команда сможет опираться, переходя к этапу реализации. Результатом выполнения этого процесса является создание модели проектирования и модели развертывания. Модель проектирования воплощает в себе первичные решения, принятые командой разработчиков в отношении распределения объектов, взаимосовместимости, баз данных, пользовательского интерфейса, транзакций и т.д. Модель развертывания определяет территориальное распределение различных компонентов оборудования, на котором будет разработана система.

Модель проектирования и модель развертывания, взятые вместе, представляют собой усовершенствованную и расширенную модель анализа. Суть этого усовершенствования и расширения выражается в следующем.

• Для модели анализа характерна высокая степень абстрактности; разработчики при выполнении анализа уже рассматривали задачи реализации, но не доводили их до логического завершения. Модель проектирования является, скорее, материальной: в ней абстрактные понятия, представленные в модели анализа, переводятся в элементы модели, отражающие будущую реализацию системы (например, определяются сигнатуры операций в используемом языке программирования).

• Модель проектирования обычно содержит намного больше деталей, чем модель анализа; в наибольшей степени это касается особенностей совместной работы объектов, направленной на обеспечение поведения, определенного моделью прецедентов.

• В то время как модель анализа отражает начальные идеи команды в отношении распределения объектов по ярусам или уровням, модель развертывания предоставляет окончательные решения, принятые командой по этим вопросам.

### Реализация

Целью технологического процесса реализации является построение модели реализации, которая описывает, как элементы модели проектирования формируют компоненты, такие, как файлы исходного кода, библиотеки динамической компоновки (DLL) и EnterpriseJavaBeans (EJB). При этом создается рабочая версия системы, которую можно предоставить для оценки бета-пользователям. Точкой отсчета этого технологического процесса служит модель реализации, содержащая исходный код и исполняемые файлы, которые вместе формируют реализуемую систему. Команда также работает над расширением модели развертывания, разработка которой была начата в процессе проектирования.

Модель реализации — это воплощение модели проектирования в реальности. Каждый элемент этой модели становится частью компонента, т.е. физической и заменяемой части системы, которая соответствует набору интерфейсов и реализует его. Точно так же и полная модель развертывания отражает воплощение в реальности архитектуры, которая развивалась в процессе работы над разными моделями.

### Тестирование

Основные виды деятельности технологического процесса тестирования направлены на построение модели тестирования, которая описывает, как системные тесты и тесты интеграции будут применяться к рабочим компонентам модели реализации. Модель также описывает, как команда будет проводить это, и тестирование модулей.

Модель тестирования содержит набор тестовых данных, которые определяются непосредственно из прецедентов. Тестирование выполняется методом черного ящика с использованием оригинального текста прецедентов и тестирования реализаций этих прецедентов, определенных в модели анализа, методом белого ящика. Тестовая модель также содержит результаты всех уровней тестирования.

### Итерации и инкременты

Каждая из фаз унифицированного процесса делится на итерации. Итерация представляет собой просто мини-проект, который является частью фазы.

Типичная итерация в большей или меньшей степени имеет место во всех пяти технологических процессах, описанных ранее. Например, итерация на фазе уточнения сосредоточена на деятельности, связанной с технологическими процессами управления требованиями и анализа, в то время как итерация в фазе построения скорее задействует разработку, реализацию и тестирование.

Результатом итерации является инкремент, который представляет собой версию системы с дополнительными или усовершенствованными функциональными возможностями по сравнению с предыдущей версией.

На рис. 4.3 отображена суть итеративного и инкрементного подхода к разработке программного обеспечения.

Рис. 4.3. Итеративная и инкрементная разработка

Используя итеративный и инкрементный подход, команда проекта начинает процесс разработки с оценки существенных рисков (куда входят риски, связанные с требованиями, квалификацией, технологией и политикой), а также с попытки удостовериться, что определенная область действия проекта удовлетворяет всех. Затем команда выполняет следующее.

1. Определение первой итерации, ориентируясь на самые сложные и критические риски (другими словами, прежде всего более сложная часть работы).

2. Составление плана итерации с подходящим уровнем детализации.

3. Выполнение соответствующих действий; для унифицированного процесса виды деятельности связаны с технологическими процессами управления требованиями, анализа, реализации и тестирования.

4. Разработка постпрограммы для инкремента, который стал результатом итерации.

5. Составление обновленного списка рисков, не учитывая при этом риски, который были устранены в этом инкременте.

6. Оценка общего плана проекта в соответствии с относительным успехом или неудачей при выполнении итерации.

7. Переход к следующей итерации.

В ходе итераций (инкремент за инкрементом) строится шесть моделей. В конце каждой итерации полный набор моделей, которые представляют систему, находится в определенном состоянии; это базовая линия архитектуры.

Для каждого технологического процесса унифицированного процесса определены три элемента: артефакты, исполнители и виды деятельности.

### Артефакты

В унифицированном процессе артефактом называют любую значимую внутреннюю или подлежащую сдаче порцию информации, которая играет определенную роль в разработке системы. К основном артефактам построения относятся модели, прототипы пользовательского интерфейса и оценка результатов тестирования. Артефакты управления, такие, как бизнес-план и план проекта, также обсуждаются в контексте пяти технологических процессов и четырех фаз. Одним из исходных условий унифицированного процесса является то, что система не считается готовой к сдаче заказчику, пока все необходимые артефакты (независимо от того, предназначены они для внутреннего использования или для пользователей) не завершены должным образом.

### Исполнители

В унифицированном процессе исполнитель определяется как роль, которую индивид может исполнять в ходе выполнения проекта. (Основная разница между понятиями исполнителя и актора в том, что актор находится вне системы и смотрит на нее снаружи, в то время как исполнитель находится внутри системы и, возможно, смотрит наружу, а возможно, и нет. К тому же акторы могут воздействовать и использовать систему, в то время как исполнители являются участниками разработки системы.)

Исполнители создают артефакты как индивидуально, так и в составе подкоманд или команд. Единственное, что нужно запомнить: один человек в ходе процесса может выполнить больше действий, чем исполнитель. Например, аналитик может найти прецеденты и написать к ним текст.

### Виды деятельности

Каждый технологический процесс включает несколько видов деятельности.

В контексте технологического процесса вид деятельности можно определить как задачу, которую выполняет исполнитель, чтобы создать артефакт. Виды деятельности,  охватывают широкий диапазон, включая как высокоуровневое исследование идей и интересующих клиента моментов (построение модели предметной области), так и кропотливую работу, связанную с физической системой (реализация класса).