Выполнение курсового проекта состоит из следующих этапов:

1) Заполнение разделов технического задания применительно к выбранной теме курсового проекта.

На этапе постановки задачи студент должен выполнить следующие виды работ:

- Сбор исходных материалов. Обобщение сведений, собранных на этапе предварительного изучения предметной области, конкретизация постановки задачи.

- Определение структуры входных данных. Составление списка данных, которые получает программа. Указание вида представления данных, например, внешний файл или ввод данных пользователем.

- Определение требований к программному продукту. Создание списка функций, возможность выполнения которых должна обеспечивать программа.

- Определение списка результатов работы программы, то есть конкретизация данных, которые будут являться результатами работы программы. Указание способа представления результатов, например, файл с отчетом, сообщение с некоторым результатом работы, окно с результатом расчетов и т.д.

- Решение вопросов об ограничениях ввода данных, возможности блокировки некорректных действий пользователя, допустимости хранимых данных, разграничении доступа к данным и т.д.

После завершении этого этапа у студента должны быть краткое описание предметной области, перечень всех входных данных, необходимых для работы программы(с указанием типов, форматов и источников (ввод вручную, файлы, база данных, датчики и т.д.), описание структуры хранения данных (таблицы, файлы, массивы и др.), функциональные требования (что должна делать программа), описание пользовательских ролей и предполагаемого сценария взаимодействия с системой, перечень всех видов результатов, формируемых программой, способ представления результатов (на экране, в виде файла, отчёта, графика, таблицы и т.д.)..

2) Создание эскизного проекта. Этот этап работы относиться к анализу и проектированию программного продукта и предполагает построение детальной логической модели программы. Таким образом, при завершении этого этапа обучающийся должен четко представлять себе все связи между компонентами проектируемой программы и состав этих компонентов.

Эскизный проект включает в себя следующие виды работ:

- уточнение структуры входных и выходных данных

- уточнение требований к программному продукту

- уточнение методов решения задачи

- разработка структурной схемы программного продукта или диаграммы переходов состояний, а также можно разработать функциональную диаграмму. Выбор средств представления зависит от решаемой задачи.

- проработка интерфейса программного продукта

- разработка алгоритмов модулей

Разрабатывать структуру будущей программы рекомендуется с использованием метода пошаговой детализации. Желательно представить структуру проекта с разных точек зрения, используя различные модели этапа анализа и проектирования (диаграммы переходов состояний, функциональные диаграммы, диаграммы потоков данных, диаграммы отношений компонентов данных, функциональные схемы, структурные схемы). Если в приложении используется база данных, то в описании структуры обязательно должна присутствовать реляционная модель базы данных. После того как, будет утверждена общая структура приложения можно разрабатывать алгоритмы модулей программы. Рекомендуется на этапе эскизного проекта подготовить тестовые наборы данных для программного продукта. Они пригодятся на этапе рабочего проекта при тестировании программы.

Итак, при завершении этого этапа у студента должны быть заполнены следующие разделы пояснительной записки: структура приложения, алгоритмы, классы и компоненты.

3) Создание технического проекта. Этап технического проекта соответствует этапу «Реализация» жизненного цикла программного продукта и включает в себя следующие виды работ:

- реализация алгоритмов модулей ПП

- реализация структуры программы

- реализация интерфейса программного продукта

- разработка пояснительной записки

На этом этапе реализуется логическая модель, которая была разработана на предыдущем этапе. Реализуются алгоритмы модулей приложения.

На этапе технического проекта пояснительная записка уже должна быть сформирована в черновике, так как все основные разделы к этому моменту могут быть заполнены.

4) Подготовка рабочего проекта. Включает в себя следующие виды работ:

- отладка приложения

- тестирование приложения

- оформление диска с программным продуктом

- оформление пояснительной записки

- разработка и оформление инструкции пользователя в соответствии с ГОСТ

Время, отведенное на рабочий проект используется для того, чтобы «отшлифовать» разработанное приложение, которое на этапе технического проекта уже частично отлажено, ведь без этого нельзя проверить работоспособность алгоритмов. При тестировании используются наборы тестов для программы, они могут быть дополнены новыми тестами. По окончании рабочего проекта должна подходить к концу и работа с документацией, при утверждении рабочего проекта необходимо предоставить весь список документов на проверку.

5) Подготовка документации к курсовому проекту. Документирование программного обеспечения осуществляется в соответствии с Единой системой программной документации (ЕСПД). Все документы составляются профессионалами для специалистов того же уровня.

Следовательно, в них уместно использовать специальную терминологию, ссылаться на специальную литературу.

Выполнение работ по перечисленным выше этапам позволит эффективно потратить рабочее время и получить качественный результат. Кроме того, все виды работ соответствуют принятой технологии разработки программного обеспечения и закрепляют профессиональные навыки техника-программиста.